R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A     nr. 285

din 28 iulie 2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 339/30 septembrie 2010 referitoare la susţinerea financiară a subprogramului„Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu Mureş, jud. Mureş” de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureş

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 62.320 din 18.07.2011, privind susţinerea subprogramului  “Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu Mureş, jud. Mureş“, de către Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 339 din 30 septembrie 2010, astfel :

„Se aprobă susţinerea financiară prin cofinanţare a subprogramului “Reamenajarea şi modernizarea grădinii zoologice din Tîrgu Mureş, jud. Mureş“, în valoare totală de 19.798.029,65 lei”.

Art. 2.  Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 339 din 30 septembrie 2010, astfel :

„Se aprobă asigurarea de la bugetul local a cofinanţării cheltuielilor în valoare de 8.898.446,65 lei conform devizului general - anexa 1 şi  a notei justificative - anexa 2”.

Art. 3. Restul dispoziţiilor din Hotărârea nr. 339 din 30 septembrie 2010 privind  susţinerea financiară a subprogramului „Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu Mureş, jud. Mureş” rămân neschimbate.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mureş - dr. Dorin Florea prin Direcţia Economică şi Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.

Preşedinte de şedinţă

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Maria Cioban

ANEXA 2

NOTA JUSTIFICATIVĂ

Privind necesitatea actualizării Devizului  general

Numărul convenţiei de finanţare încheiată cu MMP: 3708/04.11.2008

Titlul subprogramului: “Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş”

Numele beneficiarului : Municipiul Tîrgu-Mureş

Valoare totală subprogram : 19.798.029.65 lei

din care

Valoare totală cheltuieli eligibile:      19.550.730.65 lei

Valoare cheltuieli eligibile MMP:      10.899.583,00 lei

Valoare cheltuieli eligibile UAT:          8.651.147,65 lei

Valoare cheltuieli neeligibile UAT:         247.299,00 lei

Valoarea totală a cheltuielilor UAT:    8.898.446,65 lei

INFORMAŢII DE BAZĂ

Prin Convenţia de finanţare nr. 3708 din 04.11.2008 pentru finanţarea subprogramului  “Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş”, de către Ministerul Mediului şi Pădurilor se asigură din valoarea cheltuielilor eligibile suma de 10.899.583 lei, pentru realizarea obiectivelor de investiţii.

În urma analizei este necesară actualizarea devizului general deoarece:

  - Rata inflaţiei în perioada iulie 2007 - iunie 2011, cu valoarea de 119,48%

  - Actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

  - Translatarea clădirii felinelor în amonte cu aproximativ 50 m pentru a se evita scoaterea din circuitul forestier a unei suprafeţe de teren de cca. 3000 mp care presupunea procedeu greoi şi îndelungat, actualizarea proiectului pentru clădirea păsărilor de baltă deoarece lucrările executate pe teren în anul 2000 (fundaţii continue, forma clădirii în plan) nu corespund cu proiectul iniţial, pe baza căruia a fost realizat proiectul tehnic, mutarea pavilionului de girafe şi elefanţi cu 15 m spre nord-est, datorită unor stejari seculari care au trebuit păstraţi şi execuţia lucrărilor de alimentare cu gaz metan, care în proiectul iniţial cuprindeau lucrări de alimentare pentru fiecare obiectiv nou propus, dar în urma solicitării acordului de acces de la furnizorul de utilităţi s-a impus modificarea soluţiei propuse şi schimbarea întregii conducte interioare de alimentare cu gaz metan;

  - Baza legală prin care se solicită actualizarea: anexa 4, art. 5, conform HG 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economică aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

  - Modificările aduse prin actualizarea devizului general conform prevederilor legale sunt modificări pe capitole conform justificărilor punctuale şi modificarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute se realizează prin respectarea sumelor alocate de către MMP prin convenţia semnată pentru implementarea subprogramului.

Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii sus menţionat, prin redistribuirea valorilor între capitole şi subcapitole s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi  depăşeşte valorile stabilite prin convenţia de finanţare încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor aferente cotelor de cheltuieli eligibile şi neeligibile.

Noua structură a devizului general actualizat (după finalizarea procedurilor de achiziţie publică) precum şi modul de reaşezare a valorilor în cadrul  devizului general sunt  prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Denumire capitole şi subcapitole de cheltuieli (conform Devizului General) | Buget conform HCL nr. 108 din 8.05.2008 de aprobare ITE | Buget actualizat conform HG 28/2008 conform contracte încheiate | Buget actualizat conform HG 28/2008 conform contractelor încheiate, iulie 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PARTEA I |  |  |  |
| 1. | Capitol 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului | 1.055.244,40 | 1.723.747,91 | 1.451.704,58 |
| 1.1. | Obţinerea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 1.055.244,40 | 1.723.747,91 | 1.451.704,58 |
| 1.3. | Amenajări pentru protecţia mediului | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Capitol 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 618.071,72 | 1.535.199,63 | 1.735.411,00 |
| 2.1. | Construcţii şi instalaţii | 618.071,73 | 1.305.624,79 | 1.505.836,16 |
| 2.1.1. | Alimentare cu apa | 124.368,09 | 228.359,99 | 230.480,04 |
| 2.1.2. | Canalizare menajera | 339.185,70 | 140.586,86 | 144.243,00 |
| 2.1.3. | Canalizare pluviala | 0 | 378.701,91 | 388.547,80 |
| 2.1.4. | Alimentare cu gaze naturale | 86.680,79 | 3.308,32 | 173.476,00 |
| 2.1.5. | Alimentare cu energie electrica | 67.837,14 | 554.667,71 | 569.089,32 |
| 2.2. | Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 229.574,84 | 229.574,84 |
| 2.2.1. | Alimentare cu gaze naturale | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Alimentare cu energie electrica | 0 | 229.574,84 | 229.574,84 |
| 3. | Capitol 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică | 327.784,50 | 415.608,16 | 419.328,16 |
| 3.1. | Studii teren | 0 | 0 | 0 |
|  | Ridicări topografice | 0 | 0 | 0 |
|  | Studii geotehnice | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii | 9.501,00 | 13.716,89 | 13.716,89 |
| 3.3. | Proiectare şi inginerie | 315.116,50 | 346.091,27 | 346.091,27 |
| 3.4. | Organizarea procedurilor de achiziţie | 3.167,00 | 0 | 0 |
| 3.5. | Consultanţă | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Asistenţă tehnică., supraveghere | 0 | 55.800,00 | 59.520,00 |
| 4. | Capitol 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază | 11.988.330,00 | 13.367.051,35 | 15.256.946,35 |
| 4.1. | Construcţii şi instalaţii | 11.988.330,00 | 12.902.911,91 | 14.780.739,23 |
| 4.1.1. | Clădire urşi | 839.255,00 | 1.168.426,82 | 1.220.788,57 |
| 4.1.2. | Clădire erbivore | 399.205,00 | 412.463,26 | 423.187,31 |
| 4.1.3. | Clădire păsări de baltă | 1.650.233,00 | 1.631.571,34 | 2.072.002,45 |
| 4.1.4. | Clădire elefanţi şi girafe | 2.950.872,00 | 3.214.948,36 | 3.728.402,18 |
| 4.1.5. | Clădire feline | 6.148.765,00 | 6.475.502,13 | 7.336.358,72 |
| 4.2. | Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Utilaje echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0 | 464.139,44 | 476.207,12 |
| 4.3.1. | Clădire păsări de balta | 0 | 25.262,52 | 25.262,52 |
| 4.3.2. | Clădire elefanţi şi girafe | 0 | 326.596,16 | 326.596,16 |
| 4.3.3. | Clădire feline | 0 | 112.280,76 | 124.348,44 |
| 4.4. | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Dotări | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Active necorporale | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Capitol 5. Alte cheltuieli | 733.615,75 | 799.160,50 | 934.639,56 |
| 5.1. | Organizare de şantier | 136.616,46 | 151.202,82 | 151.202,82 |
| 5.1.1. | Lucrări de construcţii | 136.616,40 | 151.202,82 | 151.202,82 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Comisioane, Taxe, cote legale, costuri de finanţare | 177.601,40 | 134.217,61 | 233.582,11 |
| 5.2.1. | Comisioane, taxe, cote legale | 177.601,40 | 134.217,61 | 233.582,11 |
| 5.2.2. | Costul creditului | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 419.397,89 | 513.740,07 | 549.854,63 |
| 6. | Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea în exploatare | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Probe tehnologice | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL GENERAL | 14.723.046,50 | 17.840.767,55 | 19.798.029,65 |

NOTĂ

- Modificările/compensările de valori între capitole/subcapitole ale devizului general sunt explicitate mai jos.

La Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, se majorează valoarea de 1.055.244,40 lei (TVA inclus) la valoarea de 1.451.704,58 lei.  Majorarea valorii este defalcată pe subcapitole.

La Subcapitolul 1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, se majorează valoarea de 1.055.244,40 lei (TVA inclus) la valoarea de 1.451.704,58 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- modificărilor de traseu ale împrejmuirii grădinii, datorită intersecţiei proprietăţii grădinii cu şoseaua de centură.

La Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, se majorează valoarea de 618.071,72 lei (TVA inclus) la valoarea de 1.735.411,00 lei.  Majorarea valorii este defalcată pe subcapitole.

La Subcapitolul 2.1.1. Cheltuieli pentru alimentare cu apă, se majorează valoarea de 124.368,09 lei (TVA inclus) la valoarea de 230.480,04 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- modificări de conducte datorită modificării amplasamentului la clădirea felinelor.

La Subcapitolul 2.1.2. Cheltuieli pentru canalizare menajeră, se diminuează valoarea de la 339.185,70 lei la valoarea de 144.243,00 lei. Diferenţa de 194.942,7 lei se redistribuie astfel:

- 194.942,7 lei la Subcapitolul 2.1.3.

La Subcapitolul 2.1.3. Cheltuieli pentru canalizarea pluvială, se majorează valoarea de 0 lei (TVA inclus) la valoarea de 388.547,80 lei (din care 194.942,7 de la subcapitolul 2.1.2).  Majorarea valorii apare ca necesară datorită faptului ca la nivelul documentaţiei SF, canalizarea pluvială a fost integrată în canalizarea menajeră.

La Subcapitolul 2.1.4. Cheltuieli pentru alimentare cu gaze naturale, se majorează valoarea de 86.680,79 lei (TVA inclus) la valoarea de 173.476,00 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- în proiectul iniţial privind execuţia lucrărilor de alimentare cu gaz metan, au fost cuprinse lucrări de alimentare pentru fiecare obiectiv nou propus, dar în urma solicitării acordului de acces de la furnizorul de utilităţi, respectiv EON Gaz România, s-a impus modificarea soluţiei propuse, şi schimbarea întregii conducte interioare de alimentare cu gaz metan.

La Subcapitolul 2.1.5. Cheltuieli pentru alimentare cu energie electrică, se majorează valoarea de 67.837,14 lei (TVA inclus) la valoarea de 569.089,32 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- contravaloarea tarifului de racordare Electrica.

La Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică, se majorează valoarea de 327.784,50 lei (TVA inclus) la valoarea de 419.328,16 lei.  Majorarea valorii este defalcată pe subcapitole.

La Subcapitolul 3.2. Cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii, se majorează valoarea de 9.501,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 13.716,89 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- s-au solicitat avize suplimentare faţă de cele estimate iniţial.

La Subcapitolul 3.3. Cheltuieli pentru proiectare şi inginerie, se majorează valoarea de 315.116,50 lei (TVA inclus) la valoarea de 346.091,27 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- oferta de proiectare licitată şi contractata la nivel de PT+DE.

La Subcapitolul 3.4. Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie, se diminuează valoarea de la 3.167,00 lei la valoarea de 0 lei. Diferenţa de 3.167,00 lei se redistribuie astfel:

- 3.167,00 lei la Subcapitolul 3.2.

La Subcapitolul 3.6. Cheltuieli pentru asistenţă tehnică, supraveghere, se majorează valoarea de 0,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 59.520,00 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- în studiul de fezabilitate nu au fost prevăzute costuri pentru asistenţa tehnică.

La Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, se majorează valoarea de 11.988.330,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 15.256.946,35 lei.  Majorarea valorii este defalcată pe subcapitole.

La Subcapitolul 4.1.1. Cheltuieli pentru clădire urşi, se majorează valoarea de 839.225,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 1.220.788,57 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- împrejmuirea padocului exterior al urşilor, a necesitat lucrări suplimentare la fundaţii, datorită diferenţelor mari de pantă în unele zone ale terenului;

- necesarul de hidroizolare suplimentar al clădirilor, datorită umezelii ridicate din pădure.

La Subcapitolul 4.1.2. Cheltuieli pentru clădire erbivore, se majorează valoarea de 399.205,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 423.187,31 lei.  Modificarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%.

La Subcapitolul 4.1.3. Cheltuieli pentru clădire păsări de baltă, se majorează valoarea de 1.650.233,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 2.072.002,45 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

-  actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- actualizarea proiectului tehnic pentru clădirea păsărilor de baltă, cu generare de cantităţi suplimentare, deoarece lucrările executate pe teren în anul 2010 (fundaţii continue, forma clădirii în plan) nu corespundea cu proiectul iniţial, în baza căruia a fost realizat proiectul tehnic, respectiv - cantităţi materiale infrastructură şi suprastructură, cantităţi materiale arhitectură.

La Subcapitolul 4.1.4. Cheltuieli pentru clădire elefanţi şi girafe, se majorează valoarea de 2.950.872,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 3.728.402,18 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- la solicitarea beneficiarului, s-a mutat clădirea cu aproximativ 15 m spre nord-est, datorită existenţei unor stejari seculari care au trebuit păstraţi. În zona respectivă declivitatea terenului era puţin mai accentuată, astfel că a fost necesară realizarea de săpături mai adânci pe latura de est, şi de fundaţii mai înalte pe latura de est. Fundaţiile s-au menţinut la aceeaşi cotă, din condiţiile de fundare, astfel că a fost necesară suplimentarea cantităţilor de beton şi armături.

La Subcapitolul 4.1.5. Cheltuieli pentru clădire feline, se majorează valoarea de 6.148.765,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 7.336.358,72 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- actualizarea ratei inflaţiei în perioada iulie 2007-iunie 2011, cu valoarea de 119,48%;

- actualizarea valorii TVA de la 19% la 24%;

- translatării clădirii felinelor în amonte cu aproximativ 50 m, pentru a se evita scoaterea din circuitul forestier a unei suprafeţe de teren de cca. 3000 mp care presupunea procedeu greoi şi îndelungat, generând modificări ale proiectului iniţial, din cauza profilului terenului, substanţial diferit faţă de prima variantă, care a generat cantităţi în plus de materiale de construcţii, precum şi dezlocuiri de pământ suplimentare, respectiv - cantităţi materiale infrastructură şi suprastructură, cantităţi materiale arhitectură, cantităţi materiale alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică şi canalizare (reţele exterioare).

La Subcapitolul 4.3. Cheltuieli pentru utilaje echipamente tehnologice şi funcţionale, se majorează valoarea de 0,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 476.207,12 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- în studiul de fezabilitate echipamentele prevăzute au fost considerate ca făcând parte din instalaţiile propriu zise ale clădirilor.

La Capitolul 5. Alte cheltuieli, se majorează valoarea de 733.615,75 lei (TVA inclus) la valoarea de 934.639,57 lei.  Majorarea valorii este defalcată pe subcapitole.

La Subcapitolul 5.1. Cheltuieli pentru organizare de şantier, se majorează valoarea de 136.616,46 lei (TVA inclus) la valoarea de 151.202,82 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- ofertei constructorului câştigător în urma licitaţiei.

La Subcapitolul 5.2. Cheltuieli conexe, taxe, cote legale, se majorează valoarea de 177.601,40 lei (TVA inclus) la valoarea de 233.582,11 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:

- majorarea taxelor pentru ISC datorată majorării valorii totale a investiţiei.

Primar,                 Responsabil                                    Responsabil                        Diriginte de şantier,

cu implementarea,                             cu certificarea,

dr. Dorin Florea          Bereczki Baltazar		               Kiss Imola		         Ágoston Győző