R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ								              
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A   nr. 259

din 30 iunie 2011

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu Mureş”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 60504 din 29.06.2011 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş prezentată de Direcţia comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu Mureş”,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2),  lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2),  lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu Mureş” şi indicatorii tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane.

Preşedinte de şedinţă,

psih. Roman Ioana Dana

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş,

Maria Cioban

Anexa

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu-Mureş”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

Valoarea cheltuielilor necesare pentru obiectivul de investiţie la rata de schimb Ron/Euro de la 01.07.2010 (1 Euro=4.3537 Ron) în preţuri constante şi TVA 24% este:

Cu TVA:				116,338.6 mii Ron / 28,278.0 mii Euro

Din care construcţii şi montaj:	   96,454.0 mii Ron / 23,447.7 mii Euro

Fără TVA:				   94,182.1 mii Ron / 22,892.5 mii Euro

Din care construcţii şi montaj:	   77,785.4 mii Ron / 18,907.0 mii Euro

Total costuri eligibile: 		   95,182.1 mii Ron (22,892.0 mii Euro).

Graficul investiţiei (fără TVA)

| Anul | Investiţii (mii EUR) |
| --- | --- |
| Anul 1 | 719.2 |
| Anul 2 | 6,920.4 |
| Anul 3 | 6,135.7 |
| Anul 4 | 6,145.7 |
| Anul 5 | 2,971.5 |
| Total | 22,892.5 |

Perioada efectivă de execuţie a lucrărilor: 42 luni

Perioada de monitorizare: 360 luni

Perioada totală de investiţie: 360 luni

Acţiuni propuse: decontaminarea a 304 m2 de sol

Principalul obiectiv de reabilitare este eliminarea sursei de suprafaţă şi reducerea mobilităţii contaminaţilor existenţi pe sit în apa subterană, aducerea terenului la un  standard corespunzător în vederea utilizării ca spaţiu public, care să includă zone de peisagistică (plantaţii) şi de acces recreaţional pentru public şi eliminarea oricărui impact asupra mediului local datorat activităţilor din trecut. Riscurile referitoare la toate legăturile între poluanţi trebuie reduse în mod corespunzător prin cea mai optimă opţiune de reabilitare, ţinându-se cont  de constrângerile sitului. Metoda de reabilitare constă în separarea sitului din Tîrgu-Mureş, după cum urmează:

- Demolarea conductelor perimetrale, a pompelor şi a clădirii transformatorului;

- Pomparea în exterior a apei prezente în procent de 40% în batal;

- Importarea a 245 m3 de material pentru completarea deficitului rezultat în urma pompării apei; consolidarea drumurilor de acces de pe suprafaţa sitului şi aplicarea unui strat suport pentru membranele instalate ulterior;

- Strat de geocompozit pe 30.4 ha;

- Nivelarea suprafeţei de 30.4 ha;

- Strat impermeabil de geomembrana pe întreaga suprafaţă a sitului;

- Strat de drenaj de 0.3 m grosime peste stratul de membrană;

- Împrăştierea unui strat de sol curat de 0.85 m şi a unui strat de sol vegetal de 0.15 m grosime;

- Sistem perimetral de drenaj pentru colectarea şi deversarea apelor în râul Mureş;

- Forarea a 10 puturi de monitorizare post-reabilitare în zona perimetrală a sitului, cu adâncimea de 10 m.