ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ								                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din________________________ 2013

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică  şi a indicatorilor tehnico-economici

pentru proiectul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş” , Tîrgu-Mureş

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 35596 din 22.07.2013 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş, prin Direcţia tehnică privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş” , Tîrgu-Mureş,

În temeiul art.36, alin.(1), (2), lit.”b” şi „c”, alin (4)  lit. „d”, alin.(5) lit.”c”,  art.45 alin (1), alin. (2)  şi art.115 alin. (1)  lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică  pentru proiectul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş”, Tîrgu-Mureş şi indicatorii tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tîrgu-Mureş – dr. Dorin Florea, prin Direcţia economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane şi Direcţia Tehnică.

VIZĂ DE LEGALITATE  				PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ,

Maria Cioban

Anexă

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş” , Tîrgu-Mureş

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală, inclusiv TVA (mii lei) 	= 45.194,99099 mii lei

Din care C+M 	, (miilei)			= 39.743,23831 mii lei

Durata de realizare a investiţiei pe străzi:	- Str. Livezeni tronson str. Şf. Ioan-Bd. 1

Decembrie 1918: 6 luni

- Str. Cutezanţei: 5 luni

- Str. Gloriei: 3 luni

- Str. Lalelelor: 3 luni

- Bd 1 Decembrie 1918 –tronson str.

Lalelor-str. Şt. Cel Mare:2 luni

- Str. Şefan cel Mare: 2 luni

- Str. Bolyai Farkas tronson str St. Cel Mare

–str. M. Kogalniceanu: 3 luni

- Str. M. Kogalniceanu: 3 luni

- P-ţa Petofi Sandor: 1 lună

- P-ţa Bernady Gyorgy: 3 luni

- Str. Mihai Viteazu: 6 luni

- Str. Gh. Marinescu: 6 luni

- Parc Mihai Eminescu: 6 luni

Lungime totală 				= aprox. 8140 m

Suprafaţă totală ( străzi+parc): 		= aprox. 158.730 mp pe care se intervine

Lungime conductă apă rece			= 5440 m

Lungime conductă canal pluvial		= 3825 m

Stâlpi metalici octogonali 11m 		= 191 buc.

Stâlpi metalici octogonali 9 m 		= 64 buc.

Lungime totală a tuburilor de canalizaţie	=  64,3 km

ROMÂNIA						    		           INIŢIATOR:

JUDEŢUL MUREŞ					    			  PRIMAR,

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         				         dr. Dorin Florea 	     DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 35596  din 22.07.2013

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică   şi a indicatorilor tehnico-economici

pentru proiectul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean

de Urgenţă Mureş” , Tîrgu-Mureş

Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa de creştere a calităţii vieţii în municipiul Tîrgu-Mures prin modernizarea infrastructurii de transport în vederea fluidizării tranzitului la nivel urban si regional pe culoarul de legătură strada Livezeni – Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş şi prin îmbunătăţirea aspectului urban generată de trecerea în subteran a reţelelor electrice, reabilitarea reţelei de iluminat public, modernizarea reţelelor edilitare şi modernizarea de spatii verzi şi a parcului Mihai Eminescu.

Principalele elemente ale investiţiei sunt:

- Modernizarea a 12 străzi din Municipiul Tîrgu-Mureş între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş

- Modernizarea iluminatului public

- Creare canalizaţie subterană pentru reţele de fibră optică

- Înlocuire/extindere reţele edilitare

- Modernizare parcuri/spaţii verzi

a) Prin intermediul acestui proiect vor fi modernizate 12 străzi din Municipiul Târgu Mureş pe tronsonul strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş, acestea fiind:

- Bd. 1 Decembrie 1918 tronson str. Lalelelor – str Ştefan cel Mare

- P-ţa Bernády György

- Str. Bolyai Farkas tronson Str. Stefan Cel Mare – Str. M. Kogălniceanu

- P-ţa Petőfi Sándor

- Str. Cutezanţei

- Str. Gheorghe Marinescu

- Str.Gloriei

- Str. Lalelelor

- Str. Livezeni tronson Str. Sf. Ioan – Bd. 1  Decembrie 1918

- Str. Mihai Viteazu

- Str. Stefan Cel Mare

- Str. M. Kogalniceanu

Lucrările de modernizare a  străzilor presupun înlocuirea stratului de asfalt, a stratului de uzură şi a stratului  de legatură, amenajare de parcări prin modificarea geometriei trotuarelor (în zonele unde este posibil), amenajarea de parcări la 45° cât şi la 90° sau paralel cu axul drumului (în funcţie de posibilităţi), consolidarea infrastructurii în zonele necesare, proiectarea de trotuare pe toată lungimea străzii (unde este cazul),  înlocuirea de borduri la partea carosabilă şi trotuare modernizate (în totalitate).

b) 	Modernizarea iluminatului public şi c)	Creare canalizaţie subterană pentru reţele de fibră optică

Se urmăreşte îmbunătăţirea aspectului urban al municipiului Târgu Mureş prin trecerea în subteran a reţelelor electrice şi de transmitere de informaţie.

Prin proiect se urmăreşte stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a eficientei energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public stradal şi a unor parcuri de agrement de pe raza municipiului Târgu Mureş prin reabilitarea instalației de iluminat rutier, arhitectural şi pietonal astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al iluminatului pe timp de noapte.

d)	Înlocuire/extindere reţele edilitare

Lucrările se referă la Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, Reabilitarea reţelei de canalizare pluviala si extinderea acesteia- lucrări solicitate de către SC Compania Aquaserv SA. Starea tehnică a acestor reţele nu corespunde cerinţelor de calitate în construcţii. Conductele de apă rece pe aceste străzi sunt realizate din conducte de oţel, cu o vechime de peste 40 de ani. Din această cauză apar defecţiuni.

Conductele de canalizare menajeră sunt realizate din conducte de beton, la care din cauza rugozității crescute, din cauza vechimii conductelor apar colmatări dese.

e) Modernizare parcuri şi spaţii verzi presupune modernizarea Parcului Mihai Eminescu (alei pietonale 1.815 mp. -59%; spaţiu verde 1.260 mp. - 41%)

Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii în valoare a spaţiului urban studiat. Parcul Mihai Eminescu prezintă un grad avansat de degradare fizică şi uzură morală, atât la nivelul elementelor arhitecturale componente, al fondului arborescent, cât şi la nivelul percepţiei locale. Acest spaţiu şi-a pierdut de mult timp funcţiile simbolice, sociale si estetice pentru care a fost proiectat şi realizat. Prin revitalizarea acestui parc se are în vedere reintroducerea în circuitul local, a unei zone de relaxare, recreere şi promenadă cu destinaţie multiplă. Realizarea acestui proiect va aduce un beneficiu de imagine şi atractivitate municipiului Târgu Mureş, cât şi o îmbunătăţire a calităţii mediului şi menţinere a echilibrului ecologic din zonă.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt cei specificaţi in anexa la hotărâre

Pe lista de proiecte propuse a fi finanţate din fonduri europene, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 figura proiectul „Creare stradă de legătură Spitalul  Judeţean Mureş - str. Livezeni”. Menţionăm că la propunerea ministerului  se redepune acest proiect  cu aceeaşi denumire dar cu variantă diferită.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Tîrgu-Mureş, Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş” , Tîrgu-Mureş.

Aviz favorabil

Director tehnic,

Ing. Racz Lucian