ROMÂNIA									VĂZUT:

JUDEŢUL MUREŞ						                 P R I M A R ,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES		   dr. Dorin Florea

Nr. _________ din ____________________ 2007

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea unor masuri de sprijinire a procesului de accesare a Fondurilor de Coeziune puse la dispozitie de catre Comisia Europeana pentru finantarea proiectelor regioanle in sectorul de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurarea apelor uzate

Incepand cu 1 ianuarie 2007, Romania beneficiaza de Fondurile Structurale si de Coeziune, puse la dispozitie de catre Comisia Europena, fonduri ce reprezinta o finantare nerambursabila de pana la 85% din valoarea proiectelor de investitii, restul fiind suportat de catre beneficiarii locali.

Investitiile in sectorul de mediu au devenit necesare ca urmare a obligatiilor de conformare la directivele europene, asumate de catre Romania in Capitolul de negociere nr.22.

In acest sens , in vederea conformarii la directivele specifice de mediu, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor ( MMGA ) sprijina autoritatile locale in identificarea celor mai adecvate mecanisme de finantare a proiectelor de mediu.Programele Uniunii Europene s-au dovedit in perioada de preaderare si in continurae si in aceasta perioada de tranzitie cea mai ieftina sursa de finantare a investitiilor in acest sector.

Avand in vedere neconformitatile de mediu identificate in judetul Mures, si pentru a raspunde solicitarilor autoritatilor publice locale in indeplinirea angajamentelor asumate in sectorul serviciilor de apa potabila/apa uzata MMGA ne pune la dispozitie o Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii, finantate de catre UE si MMGA ( Masura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 ).

Licitatia internationala pentru selectarea Consultantului pentru Masura mentionata  a inceput la sfarsitul  lunii ianuarie 2007 sub coordonarea MMGA si se estimeaza ca activitatea acestui Consultant sa inceapa in luna aprilie 2007.

Consultanta urmeaza sa indeplineasca urmatoarele sarcini :

- In faza de prefezabilitate : Planului Master existent, elaborat pentru orasele SAMTID se va dezvolta pe plan regional  pe orizontul de timp 2007 – 2037 in sectorul serviciilor de apa potabila/apa uzata si stabilirea listei investitiilor prioritare

- In faza de fezabilitate : elaborarea studiilor de fezabilitate pentru investitiile prioritare, analize institutionale, studii de impact asupra mediului, elaborarea Aplicatiei pentru accesarea fondurilor, suport pentru beneficiari in procesul de evaluare a Aplicatiei la Comisia Europeana si la Institutii de finantare internationale.

- Faza de licitare- contractare : elaborarea documentatiilor de licitatie atat pentru lucrari cat si pentru asistenta pentru managementul si supervizarea contractelor de lucrari, suport in procesul de evaluare si contractare , instruiri

Asistenta tehnica are o durata de 23 luni de la data de incepere a contractului. Aplicatia pentru accesarea Fondurilor trebuie pregatita in termen de 13 luni de la semnarea Contractului iar documentatiile de licitatie trebuie finalizate in termen de 17 luni de la aceeiasi data.

Pe de alta parte , conform Programului Operational Sectorial  pentrui Mediu ( POS – Mediu ), document strategic care sta la baza accesarii Fondurilor comunitare in perioada 2007 – 2013 , se pot finanta cu prioritate proiecte regionale, in scopul reducerii atata a costurilor investitionale ( datorita economiilor de scara ) cat si a costurilor ulterioare de operare si de intretinere .

In vederea pregatirii proiectelor regionale de investitii care sa rezolve si disfunctionalitatile ramase ale sitemului si in municipiul Tg-Mures, care nu au putut fi eliminate pana acum , in in cadrul programelor de investitii cu finantari externe, respectiv prin investitiile proprii ale operatoruluiu, beneficiarilor locali ( administratiile publice locale ) le revine o serie de obligatii si anume :

- Asocierea municipalitatilor pentru promovarea investitiilor finantate de catre UE reprezinta o conditie preliminara pentru aprobarea acestor proiecte regionale.Aceste asociatii au rolul de a monitoriza/superviza implementarea lucrarilor pentru reabilitatre/modernizarea/extinderea sistemeleor de alimentare cu apa potabila si de colectare/epurare a apelor uzate, performanta Operatorului regional de servicii precum si de a asigura cofinantarea. Asocierile trebuie sustinute prin hotarari ale Consiliilor locale. Formarea acestor asociatii de dezvoltare comunitara respectiv responsabilitatile acestora au la baza si sunt stipulate in Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, respectiv Legea nr.241/2006  a serviciului de alimentare cu apa si canalizare.( ambele legi intra in vigoare la data de 27 martie 2007 ).Neaderarea municipiului Tg-Mures la asocierea municipalitatilor ar insemna eliminarea posibilitatii  de participare  a localitatii la  programe de investitii regionale in domeniul mediului cu finantare din Fonduri de coeziune.

- Crearea unui operator regional unic care sa deserveasca cel putin aria care face obiectul propunerii de proiect este de asemenea conditie de eligibilitate in cazul proiectelor de apa/apa uzata.Scopul final vizeaza eficientizarea serviciilor, prin reducerea atat a costurilor investitiilor , cat si a costurilor de operare si de intretinere a sistemelor.

- Infiintarea unei Unitati de Implementare a Proiectelor ( UIP ) . Acesta trebuie constituita  ca entitate distincta in cadrul Operatorului regional.

Analizand conditiile de mai sus , se poate constata

- Prin infiintarea SC COMPANIA AQUASERV SA in anul 2006, s-a indeplinit conditiia de existenta a unui operator regional.Acest operator isi desfasoara activitatea la ora actuala in localitatile : Tg-Mures,Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut si Cristuru Secuiesc.

- La nivelul SC COMPANIA AQUASERV SA exista si functioneaza o Unitate de Implementare a Proiectului .A fost infiintata si este dimensionata  si are personal calificat exclusiv pentru derularea Masurii ISPA - Tg-Mures, respectiv a Programului SAMTID in judetele Mures si Harghita .Avand in vedere ca aceasta unitate are capacitatea de a administra doar cele doua Programe de investitii, este necesara recrutarea si selectarea unui personal suplimentar, in vederera  restructurarii si completarii actualei structuri de implementare a programelor internatioanale.

- In ceea ce priveste conditia de existenta a asocierii municipiilor ( localitatilor ) , consideram necesara adoptarea unei Hotarari de Consiliu local in acest sens, in vederea demararii procesului de aderare la Asociatia de dezvoltare comunitara , infiintata  si existenta in judetul Mures sub coordonarea Consiliului judetean. Mentionam ca la aceasta Asociatie s-a afiliat si localitatea Cristuru Secuiesc

In conluzie, pentru a facilita procesul de accesare a Fondurilor de Coeziune, respectiv de crea conditiile de demarare a Asistentei tehnice pentru pregatirea Aplicatiilor de accesare a fondurilor comunitare pentru investitiile in sectorul de apa/apa uzata, avand in vedere conditionarile enuntate, propunem adoptarea unei Hotarari de Consiliu pentru exprimarera interesului Municipiului de participare la  proiecte regionale in acest domeniu si demararea procedurii de afiliere la Asociatia oraselor mici si mijlocii din judetul Mures.

Anexez adresa nr. 711/SB/ 19.02.2007 a MMGA

Initiator

Torzsok Sandor – consilier local

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 45, alin. (1) din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte	Secretar

dr. Benedek Istvan					  ec. Crăciun Ioan Florin

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Torzsok Sandor Laszlo				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

soc. Vlas Florin					    ec. Bakos Levente

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

ing. Kirsch Attila					ing. Oproiescu Petru Florin

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jrs. Fekete Attila Csaba					  jrs. Pop Liviu Marius