R O M Â N I A								 INIŢIATOR

JUDEŢUL MUREŞ            						  P R I M A R

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ   				       dr. Dorin Florea

P R I M A R

## Direcţie Economică

Nr. __________ din _____________________

E X P U N E R E     D E     M O T I V E

privind aprobarea

“ Listei rectificata cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC COMPANIA AQUASERV SA TG. MURES,  cu finantare din credit extern angajat de Consiliul Local prin HCL 31/09,02,2006

Necesitatea rectificării “ Listei cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC COMPANIA AQUASERV SA TG. MURES,  cu finantare din credit extern angajat de Consiliul Local prin HCL 31/09,02,2006” se impune datorită faptului că, până in prezent dl. Primar drr. DORIN FLOREA , in calitate de ordonator de credite nu a avizat Lista  de investitii pe anul 2007, desi a fost   aprobata de CLM prin HCL 388/30.nov. 2006. Fără avizul Primarului  Trezoreria Tg. Mures nu accepta admiterea la finantare a  lucrărilor propuse.

Vă informăm că « Lista initiala cu obiectivele de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures   în valoare totală de 6,500,000 lei,      cuprindea :

- Lucrări in continuare :

- Extinderea retelei de apă zona Corunca – Livezeni

- Extinderea retelei de apă in mun. Tg. Mures

- Lucrări noi :

- Înlocuirea retelei de apă B.dul 22 Decembrie 1989

- Înlocuire conducta de apă str. Băneasa

- Extinderea retelei de canalizare str. Băneasa

Mentionăm că, pentru lucrările in continuare , contractele de executie sunt in derulare, acestea fiind incheiate in anul 2006 in baza Listei de investitii aprobata de CLM si avizata în anul 2006 de către dl. Primar,   iar pentru lucrările noi există intocmite proiecte  tehnice de executie , si se doreste  promovarea licitatiilor in vederea incheierii contractelor de executie.

În prezent aceste lucrări sunt sistate, licitatiile nu se pot promova deoarece Lista de investitii aprobata de CLM nu a fost avizată de către dl. Primar dr. Dorin Florea, desi Aquaserv a facut interventii repetate si a prezentat informări scrise cu privire la stadiul realizărilor, a promovării obiectivelor propuse  a se realiza in anul 2007.

Asa după cum reiese din adresa nr. 299/21,03,2007 motivul neavizării Listei este obiectivul de inv. “Extinderea retelei de apă in zona Corunca – Livezeni.

Prin adresa nr. 299/21,03,2007, ca răspuns la interventiile Aquaserv, dl. Primar  afirmă ,  citam : « Având in vedere faptul că ulterior aprobării prin HCL nr. 23/22iulie 2004 a SF-ului nr. 118/2004  a obiectivului de investitii Extinderea retelei de apă zona Corunca –Livezeni - Regia apartinând municipalitătii s-a transformat in Companie regionala ; având alti actionari, considera abuziva includerea in Lista cu obiective de investitii pe anul 2007 cu finantare de la bugetul local a extinderii retelei de apă zona Livezeni.

Fata de motivatia dl. Primar , precizăm că,  aşa după cum este stipulat în Actul constitutiv al SC Compania Aquaserv SA, actionarul principal al Companiei este Municipiul Tg. Mures prin C.L.M. care detine 81,7% din capitalul social al societătii. Restul actionarilor fiind : 3,76% Munic. Sighisoara, 4,22% Munic. Reghin,  1,67% orasul Ludus, 3,06% Munic. T.veni, 0,61% orasul Iernut, 3,96% Judetul Mures, 1% orasul Cristurul Secuiesc .

În ceea ce priveste promovarea obiectivului - « Extinderea retelei de apă zona Corunca Livezeni. » vă informăm :

Documentaţia tehnica faza SF nr.118/2004 si indicatorii tehnico- economici ai obiectivului  au fost aprobati  cu HCL 23/22,iulie 2004  .

Valoarea totală aprobata a investitiiei este de: 1,449233,7 lei din care C+M : 1,049938,0 lei si cuprinde doua obiecte :

Obiectul nr. 1: extinderea retelei de apa zona Corunca :  2,1 km retea apa

Obiectul nr. 2: extinderea retelei de apa zona Livezeni : 1,65 km retea apa , modernizare Statia de pompare SUMEL.- amplasamentul fiind pe teritoriul municipiului Tg. Mures

Lucrările aferente obiectului nr. 1 sunt finalizate si receptionate cu receptia nr. 130/005,07,2006 si predate Primăriei , înregistrat in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare prin Actul aditional nr.5/2006.

Obiectul 2 – extinderea retelei de apa str. Livezeni cuprinde:

- extinderea retelei de apă 1,65 km ( de la intersectia str. Cutezantei spre Livezeni până la limita municipiului Tg. Mures )

- modernizarea statiei de pompare SUMEL care a fost preluata de către Primărie cu HCL  nr.266 din 27 oct. 2005 completată cu HCL 98/30,martie 2006. Mentionăm că la data preluării regia era transformata in Societate Comercială.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost promovate in anul 2006 după ce Consiliul Local a aprobat preluarea Statiei de Pompare SUMEL (HCL nr. 266/2005 modificata prin HCL 98/30 martie 2006) in baza căreia s-a stabilit solutia tehnica de alimentare cu apă in zona.

În baza acestor aprobări în anul 2006 s-a finalizat documentatia tehnică de executie s-a programat licitatia lucrărilor astfel că  s-a incheiat Contractul de lucrări nr. 16/06,11,2006. cu SC INSTASERVICE SRL TG. MURES , termen de executie 2006-2007 (obiectivul fiind cuprins in Lista de investiţii cu finantare din bugetul local pe anul 2006).

Totodata vă informăm că, Executantul s-a aprovizionat cu materialul tubular necesar.

Pentru a obtine avizul favorabil al dl. Primar , fără de care nu putem obtine de la Trezoreria   Tg. Mures finantarea obiectivelor de investitii,  inaintăm spre reaprobare,

“ Lista rectificată cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC COMPANIA AQUASERV SA TG. MURES,  cu finantare din credit extern angajat de Consiliul Local prin HCL 31/09,02,2006 a cărui valoare este de 5,600,000 lei.

Lista rectificata contine:

- Lucrări in continuare :

- Extinderea retelei de apă in mun. Tg. Mures

- Lucrări noi :

- Înlocuirea retelei de apă B.dul 22 Decembrie 1989

- Înlocuire conducta de apă str. Băneasa

- Extinderea retelei de canalizare str. Băneasa

Asa după cum am aratat mai sus , pentru lucrările in continuare respectiv “Extinderea retelei de apă in municipiul Tg. Mures , contractul de executie este incheiat , executantul SC Energoconstructia Bucuresti solicita predarea amplasamentului pentru inceperea lucrărilor. Această lucrare ar trebui să se execute concomitent cu Măsura ISPA  in baza HCL 204/06,09,2001.

Mentionăm că pentru investitia “Extinderea retelei de apă zona Corunca-Livezeni-  ob.2- Extinderea retelei de apă zona Livezeni,  solicitam aprobarea CLM de a rezilia contractul de lucrări incheiat cu SC INSTASERVICE SRL TG. MURES.

Nerealizarea investitiei “Extinderea reteli de apă zona Corunca-Livezeni – ob. 2 – Extinderea retelei de apă zona Livezeni” va face imposibilă alimentarea cu apă a zonelor de locuinte realizate si in curs de realizare din comuna Livezeni cu populatia majoritară din municipiul Tg. Mures.

Pentru lucrările noi  avem intocmite proiecte tehnice de executie, după aprobarea si avizarea Listei de investitii , vom promova licitatiile in vederea incheierii contractelor de executie.

Mentionăm că nominalizarea acestor obiective s-a făcut in urma discutiilor avute cu

reprezentantii Administratiei Domeniului Public din cadrul Primariei (d.nul ing.Dan Gliga, d.nul ing.Racz Lucian si d.nul ing. Lucian Liviu) tinând cont de corelarea programului de reabilitări străzi cu programul de reabilitări/inlocuiri retele apa – canal. În sedinta comuna cu detinatorii de retele din data de 28,02,2007 s-a  stabilit ca termenele de executie pentru aceste obiectve sa fie : incepere luna mai 2007 –finalizare , luna septembrie 2007.

Pentru respectarea termenelor de executie stabilite, si promovarea lucrărilor contractate propunem aprobarea    “ Listei rectificata cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC COMPANIA AQUASERV SA TG. MURES,  cu finantare din credit extern angajat de Consiliul Local prin HCL 31/09,02,2006 in valoare de 5,600,000 lei. cu mentiunea că fără avizul dl. Primar dr. Dorin Florea , Trezoreria Tg. Mures nu admite  finantarea lucrărilor.

Aviz favorabil al 					Văzut,

Direcţiei Economice		          SC Compania Aquaserv SA

Director Economic				Director General

Ec. Kiss Imola					ing. Daraban Otto

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte	Secretar

dr. Benedek István					  ec. Crăciun Ioan Florin

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor László				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

soc. Vlas Florin					    ec. Bakos Levente

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

ing. Kirsch Attila					ing. Oproiescu Petru Florin

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jrs. Fekete Attila Csaba					  jrs. Pop Liviu Marius

R O M Â N I A									proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A     nr. ________

din _____________________ 2007

privind  aprobarea  “ Listei rectificata cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC COMPANIA AQUASERV SA TG. MURES,  cu finantare din credit extern angajat de Consiliul Local prin HCL 31/09,02,2006

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. _____ din __________ privind  aprobarea  “ Listei rectificata cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC COMPANIA AQUASERV SA TG. MURES,  cu finantare din credit extern angajat de Consiliul Local prin HCL 31/09,02,2006

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” şi alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, precum şi prevederile HCLM nr. 306/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mureş în societate comercială pe acţiuni,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

H o t ă r â ş t e :

Art. 1. Se aproba   “ Lista rectificata cu obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2007 de către SC COMPANIA AQUASERV SA TG. MURES,  cu finantare din credit extern angajat de Consiliul Local prin HCL 31/09,02,2006

Art. 2. Se renunta la continuarea lucrărilor aferente investitiei “Extinderea retelei de apă zona Corunca – Livezeni , si realizarea obiectului 2 – Extinderea retelei de apă zona Livezeni”.

Art. 3. Se aproba rezilierea contractului de lucrări  nr. 16 /06,11,2006 aferent obiectivului de inv. Extinderea retelei de apă zona Corunca - Livezeni Tg. Mures- obiectul II- Extinderea retelei de apă zona Livezeni. Încheiat intre SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures in calitate de achizitor si SC INSTASERVICE SRL Tg. Mures in calitate de executant.

Viză de legalitate

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

Maria Cioban