R O M Â N I A								 INIŢIATOR

JUDEŢUL MUREŞ            							  P R I M A R

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ   					       dr. Dorin Florea

P R I M A R

## Direcţia Economică

Nr. __________ din _____________________

E X P U N E R E     D E     M O T I V E

privind  rectificarea Listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza

în anul 2008, cu finanţare parţală sau integrală de la bugetul  local

repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş

Necesitatea rectificării Listei de investiţii cu finanţare de la bugetul local a apărut ca urmare a nerealizării valorilor prognozate pentru anul 2008.

Lista iniţială aprobată cu Hotărârea Consiliului Local  nr. 38 /2008 are  valoarea totală de 7.668.498,0 lei şi conţine doar lucrări în continuare.

Lista rectificată cu obiective de  investiţii propuse a se realiza în anul 2008 cu finanţare de la bugetul local are valoarea de 5.251.678,00 lei.

Faţă de Lista iniţială, modificările propuse sunt următoarele :

A.1.  „Extindere reţea apă zona Corunca –Livezeni” - se propune o majorare de la 450.000,00 lei la 588.000,00 lei ca urmare a necesităţii executării unui racord electric la Staţia de pompare pentru a se pune în funcţiune reţeaua de apă. Total necesar sursă – 588.000,00 lei

A.2.  „Extindere reţele de apă în municipiul Tg. Mureş” - se propune o diminuare a valorii de la 5.054.820,00 lei la 2.500.000,00 lei din  cauza valorii reduse a realizărilor până la data de 30 septembrie 2008 ( 496.482,30 lei).  Deşi realizările fizice sunt mai mari, la plată s-au acceptat doar situaţiile de lucrări pentru tronsoanele finalizate din punct de vedere funcţional. Se prognozează punerea în funcţiune a reţelelor de apă pe  stăzile pe care au fost demarate lucrările La solicitarea surselor de finanţare s-a ţinut cont şi de plata pentru realizările din anul 2007. Total necesar sursă – 2.500.000,00 lei.

A.3. „Înlocuire reţea apă şi canalizare B-dul 22 Decembrie 1989” – se menţine valoarea iniţială. Total necesar sursă – 1.504.640,00 lei.

A.4. „ Înlocuire conductă de apă str. Băneasa”  – se menţine valoarea iniţială. Total necesar sursă – 659.038,00 lei.

Aceste obiective de investiţii vor fi finalizate în anul 2009. Decalarea termenelor contractuale în anul 2009 pentru lucrarea nominalizată la poziţia A.3. este cauzată de solicitarea Primăriei Municipiului Tg. Mureş de a amâna executarea lucrărilor de canalizare la intersecţia  B-dului  22 Decembrie 1989 cu str. Secuilor Martiri. Pe str. Băneasa această decalare se datorează realizărilor relativ scăzute motivate de constructor  prin neplata în termen a facturilor scadente.

# Având în vedere materialul prezentat propunem aprobarea Listei rectificate cu obiective de  investiţii propuse a se realiza în anul 2008 cu finanţare de la bugetul local la valoarea de 5.251.678,00 lei.

Aviz favorabil al 					Văzut,

Direcţiei Economice                      	      SC Compania Aquaserv SA

Director Economic				Director General

ec. Kiss Imola  	                  		ing. Daraban Otto

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte	Secretar

dr. ______________						 ___________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

Törzsök Sándor László					    Maior Sergiu Claudiu

ing. Torzsok Sandor Laszlo				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

Vlas Florin				                              Bakos Levente

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

Ioan Sita			     			        Bálint  István

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

__________________					_________________

R O M Â N I A									proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A     nr. ________

din _____________________ 2008

privind  rectificarea listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza

în anul 2008, cu finanţare parţală sau integrală de la bugetul  local

pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. _____ din __________ privind privind  rectificarea Listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza în anul 2008, cu finanţare parţală sau integrală de la bugetul local repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş.

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b şi d, alin. 4 lit. a, alin. 6 lit. a pct. 14, alin. 9, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r â ş t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea listei cu obiective de investiţii propuse a se realiza în anul 2008, cu finanţare parţală sau integrală de la bugetul local pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureş - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, Direcţia economică şi conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Viză de legalitate

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

Maria Cioban