R O M Â N I A								 INIŢIATOR

JUDEŢUL MUREŞ            							 P R I M A R

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ   					         dr. Dorin Florea

P R I M A  R

Direcţia Economică

Nr. __________ din _____________________

EXPUNERE DE MOTIVE

privind organizarea licitaţiei pentru execuţie şi finanţarea lucrărilor în cadrul derulării investiţilor de modernizare a producţiei şi distribuţiei de energie termică în

cartierele Dambu Pietros şi 7 Noiembrie

S.C. Energomur S.A. derulează investiţia „Modernizarea producţiei şi distribuţiei de energie termică în ansamblul de locuinţe Dâmbu Pietros” şi „Modernizarea alimentării cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum din zona 7 Noiembrie din municipiul Tîrgu Mureş”.Cele două obiective de investiţii sunt incluse în programul „Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort”.

Au fost achiziţionate utilajele necesare modernizării centralelor termice Dâmbu Pietros nr. 1, 2, 3, şi 4, Cornişa, Mihai Viteazul, Păcii, Cărămidăriei şi Secuilor Martiri. O parte a echipamentelor au fost montate în anul 2008, prin firme terţe alese prin licitaţie publică, iar o altă parte a echipamentelor au fost montate cu forţe proprii ale S.C. Energomur S.A.

În anul 2009 urmau să fie montate echipamentele care se află încă livrate la sediul S.C. Energomur S.A.

Urmare a alocării sumelor din bugetul central pentru programul Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort”, în anul 2009 SACET Tîrgu Mureş va beneficia de 2.800.000 lei.

Această sumă este acoperitoare doar pentru finalizarea contractelor în derulare şi nu permite montajul utilajelor în cauză. În cazul în care utilajele nu vor fi montate în 2009, rezultatele investiţiilor nu se vor simţi în rezultatele financiare ale S.C. Energomur S.A. Utilajele pot ieşi din perioada de garanţie înainte ca acestea să fi fost puse în funcţiune.

Datorită celor menţionate pentru montarea utilajelor şi realizarea lucrărilor de instalaţii electrice şi de automatizare în centralele termice menţionate, propunem organizarea unei licitaţii publice deschise pentru delegarea unui antreprenor general responsabil pentru: proiectare (fără PT + DDE), execuţie şi finanţare a lucrărilor. Lucrările trebuie să fie realizate în 2009.

Propunem ca finanţarea să fie acceptată pe 36 luni, începând cu 1 ianuarie 2010 şi garantată cu bilete la ordin eliberate de S.C. Energomur S.A. şi avalizate de Primăria municipiului Tîrgu Mureş, cu posibilitatea plăţii în devans faţă de perioada contractată în cazul în care sunt resurse atrase de la bugetul central.

Valoarea lucrărilor estimate se ridică la:

- Dâmbu Pietros: 	2.000.000 lei

- 7 Noiembrie: 	6.000.000 lei

Având în vedere cele de mai sus,  vă prezentăm alăturat, spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în sensul celor de mai sus.

Aviz favorabil al

Direcţia Economică

Vizat

SC Energomur SA

Director general

Bauer Andrea