R O M Â N I A								 INIŢIATOR

JUDEŢUL MUREŞ            							 P R I M A R

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ   					         dr. Dorin Florea

P R I M A  R

Direcţia economică

Nr. __________ din ___________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea listei lucrărilor finanţate din creditul ce urmează să fie accesat de S.C. Energomur SA. conform HCL nr.154/2010

În vederea punerii în aplicare a prevederilor HCLM nr.154/06.05.2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureş, în ceea ce priveşte executarea lucrărilor ce se impun pentru:

- realizarea investiţiilor de modernizare şi eficientizare în vederea asigurării ca preţul de producere a energiei termice în sistem centralizat în zona unitară să fie sub 300 lei/Gcal(pret echivalent mai 2010), în condiţiile păstrării pieţei actuale (numar de utilizatori finali) - conform prevederilor art.2 şi art.14 din HCLM nr.154/2010.

- asigurarea confortului propriu ai utilizatorilor finali şi a controlului costurilor pe apartamente, referitoare la alimentarea cu energie termica si apa calda de consum, în Zona Unitară, prin trecerea la sistemul de distribuţie pe orizontală - conform art.4 şi art.5 din HCLM nr.154/2010;

- asigurarea serviciului public de furnizare a energie termice prin construirea de centrale noi  la nivel de condominiu sau extinderea celor existente, pentru spaţiile cu destinaţie şcolară şi pentru blocurile la care din punct de vedere tehnic nu se poate asigura agent termic pe orizontală sau prin microcentrale -  conform art.10 din HCLM nr.154/2010;

- realizarea instalaţiilor de distribuţie pe orizontală în apartamentele acelor utilizatori  finali din  categoria persoanelor sau familiilor cu venituri reduse - conform art.6 din HCLM nr.154/2010;

- asigurarea agentului termic în sistem individual, prin microcentrală sau convectoare pentru utilizatori  finali din  categoria persoanelor sau familiilor cu venituri reduse, al căror apartamente se situează în zona afectastă de prevederile art.8 şi art.9 din HCLM nr.154/2010- conform art.7 din HCLM nr.154/2010.

Vă propunem spre aprobare lista lucrărilor de investiţii finanţate din creditul ce urmează să fie accesat de S.C. Energomur S.A., conform HCLM nr.154/06.05.2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureş.

- Modernizare centrale termice de cvartal;

- Reabilitare şi/sau modernizare reţea termică de distribuţie, pozare reţea termică primară;

- Instalare sisteme de distribuţie pe orizontală;

- Montare centrale termice pentru şcoli şi blocuri, centrale termice pentru apartamente sau instalaţii interioare pentru cazuri sociale.

Obiectivul Modernizare centrale termice de cvartal se referă la centralele termice Dâmbul Pietros 1, 2, 3 şi 4; Tudor Vladimirescu 1, 4, 5, 6 şi 8; Mureşeni 1 şi 2; Unirii

În zona Dâmbul Pietros au fost cuprinse finalizarea lucrărilor de modernizare a centralelor termice 2 şi 3, finalizarea instalării agregatelor de cogenerare (racordul electric şi de gaz, plata ratelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de achiziţie şi instalare a sistemului de cogenerare), instalarea punctului termic la Clinica de copii distrofici.

În zona Tudor Vladimirescu au fost cuprinse modernizarea şi automatizarea centralelor termice nr.1 şi 8 şi reabilitarea coşurilor de fum ale CT 4, 5 şi 6.

În zona Mureşeni au fost cuprinse modernizarea şi automatizarea CT 2 şi transformarea CT 1 în punct termic.

În zona Unirii au fost cuprinse instalarea unui agregat de cogenerare la centrala termică şi instalarea unui punct termic la corpul de clădire vechi al Şcolii generale nr.8.

Obiectivul Reabilitare şi/sau modernizare reţea termică de distribuţie, pozare reţea termică primară se referă la centralele termice Dâmbul Pietros 1, 2, 3 şi 4; Tudor Vladimirescu 1, 4 şi 8; Mureşeni 1 şi 2; Budai Nagy Antal

În zona Dâmbul Pietros au fost cuprinse finalizarea modernizării reţelei termice de distribuţie al CT 2 şi 3, modernizarea parţială a reţelelor termice de distribuţie al CT 1 şi 4.

În zona Tudor Vladimirescu au fost cuprinse lucrări de modernizare parţială a reţelei de distribuţie al CT 1 şi 8 şi, parţial, a tronsonului nr.2 al CT 4.

În zona Mureşeni au fost cuprinse pozarea reţelei termice primare dintre CT2 şi actualul CT1 şi modernizarea parţială a reţelei termice de distribuţie ale CT2 şi actualul CT1.

În zona Budai au fost cuprinse lucrări de reabilitare a 250 ml de reţea termică de distribuţie.

Obiectivul Instalare sisteme de distribuţie pe orizontală au fost cuprinse modificarea distribuţiei din blocurile de locuit, pentru 6000 de apartamente.

Obiectivul Montare centrale termice pentru şcoli şi blocuri, centrale termice pentru apartamente sau instalaţii interioare pentru cazuri sociale se referă la unităţile de învăţământ preuniversitar, blocurile ale căror alimentare nu poate fi realizat la nivel de apartamente şi blocurile cu distribuţie pe orizontală, aflate în zonele unde se suspendă alimentarea centralizată cu energie termică începând cu 01.10.2010, în conformitate cu prevederile HCL 154/2010.

În categoria instituţiilor de învăţământ preuniversitar au fost cuprinse Grupul şcolar Gh. Marinescu, Grupul şcolar Ion Vlasiu, Şcoala generală nr.7, Grupul şcolar Constantin Brâncuşi, Gimnaziul George Coşbuc, Grădiniţa cu program prelungit nr.9, Şcoala generală nr.18, Gimnaziul Nicolae Bălcescu şi Casa de cultură Mihai Eminescu, inclusiv hotelul.

La acest obiectiv s-au mai cuprins 12 scări de bloc cu distribuţie pe orizontală şi  3 blocuri de garsoniere.

Vă prezentăm alăturat, spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în sensul celor de mai sus.

Aviz favorabil al Direcţiei Economice

Director economic,

Ec. Kiss Imola

Vizat

SC Energomur SA

Director general

Bauer Andrea

# R O M Â N I A			Proiect

JUDEŢUL MUREŞ 		VARIANTA I

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

# H O T Ă R Â R E A   nr. ________

din ____________________ 2010

privind aprobarea listei lucrărilor finanţate din creditul ce urmează să fie accesat de S.C. Energomur SA. conform Hotărârii Consiliului local municipal nr. 154/06.05.2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr.______ din ___________2010 prezentată de Direcţia economică,

Având în vedere:

# Prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 154/06.05.2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureş;

# prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” şi „d”, alin. (3), lit. „b”, alin. (4), lit.”e”, alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată;

- prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă lista lucrărilor finanţate din creditul, ce urmează să fie accesat de S.C. Energomur S.A., conform HCLM nr.154/06.05.2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureş, ce cuprinde următoarele lucrări de incestiţii:

- Modernizare centrale termice de cvartal, pentru centralele termice Dâmbul Pietros 1, 2, 3 şi 4; Tudor Vladimirescu 1, 4, 5, 6  şi 8; Mureşeni 1 şi 2; Unirii ;

- Reabilitare şi/sau modernizare reţea termică de distribuţie, pozare reţea termică primară, pentru centralele termice Dâmbul Pietros 1, 2, 3 şi 4; Tudor Vladimirescu 1, 4 şi 8; Mureşeni 1 şi 2; Budai Nagy Antal;

- Instalare sisteme de distribuţie pe orizontală;

- Montare centrale termice pentru şcoli şi blocuri, centrale termice pentru apartamente sau instalaţii interioare pentru cazuri sociale, pentru Grupul şcolar Gh. Marinescu, Grupul şcolar Ion Vlasiu, Şcoala generală nr.7, Grupul şcolar Constantin Brâncuşi, Gimnaziul George Coşbuc, Grădiniţa cu program prelungit nr.9, Şcoala generală nr.18 şi Gimnaziul Nicolae Bălcescu, Casa de cultură Mihai Eminescu şi hotelul, 12 scări de bloc cu distribuţie pe orizontală şi a 3 blocuri de garsoniere.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea prin Direcţia economică şi S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate,

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Cioban Maria

# R O M Â N I A			Proiect

JUDEŢUL MUREŞ 		VARIANTA II

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

# H O T Ă R Â R E A   nr. ________

din ____________________ 2010

privind lucrările ce se vor finanţa din creditul ce urmează a fi contractat de S.C. Energomur SA. conform Hotărârii Consiliului local municipal nr. 154/06.05.2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr.______ din ___________ 2010 prezentată de Direcţia economică,

Având în vedere:

# Prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 154/06.05.2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureş;

# prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” şi „d”, alin. (3), lit. „b”, alin. (4), lit.”e”, alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată;

- prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă lucrările ce vor fi finanţate din creditul ce urmează a fi contractat de S.C. Energomur S.A., conform Hotărârii Consiliului local municipal nr. 154/06.05.2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureş, după cum urmează:

1. Instalare sisteme de distribuţie pe orizontală;

2. Achiziţionare şi montare centrale termice pentru şcoli, respectiv Grupul şcolar Gh. Marinescu, Grupul şcolar Ion Vlasiu, Şcoala generală nr.7, Grupul şcolar Constantin Brâncuşi, Gimnaziul George Coşbuc, Grădiniţa cu program prelungit nr.9, Şcoala generală nr.18 şi Gimnaziul Nicolae Bălcescu, respectiv Casa de Cultură Mihai Eminescu şi hotelul;

3. Achiziţionare şi montare centrale termice şi convectoare pentru locuinţele individuale indiferent de locul situării acestora precum şi pentru 12 scări de bloc actualmente în sistem de distribuţie pe orizontală şi a 3 blocuri de locuinţe.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea prin Direcţia economică şi S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate,

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Cioban Maria