ROMÂNIA									                      Aprobat

JUDEŢUL MUREŞ								                    PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ			                             dr.Dorin Florea

Nr._______din ______2010

# Expunere de motive

privind modificarea şi completarea HCL nr.59/25.02.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi  a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare strazi în municipiul Tg.Mureş”

Prin HCL nr.59/25.02.2010 şi HCL 138/29.04.2010 s-au aprobat studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici în vederea realizării lucrărilor de modernizare pe un număr total de 52 străzi din Municipiul Tg.Mureş.

În urma obţinerii avizelor de la SC Compania Aquaserv SA, necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de construire,  s-a constatat necesitatea înlocuirii reţelelor de apă potabilă pe 27 de străzi din totalul de 52 de străzi propuse pentru modernizare prin cele două hotătâri menţionate mai sus. Ca urmare, considerăm că este oportun ca odată cu modernizarea sistemului rutier să se înlocuiască şi reţelele de apă necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Prin urmare proiectantul SC George Construct SRL, la solicitarea beneficiarului, a refăcut documentaţiile tehnice, cu includerea înlocuirii reţelelor de apă pe următoarele străzi:

| Nr. Crt. | Strada |
| --- | --- |
| 1 | Strada Aiudului |
| 2 | Strada Apaductului |
| 3 | Strada Bogatei |
| 4 | Strada Dealului |
| 5 | Strada Fabricii de zahar |
| 6 | Strada Fagarasului |
| 7 | Strada Fantanii |
| 8 | Strada Franz Liszt |
| 9 | Strada Izvorului |
| 10 | Strada Justitiei |
| 11 | Strada Recoltei |
| 12 | Strada Retezatului |
| 13 | Strada Stramba |
| 14 | Strada Turzii |
| 15 | Strada Aleea Covasna |
| 16 | Strada Aleea Hateg |
| 17 | Strada Bobilna |
| 18 | Strada Bucinului |
| 19 | Strada Busuiocului |
| 20 | Strada Milcovului |
| 21 | Strada Narciselor |
| 22 | Strada Nufarului |
| 23 | Strada Pacii |
| 24 | Strada Panselutelor |
| 25 | Strada Tisei |
| 26 | Strada Violetelor |
| 27 | Strada Voinicenilor |

Ca urmare a acestor aspecte tehnice, a fost necesară şi o regrupare a străzilor pe loturi.

Astfel propunem reaprobarea Studiilor de fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici, după cum urmează:

LOT - I cuprinde: Devizul general aferent unui nr. de  20 de străzi pe care se vor executa doar lucrări de modernizare a carosabilului, în valoare totală de: 30.209,48 mii lei respectiv 7.017,63 mii Euro fără TVA la care se aplică TVA 7.250,28 mii lei, curs BNR -1Euro= 4,3048 la data de 02.07.2010, conform Anexa 1.

Anexa 1

|  | DEVIZUL GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII |  |  |  |  |  |
|  | "PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TG.MURES" |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTA "MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL TG.MURES" |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL I |  |  |  |  |  |
|  | in mii lei/mii euro, la cursul 4,3048 lei/euro din data de 02.07.2010, curs BNR |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | VALOARE ( fara TVA ) |  | TVA | VALOARE ( inclusiv TVA ) |  |
| crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | mii | mii | mii | mii | mii |
|  |  | lei | euro | lei | lei | euro |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1. | Studii geotehnice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2. | Studii topografice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3. | Studii hidrologice ( comunicare debite pentru pod ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 5.00 | 1.16 | 1.20 | 6.20 | 1.44 |
| 3.3. | Proiectare si inginerie | 190.00 | 44.14 | 45.60 | 235.60 | 54.73 |
| 3.3.1. | Intocmire proiect in faza: SF+PT+DE+CS | 170.00 | 39.49 | 40.80 | 210.80 | 48.97 |
| 3.3.1.1. | Intocmire proiect in faza: SF | 140.00 | 32.52 | 33.60 | 173.60 | 40.33 |
| 3.3.1.2. | Expertiza tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1.3. | Intocmire proiect in faza: PT+DE+CS | 30.00 | 6.97 | 7.20 | 37.20 | 8.64 |
| 3.3.2. | Verificarea tehnica a proiectului | 20.00 | 4.65 | 4.80 | 24.80 | 5.76 |
| 3.4. | Organizarea procedurilor de achizitie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5. | Consultanta | 440.00 | 102.21 | 105.60 | 545.60 | 126.74 |
| 3.6. | Asistenta tehnica si dirigentie de santier | 756.83 | 175.81 | 181.64 | 938.47 | 218.01 |
|  | TOTAL CAPITOL III | 1,391.83 | 323.32 | 334.04 | 1,725.87 | 400.92 |
| CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii | 25,227.81 | 5,860.39 | 6,054.67 | 31,282.48 | 7,266.88 |
| 4.1.1. | Strada Lacramioarei | 573.39 | 133.20 | 137.61 | 711.01 | 165.17 |
| 4.1.2. | Strada Crangului | 384.15 | 89.24 | 92.20 | 476.35 | 110.66 |
| 4.1.3. | Strada Dimitrie Cantemir | 606.30 | 140.84 | 145.51 | 751.81 | 174.64 |
| 4.1.4. | Strada Secuilor Martiri | 546.09 | 126.85 | 131.06 | 677.15 | 157.30 |
| 4.1.5. | Strada Tarnavei | 179.21 | 41.63 | 43.01 | 222.22 | 51.62 |
| 4.1.6. | Strada Zagazului | 490.39 | 113.92 | 117.69 | 608.09 | 141.26 |
| 4.1.7. | Strada Alexandru Vlahuta | 339.93 | 78.97 | 81.58 | 421.51 | 97.92 |
| 4.1.8. | Strada Surianu | 436.35 | 101.36 | 104.72 | 541.07 | 125.69 |
| 4.1.9. | Strada Suceava | 1,110.98 | 258.08 | 266.64 | 1,377.62 | 320.02 |
| 4.1.10. | Strada Subpadure | 884.75 | 205.53 | 212.34 | 1,097.09 | 254.85 |
| 4.1.11. | Strada Salcimilor | 813.00 | 188.86 | 195.12 | 1,008.12 | 234.19 |
| 4.1.12. | Strada Muntenia | 779.94 | 181.18 | 187.19 | 967.12 | 224.66 |
| 4.1.13 | Strada Remetea tronson I (mică) | 823.23 | 191.23 | 197.57 | 1,020.80 | 237.13 |
| 4.1.14.1 | Strada Remetea tronson II (mare) | 2,091.02 | 485.74 | 501.85 | 2,592.87 | 602.32 |
| 4.1.14.2 | Strada Remetea tronson III (mare) | 1,405.46 | 326.49 | 337.31 | 1,742.77 | 404.84 |
| 4.1.14.3 | Strada Remetea tronson IV (mare) | 4,039.82 | 938.45 | 969.56 | 5,009.38 | 1,163.67 |
| 4.1.14.4 | Strada Remetea tronson V (mare) | 630.65 | 146.50 | 151.36 | 782.00 | 181.66 |
| 4.1.15. | Strada Gradinarilor | 279.252 | 64.87 | 67.02 | 346.27 | 80.44 |
| 4.1.16. | Strada Paringului | 2,720.33 | 631.93 | 652.88 | 3,373.21 | 783.59 |
| 4.1.17. | Strada Rovinari | 2,157.66 | 501.22 | 517.84 | 2,675.50 | 621.51 |
| 4.1.18. | Strada Constantin Romanu Vivu | 575.59 | 133.71 | 138.14 | 713.73 | 165.80 |
| 4.1.19. | Strada Podeni | 628.02 | 145.89 | 150.72 | 778.74 | 180.90 |
| 4.1.20. | Strada Gheorghe Doja | 2,732.31 | 634.71 | 655.75 | 3,388.06 | 787.04 |
| 4.2. | Montaj utilaje tehnologice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3. | Utilaje , echipamente tehnologice si functionale , cu montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4. | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5. | Dotari | 93.90 | 21.81 | 22.54 | 116.44 | 27.05 |
| 4.6. | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL IV | 25,321.71 | 5,882.20 | 6,077.21 | 31,398.92 | 7,293.93 |
| CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Organizare de santier | 759.65 | 176.47 | 182.32 | 941.97 | 218.82 |
| 5.1.1. | Lucrari de constructii | 506.43 | 117.64 | 121.54 | 627.98 | 145.88 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 253.22 | 58.82 | 60.77 | 313.99 | 72.94 |
| 5.2. | Comisioane, cote,taxe , costul creditului | 332.07 | 77.14 | 79.70 | 411.77 | 95.65 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 2,404.22 | 558.50 | 577.01 | 2,981.23 | 692.54 |
|  | TOTAL CAPITOL V | 3,495.94 | 812.10 | 839.03 | 4,334.97 | 1,007.01 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste , si predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL GENERAL | 30,209.48 | 7,017.63 | 7,250.28 | 37,459.76 | 8,701.86 |
|  | Din care C+M | 25,734.24 | 5,978.03 | 6,176.22 | 31,910.46 | 7,412.76 |

Avînd în vedere prevederile art.38, lit.d, f, k, l, m, art.128 şi art.129 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, art.16, art.17 din Legea 189/1998.,

În conformitate cu dispoziţiile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală propunem aprobarea  modificarii şi completarii HCL nr.59/25.02.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi  a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare strazi în municipiul Tg.Mureş”.

VICEPRIMAR                                                                                 DIRECTOR ECONOMIC    	           Sergiu Claudiu Maior                                                                                      Kiss Imola

DIRECTOR ADP

Ing. Racz Lucian

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte							Secretar

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Torzsok Sandor Laszlo				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ								              Proiect,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A   NR. ____

din _______ 2010

privind modificarea şi completarea HCL nr.59/25.02.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi  a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare strazi în municipiul Tg.Mureş ”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. ______ din _______, privind modificarea şi completarea HCL nr.59/25.02.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi  a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare strazi în municipiul Tg.Mureş ” prezentată prin Serviciul public Administraţia Domeniului Public.

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”şi “c“, alin. (4), lit. “d”, alin.(5), lit “c“, art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii prezentat în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tg.Mureş prin  Serviciul public Administraţia Domeniului Public.

VIZA DE LEGALITATE

###### Secretarul Municipiului Tg.-Mureş

###### Cioban Maria

Anexa 1

|  | DEVIZUL GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII |  |  |  |  |  |
|  | "PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TG.MURES" |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTA "MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL TG.MURES" |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL I |  |  |  |  |  |
|  | in mii lei/mii euro, la cursul 4,3048 lei/euro din data de 02.07.2010, curs BNR |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | VALOARE ( fara TVA ) |  | TVA | VALOARE ( inclusiv TVA ) |  |
| crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | mii | mii | mii | mii | mii |
|  |  | lei | euro | lei | lei | euro |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1. | Studii geotehnice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2. | Studii topografice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3. | Studii hidrologice ( comunicare debite pentru pod ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 5.00 | 1.16 | 1.20 | 6.20 | 1.44 |
| 3.3. | Proiectare si inginerie | 190.00 | 44.14 | 45.60 | 235.60 | 54.73 |
| 3.3.1. | Intocmire proiect in faza: SF+PT+DE+CS | 170.00 | 39.49 | 40.80 | 210.80 | 48.97 |
| 3.3.1.1. | Intocmire proiect in faza: SF | 140.00 | 32.52 | 33.60 | 173.60 | 40.33 |
| 3.3.1.2. | Expertiza tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1.3. | Intocmire proiect in faza: PT+DE+CS | 30.00 | 6.97 | 7.20 | 37.20 | 8.64 |
| 3.3.2. | Verificarea tehnica a proiectului | 20.00 | 4.65 | 4.80 | 24.80 | 5.76 |
| 3.4. | Organizarea procedurilor de achizitie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5. | Consultanta | 440.00 | 102.21 | 105.60 | 545.60 | 126.74 |
| 3.6. | Asistenta tehnica si dirigentie de santier | 756.83 | 175.81 | 181.64 | 938.47 | 218.01 |
|  | TOTAL CAPITOL III | 1,391.83 | 323.32 | 334.04 | 1,725.87 | 400.92 |
| CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii | 25,227.81 | 5,860.39 | 6,054.67 | 31,282.48 | 7,266.88 |
| 4.1.1. | Strada Lacramioarei | 573.39 | 133.20 | 137.61 | 711.01 | 165.17 |
| 4.1.2. | Strada Crangului | 384.15 | 89.24 | 92.20 | 476.35 | 110.66 |
| 4.1.3. | Strada Dimitrie Cantemir | 606.30 | 140.84 | 145.51 | 751.81 | 174.64 |
| 4.1.4. | Strada Secuilor Martiri | 546.09 | 126.85 | 131.06 | 677.15 | 157.30 |
| 4.1.5. | Strada Tarnavei | 179.21 | 41.63 | 43.01 | 222.22 | 51.62 |
| 4.1.6. | Strada Zagazului | 490.39 | 113.92 | 117.69 | 608.09 | 141.26 |
| 4.1.7. | Strada Alexandru Vlahuta | 339.93 | 78.97 | 81.58 | 421.51 | 97.92 |
| 4.1.8. | Strada Surianu | 436.35 | 101.36 | 104.72 | 541.07 | 125.69 |
| 4.1.9. | Strada Suceava | 1,110.98 | 258.08 | 266.64 | 1,377.62 | 320.02 |
| 4.1.10. | Strada Subpadure | 884.75 | 205.53 | 212.34 | 1,097.09 | 254.85 |
| 4.1.11. | Strada Salcimilor | 813.00 | 188.86 | 195.12 | 1,008.12 | 234.19 |
| 4.1.12. | Strada Muntenia | 779.94 | 181.18 | 187.19 | 967.12 | 224.66 |
| 4.1.13 | Strada Remetea tronson I (mică) | 823.23 | 191.23 | 197.57 | 1,020.80 | 237.13 |
| 4.1.14.1 | Strada Remetea tronson II (mare) | 2,091.02 | 485.74 | 501.85 | 2,592.87 | 602.32 |
| 4.1.14.2 | Strada Remetea tronson III (mare) | 1,405.46 | 326.49 | 337.31 | 1,742.77 | 404.84 |
| 4.1.14.3 | Strada Remetea tronson IV (mare) | 4,039.82 | 938.45 | 969.56 | 5,009.38 | 1,163.67 |
| 4.1.14.4 | Strada Remetea tronson V (mare) | 630.65 | 146.50 | 151.36 | 782.00 | 181.66 |
| 4.1.15. | Strada Gradinarilor | 279.252 | 64.87 | 67.02 | 346.27 | 80.44 |
| 4.1.16. | Strada Paringului | 2,720.33 | 631.93 | 652.88 | 3,373.21 | 783.59 |
| 4.1.17. | Strada Rovinari | 2,157.66 | 501.22 | 517.84 | 2,675.50 | 621.51 |
| 4.1.18. | Strada Constantin Romanu Vivu | 575.59 | 133.71 | 138.14 | 713.73 | 165.80 |
| 4.1.19. | Strada Podeni | 628.02 | 145.89 | 150.72 | 778.74 | 180.90 |
| 4.1.20. | Strada Gheorghe Doja | 2,732.31 | 634.71 | 655.75 | 3,388.06 | 787.04 |
| 4.2. | Montaj utilaje tehnologice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3. | Utilaje , echipamente tehnologice si functionale , cu montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4. | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5. | Dotari | 93.90 | 21.81 | 22.54 | 116.44 | 27.05 |
| 4.6. | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL IV | 25,321.71 | 5,882.20 | 6,077.21 | 31,398.92 | 7,293.93 |
| CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Organizare de santier | 759.65 | 176.47 | 182.32 | 941.97 | 218.82 |
| 5.1.1. | Lucrari de constructii | 506.43 | 117.64 | 121.54 | 627.98 | 145.88 |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 253.22 | 58.82 | 60.77 | 313.99 | 72.94 |
| 5.2. | Comisioane, cote,taxe , costul creditului | 332.07 | 77.14 | 79.70 | 411.77 | 95.65 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 2,404.22 | 558.50 | 577.01 | 2,981.23 | 692.54 |
|  | TOTAL CAPITOL V | 3,495.94 | 812.10 | 839.03 | 4,334.97 | 1,007.01 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste , si predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL VI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL GENERAL | 30,209.48 | 7,017.63 | 7,250.28 | 37,459.76 | 8,701.86 |
|  | Din care C+M | 25,734.24 | 5,978.03 | 6,176.22 | 31,910.46 | 7,412.76 |