ROMÂNIA									    Aprobat

JUDEŢUL MUREŞ								   PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ			         dr.Dorin Florea

Nr. 424 din 18.08.2010

# Expunere de motive

pentru aprobarea      indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝ Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tg.Mureş ˝

În anul 2007, a fost terminată modernizarea străzii T.Vladimirescu, în baza proiectului tehnic întocmit de SC DIA STEF MANAGEMENT SRL, cu excepţia tronsonului situat pe malul stâng al pârâului Poklos,  cuprins între strada Budai Nagy Antal şi str. Bobâlna, deoarece  acesta nu a fost cuprins în proiectul respectiv, întrucât zona în cauză era ocupată de imobile – curţi sau clădiri, extinse (legal, sau ilegal) pănă la malul Poklos-ului.

Executivul municipiului doreşte şi realizarea acestui tronson de stradă, drept pentru care s-au început demersurile în vederea promovării acestei investiţii.

Proiectul prevede realizarea unei străzi de categoria IV şi constă din:

-realizarea unui sistem rutier compus din 4 cm beton asfaltic, 6 cm binder de criblură, 15 cm balast stabilizat şi 15 cm balast amestec opţional;

-pentru trotuare, s-a propus următorul sistem: dale pavaj ornamentale din beton vibropresat, de 6 cm grosime, strat de nisip de 5 cm grosime şi strat de balast natural, de 10 cm grosime.

În profil transversal, strada va avea o lăţime de 4,5 m şi o singură pantă spre gurile de scurgere , care vor colecta apa pluvială şi un trotuar de 1,5 m lăţime.

Pentru continuitatea circulaţiei cărucioarelor pentru copii şi a persoanelor cu handicap, se vor executa racordări cu planuri înclinate, la trecerile dintre partea carosabilă şi trotuare.

Pentru colectarea apelor pluviale şi iluminatul stradal, se va întocmi o altă documentaţie.

Conform măsurătorilor topografice, a extraselor de carte funciară şi a evaluărilor făcute de către evaluatorul nostru atestat, dl.ing. Legian Dumitru, pentru realizarea investiţiei sunt afectate 18 gospodării, din care 13 şi-au extins ilegal curţile, valoarea totală a exproprierilor ce trebuie făcute, este de 666.004,44 ron. Această valoare este cuprinsă în valoarea totală pe care o supunem spre aprobare Consiliului Local.

Pentru realizarea investiţiei , este necesar a se expropria: 4 clădiri şi 703,44 mp de teren.

Principalii indicatori tehnico-economici care se propun spre aprobare sunt:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 1.236.281 lei,  reprezentând 294.353 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,2 lei),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 487.249  lei,  reprezentând 116.011 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,2 lei),

Capacitate: 257 m stradă

Durata de execuţie:4  luni

În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin. (1), alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115, lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tg.Mureş  ˝

SERVICIUL INVESTIŢII

ŞI CONTROL INVESTIŢII

ing.Fărcăşan Rodica

Analizînd expunerea de motive şi proiectul de hotărîre prezentat, comisiile de specialitate mai jos menţionate, în temeiul art.61 din Regulament avizează favorabil lucrarea expusă şi propune aprobarea acesteia.

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte							Secretar

dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                            prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor László					  ing. Maior Sergiu Claudiu

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

jrs. Vlas Florin					          psih. Roman Ioana Dana

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Ioan Sita		                                                     prof. Bálint Ştefan

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jrs. Peti Andrei

# ROMANIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

## HOTĂRÎREA nr._____

din __________________

pentru aprobarea      indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝ Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tg.Mureş ˝

Consiliul local municipal întrunit în sedinţa ordinară de lucru,

Văzînd expunerea de motive nr.424 din 18.08.2010 a Serviciului de Investiţii şi Control Investiţii privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia “Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tg.Mureş”

Avînd în vedere prevederile art.36, alin. (1), alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115, lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,

În conformitate cu dispoziţiile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

## H o t ă r ă ş t e

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia˝ “Extindere str. Tudor Vladimirescu, Tg.Mureş”, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 1.236.281 lei,  reprezentând 294.353 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,2 lei),

din care,

C+M (inclusiv TVA) :                   487.249 lei,  reprezentând 116.011 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,2 lei),

Capacitate: 257 m stradă

Durata de execuţie: 4  luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează primarul municipului Tg.Mureş şi Executivul Consiliului Local municipal, prin Direcţia Administraţiei Domeniului Public, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

VIZA DE LEGALITATE

Secretarul Municipiului Tg.Mureş

Maria Cioban