# ROMÂNIA                                                                             		    APROBAT

JUDEŢUL MUREŞ				                                             Primar

## CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ                       Dr. Dorin Florea

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂŢI MUNICIPALE

Nr. ____________ din  ______________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare tribune şi corp clădire funcţională pe terenul de fotbal sintetic”

În perioada anului 2010 - 2011, lângă Stadionul Municipal actual Tg. Mureş pe o suprafaţă triunghiulară mărginită de strada Insulei şi de Hipodrom s-a amenajat un teren de fotbal cu covor sintetic având dimensiuni în plan de 107,0 x 62,0 m.

Atât rezolvările tehnice cât şi dimensiunile terenului corespund prescripţiilor şi standardelor europene pentru competiţii naţionale, campionat de tineret, fete, juniori, etc. La fel de important este şi posibilitatea organizării antrenamentelor (cantonamentelor) şi pentru echipele de divizia „A”, indiferent de anotimp şi starea vremii, fapt ce reprezintă în final şi un avantaj economic foarte important pentru perioada actuală.

Încadrarea în înscrierea acestui teren de fotbal sintetic în competiţii naţionale necesită amenajarea unor spaţii tehnice obligatorii, precum şi realizarea tribunelor acoperite pentru spectatori.

Ca urmare vă supunem aprobării Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru Amenajare tribune şi corp clădire funcţională pe terenul de fotbal sintetic.

DIRECTOR S.P.U.M.,

### Mircea Moldovan

R O M Â N I A								proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A   nr. _________

din _______________________ 2011

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare tribune şi corp clădire funcţională pe terenul de fotbal sintetic”

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 92.575 din 22.03.2011, prezentată de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare tribune şi corp clădire funcţională pe terenul de fotbal sintetic”.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „c”, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă STUDIULUI DE FEZABILITATE cu indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexă, pentru „Amenajare tribune şi corp clădire funcţională pe terenul de fotbal sintetic”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Arhitect şef, Direcţia economică şi Serviciul Public de Utilităţi Municipale.

Viză de legalitate,

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş,

Maria Cioban

S.C.”ARHING”S.R.L.						Pr.Nr. XX – 876/2010

PROIECTARE, CERCETARE, EXPERTIZARE			„AMENAJARE TRIBUNE ŞI CORP

ÎN CONSTRUCŢII – INSTALAŢII					ANEXE, TEREN DE FOTBAL

Telefon :    00-40-(0)365-801873, 0365-801874				SINTETIC”

Fax:	00-40-(0)265-266152						Faza: Studiu de fezabilitate(S.F)

E-mail: 	office@arhing.ro

ANALIZA TEHNICO – ECONOMICĂ

CAP. A) SUPRAFEŢE CARACTERISTICE

- TRIBUNA PRINCIPALĂ + CORP ANEXE

L = 70,0 m; Bmax = 14,0 m

  - STRUCTURA PRINCIPALA + ANEXE

70,0 x 8,0		= 560 mp

  - STRUCTURA ÎN CONSOLĂ

70,0 x 6,0 		= 420 mp

  - COPERTINĂ ÎN CONSOLĂ / CONSOLĂ (Acoperiş tribună)

70,0 x 13,0 		= 910 mp

  - LUNGIME DE DESFĂŞURARE GRADENE + SCĂRI

70 m x 14 rânduri	= 980 ml

  - NR. LOCURI/ TRIBUNA PRINCIPALĂ

(980 / 0,50) x 0,75	= 1470 + 10 	= 1480 locuri

- TRIBUNE LATERALE STÂNGA – DREAPTA

L = 60,0 m; Bmax = 8,0 m

2.1 	STRUCTURA PRINCIPALĂ

60,0 X 5,0 		= 300 mp/ TRIBUNĂ

2 tribune = 2 x 300	= 600 mp

2.2. 	STRUCTURA ÎN CONSOLĂ

60,0 X 3,0 		= 180 mp/TRIBUNĂ

2 tribune= 2 x 180	= 360 mp

2.3. 	COPERTINA ÎN CONSOLĂ / CONSOLĂ

60,0 X 7,0 		= 420 mp / TRIBUNĂ

2 tribune = 2 x 420	= 840 mp

2.4. 	LUNGIME DE DESFĂŞURARE  GRADENE + SCĂRI

60,0 x 6 rânduri	 = 360 ml / tribună

2 tribune = 2 x 360	= 720 ml

2.5. 	NR. LOCURI / TRIBUNĂ LATERALĂ

(360 / 0,50) x 0,85	= 610 locuri

2 tribune = 2 x 610 = 1220 locuri

2.6. TOTAL LOCURI ÎN TRIBUNE

TRIBUNA PRINCIPALĂ = 1480 locuri

TRIBUNE LATERALE  = 1220 locuri

TOTAL CUMULAT	  = 2700 locuri

CAP. B. ANTEEVALUARE INVESTIŢIE

B.1.) VALORI UNITARE C + I / excl. TVA)

- conform Centralizator OAR, Tabel 1 – 2 „Clasele de tarifare ale programelor de arhitectură pentru construcţii şi valorile medii estimate de investiţii (C+ I) actualizate, exprimate în euro/ mp suprafaţă desfăşurată, (excl. TVA), pentru CLASA III/ Construcţii sportive şi de agrement simple, tribune :

Vinvest  (C + I)	= 550 euro/mp – Construcţie nouă cu volumetrie totală (închisă) care se multiplică cu coeficienţi subunitari pentru structuri parţiale componente ale ansamblului.

B.1.1.) VALORI UNITARE TRIBUNA PRINCIPALĂ

V1) Structură principală cu anexe

- Infrastructură + suprastructură	= 550 x 0,475		= 261,25 euro/mp

- Arhitectură				= 550 x 0,275	= 151,25 euro/mp

- Instalaţii					= 550 x 0,20		= 110,00 euro/mp

TOTAL								= 522,50 euro/mp

V2) Structura în  consolă

- Suprastructură în consolă 	          = 550 x 0,30 x 1,11	= 165 euro/mp

- Arhitectură 				= 550 x  0,15		= 82,5 euro/mp

TOTAL 								= 247,5 euro/mp

V3) Copertina

- Structura în consolă 		          = 550 x 0,20 x 1,05	= 115,5 euro/mp

- Arhitectură (finisaje + învelitoare) = 550 x 0,1251		= 68,785 euro/mp

TOTAL 								= 184,285 euro/mp

B.1.2.) VALORI UNITARE TRIBUNE LATERALE

V1) Structură principală

- Infrastructură + suprastructură 	= 550 x 0,35			= 192,50 euro/mp

- Arhitectură				= 550 x 0,135 	= 68,75 euro/mp

TOTAL 								= 261,25 euro/mp

V2) Structură în consolă

- Suprastructură în consolă		= 550 x 0,20		= 110,00 euro/mp

- Arhitectură				= 550 x 0,115	= 63,25 euro/mp

TOTAL								= 173,25 euro/mp

V3) Copertina

- Structura în consolă 			= 550 x 0,175	= 96,25 euro/mp

- Arhitectură (finisaje + învelitoare) 550 x 0,125		= 68,75 euro/mp

TOTAL 								= 165,0 euro/mp

B.2.) VALORI TOTALE INVESTIŢIE

B.2.1.) CONSTRUCŢII MONTAJ (C + M)

a1) C + I / TRIBUNA PRINCIPALĂ

V = Adc x Vu

- Structura principală + anexe

V1 = 560 mp x 522,5 euro/mp				= 292.600 euro

- Structura în consolă

V2 = 420 mp x 247,50 euro/mp				= 103.950 euro

- Copertina / tribună

V3 = 910 mp x 184,285 euro/mp				= 167.700 euro

TOTAL VALOARE B2.1. 					= 564.250 euro

a2) C + I / TRIBUNE LATERALE

V = Adc x Vu

- Structură principală/tribună

V1 = 300 mp x 261,25 					= 78.375,0 euro

- Structura în consolă / tribună

V2 = 180 mp x 173,25 					= 31.185,0 euro

- Copertina / tribună

V3 = 420 mp x 165,0 					= 69.300,0 euro

TOTAL VALOARE / TRIBUNA 			= 178.860 euro

TOTAL VALOARE PENTRU DOUĂ TRIBUNE LATERALE

V = 2 X 178.860 						= 357.720 euro

(a1 + a2)/ TOTAL GENERAL C + I TRIBUNE

- Tribuna principală 						= 564.250,0 euro

- Tribune laterale 							= 357.720,0 euro

TOTAL VALOARE  C + I (excl. TVA) 		= 921.970,0 euro

b) MONTAJ UTILAJ (excl. TVA) 				= 6.930,0 euro

TOTAL (a+b) C + M (excl. TVA)			= 928.900,0 euro

TVA 24%							= 222.935,0 euro

TOTAL C + M (excl. TVA)				= 1.151.835,0 euro

B.2.2.) CHELTUIELI COMPLEMENTARE INVESTIŢIEI BAZĂ

B.2.2.1) DOTĂRI (excl. TVA)					= 55.735,0 euro

TVA 24%							= 13.375,0 euro

TOTAL DOTĂRI (incl. TVA) 				= 69.110,0 euro

B.2.2.2) UTILAJE (excl. TVA)	- 				= 51.090,0 euro

TVA 24%							= 12.260,0  euro

TOTAL UTILAJE (incl. TVA)				= 63.350,0 euro

B.2.2.3) ALTE CHELTUIELI

neprevăzute, comision IGSIC, avize acorduri, proiectare, verificare proiect, asistenţă, etc. (excl. TVA)

= 1.035.725 x (5,0 + 0,85 + 0,75 + 3,20)/100 			= 101.500,0 euro

TVA 24%							= 24.360,0 euro

TOTAL ALTE CHELTUIELI (incl.TVA)		= 125.860,0 euro

RECAPITULAŢIE

- Valori exprimate în euro

| Nr.crt | CAP. | DENUMIRE CAPITOL | VALORI EURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Excl. TVA | TVA | Incl. TVA |
| 1. | B.2.1. | Construcţii montaj (C+M) | 928.900 | 222.935 | 1.151.835 |
| 2. | B.2.2. | Cheltuieli complementare investiţie bază |  |  |  |
|  | B2.2.1. | Dotări | 55.735 | 13.375 | 69.110 |
|  | B2.2.2. | Utilaje | 51.090 | 12.260 | 63.350 |
|  | B2.2.3 | Alte cheltuieli | 101.500 | 24.360 | 125.860 |
|  |  | Total 2.2 | 208.325 | 49.995 | 258.320 |
|  | TOTAL GENERAL |  | 1.137.225 | 272.930 | 1.410.155 |

B)  Valori exprimate în lei

Curs lei/euro ; 1 euro = 4,30 lei

| Nr.crt | CAP. | DENUMIRE CAPITOL | VALORI EURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Excl. TVA | TVA | Incl. TVA |
| 1. | B.2.1. | Construcţii montaj (C+M) | 3.994.270 | 958.620 | 4.952.890 |
| 2. | B.2.2. | Cheltuieli complementare investiţie bază |  |  |  |
|  | B2.2.1. | Dotări | 239.660 | 57.520 | 297.180 |
|  | B2.2.2. | Utilaje | 219.690 | 52.725 | 272.415 |
|  | B2.2.3 | Alte cheltuieli | 436.450 | 104.750 | 541.200 |
|  |  | Total 2.2 | 895.800 | 214.990 | 1.110.790 |
|  | TOTAL GENERAL |  | 4.890.070 | 1.173.610 | 6.063.680 |

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI

STADION

- TOTAL VALOARE INVESTIŢIEI

excl. TVA 	=  1.137.225 euro	=  4.890.070 lei

TVA 24%	=     272.930 euro	=  1.173.610 lei

incl. TVA	= 1.410.155 euro	=  6.063.680 lei

din care:

Construcţii montaj (C + M)

excl. TVA 	= 928.900 euro	= 3.994.270 lei

TVA 24%	=   22.935 euro	=    958.620 lei

incl. TVA	= 1.151.835 euro	= 4.952.890 lei

- NUMĂR DE LOCURI SPECTATORI

Tribuna principală			=  1.480 locuri

Tribuna laterală stânga		=     610 locuri

Tribuna laterală dreapta 		=     610 locuri

TOTAL CUMULAT		=  2.700 locuri

- NUMĂR LOCURI / VESTIARE	= 64 persoane

DIRECTOR

Dr.ing. Szekeres Gerő