ROMÂNIA						    		      	     INIŢIATOR

JUDEŢUL MUREŞ					    		         	        PRIMAR

MUNICIPIUL TÎRGU MURES                                                                  	          dr. Dorin Florea

DIRECTIA ECONOMICĂ

SERVICIUL CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, VÂNZĂRI ŞI

RESPECTAREA DISCIPLINEI CONTRACTUALE

Nr. 485/ D II/IV din 23.03.2011

###### EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea încetării contractului de asociere nr. 24163 din 22.12.1999

încheiat între Municipiul Tîrgu-Mureş şi SC Contranscom Benţa SA având ca obiect realizarea “Casei pentru vârstnici”

Prin HCL nr. 72/29.04.1999 s-a aprobat realizarea “Casei pentru vârstnici” în zona str. Pădurii –  lângă teatrul de vară de la Platoul Corneşti – prin colaborarea Primăriei cu SC Contranscom Benţa SA.

Prin HCL nr. 146/12.08.1999 s-a aprobat încheierea contractului de colaborare şi stabilirea cotelor de contribuţie  ale asociaţilor astfel:

Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş 58%

SC Contranscom Benţa SA               42%.

Potrivit art. 3 din HCL nr. 146/12.08.1999 la finalizare obiectivul va deveni coproprietatea asociaţilor – exclusiv terenul  care rămâne proprietatea statului român.

La data de 22.12.1999 s-a încheiat contractul de asociere nr. 24163 între Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş şi SC Contranscom Benţa SA.

Obiectul contractului de asociere este colaborarea între cele două părţi, primăria contribuind cu terenul în suprafaţă de 6.000 mp în valoare de 605 mil lei ROL (preţ nivel luna aprilie 1999) şi cu o cotă parte din situaţiile de lucrări - în procentul stabilit, iar SC Contranscom Benţa SA contribuie cu întocmirea studiului de fezabilitate  şi întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie în valoare de 605 mil lei ROL şi cu o cotă parte din situaţiile de lucrări acceptate în procentul stabilit.

La data de 29.03.2001  Consiliul Municipal Tîrgu-Mureş emite HCL nr. 80/29.03.2001 pentru aprobarea schimbării cotelor de participaţiune la investiţia ”Casa pentru vârstnici”, Consiliului Local  revenindu-i o cotă procentuală reprezentând contravaloarea terenului şi a sumelor achitate până la data aprobării hotărârii cu aducere la valoarea pieţei la finalizarea obiectivului.

În urma aprobării acestei hotărâri, s-a încheiat actul adiţional nr. 1 din data de 05.10.2002 la contractul de asociere nr. 24163/22.12.1999 prin care se modifică următoarele aspecte:

→Terenul va rămâne în folosinţa gratuită a asociatului SC Contranscom Benţa SA care va finaliza construcţia, atâta timp cât se păstrează destinaţia iniţială a construcţiei pentru care a fost atribuit.

→Conform HCL nr. 80/29.03.2001 Consiliul Local sistează finanţarea acestei investiţii. Din valoarea totală estimată de 12.915.000.000 lei ROL Consiliul Local a contribuit cu suma de 1.323.401.641 lei ROL (132.340,16 lei RON) reprezentând plata facturilor emise de SC Contranscom Benţa SA, urmând ca această sumă să se constituie într-un procent de participare la finalizarea investiţiei.

→Investiţia se va realiza în regie proprie de către SC Contranscom Benţa SA. Evidenţa realizării investiţiei va fi condusă de către SC Contranscom Benţa SA, având obligaţia de a prezenta celuilalt asociat un raport financiar la finalizarea lucrărilor.

Din evidenţele contabile rezultă că până la această dată Municipiul Tîrgu-Mureş şi SC Contranscom Benţa SA au avut următoarea participare la investiţie:

Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş 132.340,16 RON

SC Contranscom Benţa SA            1.646.365,28 RON.

Suma de 132.340,16 RON reprezentând investiţia efectuată în anul 2000 de către Municipiul Tîrgu-Mureş la obiectivul “Casa pentru vârstnici “actualizată la nivelul lunii februarie 2011 este de 446.871,79 lei

În cursul anului 2005 SC Contranscom Benţa SA nefiind proprietara terenului aferent “Casei pentru vârstnici” nu a putut solicita fondurile necesare continuării lucrărilor, fapt care a condus la sistarea lucrărilor. Începând cu această dată au avut loc mai multe dialoguri între reprezentanţii Municipiului şi SC Contranscom Benţa SA pentru găsirea unei modalităţi de continuare a lucrărilor.

Au fost întocmite 2 rapoarte de evaluare de către un evaluator independent (dl. ing. Bularca Nicolae) din care rezultă preţul de 83,13 euro/mp  pentru terenul situat pe str. Pădurii şi preţul de 51,39 euro/mp pentru terenul situat pe str. Dealului nr. 22.

Una din variantele agreate de ambele părţi a fost ca SC Contranscom Benţa SA  să devină unic investitor al acestui proiect  şi proprietarul terenului situat pe str. Pădurii în suprafaţă de 6000 mp,  în valoare de 498.780 euro (6.000 mp x 83,13 euro/mp = 498.780 euro), obiect al contractului de asociere, preţul terenului urmând să se compenseze cu  valoarea terenului proprietatea societăţii situat în Tîrgu-Mureş, str. Dealului nr. 22 în suprafaţă de 3.000 mp x 51,39 euro/mp=154.170 euro, cu plata unei sulte de 344.610 euro (diferenta dintre 498.780 euro şi  154.170 euro) şi cu restituirea investiţiei realizate de Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş în sumă de 446.871,79 lei.

În contextul crizei economico-financiare actuale, Municipiul Tîrgu-Mureş trebuie să găsească resurse financiare (lichidităţi) în vederea tranzitării acestei perioade.

Având în vedere faptul că suma investită de Municipiul Tîrgu-Mureş în realizarea obiectivului ”Casa pentru vârstnici”este actualmente blocată, precum şi faptul că asociatul SC Contranscom Benţa SA a sistat execuţia lucrărilor din lipsa fondurilor băneşti necesare realizării acesteia, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Aviz favorabil al

COMPARTIMENTULUI DE RESORT

Şef serviciu                                                             Director economic

cons. jur Maria Grama	       	    Kiss Imola

Întocmit

Szekely Klara

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte							Secretar

dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                            prof. Dumitru Matei

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor László					  ing. Maior Sergiu Claudiu

ing. Torzsok Sandor Laszlo				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

jrs. Vlas Florin					          psih. Roman Ioana Dana

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Ioan Sita		                                                     prof. Bálint Ştefan

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jrs. Peti Andrei						    ______________

R O M Â N I A 							               	proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL  LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Â R Â R E A  nr. ________

din ___________________2011

privind aprobarea încetării contractului de asociere nr. 24163 din 22.12.1999

încheiat între Municipiul Tîrgu-Mureş şi SC Contranscom Benţa SA având ca obiect realizarea “Casei pentru vârstnici”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 485/ DII/IV din 23.03.2011 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş prin Directia Economică, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea încetării contractului de asociere nr. 24163 din 22.12.1999 încheiat între Municipiul Tîrgu-Mureş şi SC Contranscom Benţa SA, având ca obiect realizarea “Casei pentru vârstnici”,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), şi  art. 45 alin. (3), art. 115 alin (1) lit. b şi art. 123 alin. (1), alin (2) şi alin (3)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de asociere nr. 24163 din 22.12.1999 încheiat între Municipiul Tîrgu-Mureş şi SC Contranscom Benţa SA , urmând ca acesta din urmă să devină unic investitor al proiectului “Casa pentru vârstnici “.

Art.2. Urmare a încetării contractului de asociere mai sus amintit SC Contranscom Benta SRL va restitui investiţia actualizată efectuată de către Municipiul Tîrgu-Mureş la obiectivul “Casa pentru vârstnici “ în sumă de 446.872 lei, sumă ce se va reactualiza la data perfectării actelor autentice de schimb.

Art.3. Se însuşesc expertizele întocmite de ing. Bularca Nicolae pentru terenul din Tîrgu Mureş str. Pădurii f.n. şi str. Dealului nr. 22.

Art.4. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu-Mureş a terenului aferent “Casei pentru vârstnici “ în suprafaţă de 6.000 mp, situat în Tîrgu - Mureş, str. Pădurii f.n., identificat în CF nr. 3583 Tîrgu-Mureş şi schimbul acestui teren cu terenul în suprafaţă de 3.000 mp în str. Dealului nr. 22 identificat în CF nr. 126273, nr. top 553/3/1/1/1/2, 550/2, cu plata corespunzătoare a sultei de către S.C. Contranscom Benţa S.A. în sumă de 344.610 euro.

Art.5. Contractul de schimb în formă autentică se va încheia numai după achitarea de către SC Contranscom Benţa SA a contravalorii investiţiei şi a sultei prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Primar dr.Dorin Florea prin Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale şi Serviciul taxe şi impozite locale, Serviciul investiţii,  respectiv Administraţia Domeniului Public.

Viză de legalitate					PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş			_________________________

Maria Cioban