ROMĂNIA

JUDEŢUL MUREŞ								             INIŢIATOR:

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ					                            PRIMAR,

DIRECŢIA TEHNICĂ	dr. Dorin Florea

COMPARTIMENTUL INVESTIŢII – CONSTRUCŢII CIVILE

Nr. ______ din _____________

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea art. 1 şi 2 al Hotărârii de Consiliu Local Municipal Tîrgu-Mureş nr. 339 din 30 septembrie 2010, referitoare la susţinerea financiară a subprogramului

„ Reamenajarea şi modernizarea grădinii zoologice  din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş” de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

Ministerul Mediului şi Pădurilor, a aprobat în conformitate cu Ordonanţa 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare pe mediu şi gospodărire a apelor, aprobată şi modificată prin Legea 61/2007 cu modificările ulterioare, art. 2, alin (1), lit. (k), programul „Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice”.

În cadrul programului, Muncipiul Tîrgu-Mureş a semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor Convenţia nr. 3708/04.11.2008, pentru implementarea proiectului „Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş”. Obiectivul general al proiectului este: reabilitarea patrimoniului natural prin modernizarea spaţiului public de recreare şi petrecerea timpului liber în cadru natural prin modernizarea şi reabilitarea  grădinii  zoologice conform normelor europene.

Având în vedere faptul că devizul general pentru investiţia „Reamenajare şi modernizare grădina Zoologică, Târgu Mureş” a fost realizat în anul 2007, iar preţurile materialelor de construcţii, salariile şi cheltuieile au crescut, conform HG 28/2008 - Anexa 4, art. 5, este necesară actualizarea devizului general cu următoarele date:

- actualizarea cu rata inflaţiei în perioada decembrie 2009 - iunie 2011, având valoarea de 1,0262

-  precum şi faptul că de la data realizării proiectului tehnic au survenit o serie de modificări după cum urmează:

- translatarea clădirii felinelor în amonte cu aproximativ 50 m pentru a se evita scoaterea din circuitul forestier a unei suprafeţe de teren de cca. 3000 mp, care presupunea procedeu greoi şi îndelungat, generând modificări ale proiectului iniţial, din cauza profilului terenului, substanţial diferit faţă de prima variantă, care a generat cantităţi în plus de materiale de construcţii, precum şi dezlocuiri de pământ suplimentare, respectiv - cantităţi materiale infrastructură şi suprastructură, cantităţi materiale arhitectură, cantităţi materiale alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică şi canalizare (reţele exterioare)

- actualizarea proiectului pentru clădirea păsărilor de baltă, cu generare de cantităţi suplimentare, deoarece situaţia executată pe teren (fundaţii continue, forma clădirii în plan) nu corespundea cu proiectul iniţial, pe baza căruia a fost realizat proiectul tehnic, respectiv - cantităţi materiale infrastructură şi suprastructură, cantităţi materiale arhitectură.

- la pavilionul de girafe şi elefanţi, a fost necesară translatarea clădirii cu 15 m spre nord-est din cauză că pe amplasamentul iniţial au existat stejari seculari care au trebuit păstraţi.

- în proiectul iniţial privind execuţia lucrărilor de alimentare cu gaz metan, au fost cuprinse lucrări de alimentare pentru fiecare obiectiv nou propus, dar în urma solicitării acordului de acces de la furnizorul de utilităţi, respectiv EON Gaz Romania, s-a impus modificarea soluţiei propuse şi schimbarea întregii conducte interioare de alimentare cu gaz metan.

-modificările prezentate mai sus au generat diferenţe ale traseelor de acces, ale gardului de împrejmuire şi a lucrărilor de terasamente.

Toate acestea conduc la o suplimentare de fonduri conform devizului general - anexa 1 şi a notei justificative - anexa 2.

Pentru această investiţie suma alocată de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Convenţia nr. 3708/04.11.2008 este de 10.899.583 lei, iar suma ce se va aloca din bugetul local de Municipiul Tg. Mureş este de 8.898.446,65 lei.

Prin urmare, se solicită modificarea art.1 şi art. 2 al Hotărârii nr. 339 din 30 septembrie 2010, referitoare la susţinerea financiară a subprogramului „Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş” de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş .

DIRECTOR ,	 					DIRECTOR TEHNIC

Bereczki  Baltazar		       	  			    Ing. Racz Lucian

Avizul favorabil :

Direcţia economică

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Kiss Imola

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 45, alin. (1) din Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prezintă următorul raport:

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte								    Secretar

dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                            prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor László					  ing. Maior Sergiu Claudiu

ing. Torzsok Sandor Laszlo				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

jrs. Vlas Florin					          psih. Roman Ioana Dana

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Ioan Sita		                                                     prof. Bálint Ştefan

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jrs. Peti Andrei

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU- MUREŞ				Proiect

## HOTĂRÂREA

### Nr.________din_________2011

Privind modificarea Hotărârii nr. 339 din 30 septembrie 2010 referitoare la susţinerea financiară a subprogramului„Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş” de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive Nr. _____ din __________, privind susţinerea subprogramului  “ Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş “, de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş.

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2)  lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

Hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 339 din 30 septembrie 2010, astfel :

„Se aprobă susţinerea financiară prin cofinanţare a subprogramului “Reamenajarea şi modernizarea grădinii zoologice  din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş “, în valoare totală de 19.798.029,65 lei”.

Art. 2.  Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea nr. 339 din 30 septembrie 2010, astfel :

„Se aprobă asigurarea de la bugetul local a cofinanţării cheltuielilor în valoare de 8.898.446,65 lei conform devizului general - anexa 1 şi  a notei justificative - anexa 2”.

Art. 3. Restul dispoziţiilor din Hotărârea nr. 339 din 30 septembrie 2010 privind  susţinerea financiară a subprogramului „Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş” rămân neschimbate.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Primar dr. Dorin Florea, Direcţia Economică şi Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

__________________________

VIZĂ DE LEGALITATE:

SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Jrs. Cioban Maria