ROMÂNIA									    Aprobat

JUDEŢUL MUREŞ								   PRIMAR

MUNICIPIULU TÎRGU MUREŞ			         		       dr.Dorin Florea

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 20630 (820) din 11.05.2012

# Expunere de motive

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝

Disfuncţiile reţelei stradale ale municipiului Tg.Mureş în condiţiile traficului actual, se datorează şi  lipsei traseelor alternative pentru majoritatea cartierelor de locuinţe. Din acest motiv, circulaţia are tendinţa de a se concentra pe câteva artere majore ale oraşului care traversează zona centrală şi zonele adiacente acesteia, traficul devenind foarte greoi la orele de vârf.

Una din variantele alternative, este crearea unui pod de legătură peste râul Mureş, între strada Mureşului şi strada Zăgazului, care ar deservi atât locuitorii din cartierul Unirii, cât şi pe cei ai  localităţilor limitrofe. De asemenea acest pod ar fluidiza traficul din zona străzilor Tisei, Călăraşilor, Sinaia, Paul Chinezu, Aleea Carpaţi şi ar reduce traficul peste actualul pod (de pe strada Călăraşilor). De altfel, când acesta va intra în reabilitare, va fi nevoie de o alternativă pentru devierea traficului de pe podul existent.

Podul va asigura circulaţia tuturor autovehiculelor şi va fi prevăzut cu:

-2 benzi de circulaţie cu o lăţime minimă de 3,50 m

-pistă pentru biciclişti pe ambele sensuri, cu o lăţime minimă de 1,00 m.

-trotuare pe ambele părţi, cu o lăţime minimă de 1,50 m.

-sistem de iluminat public pe pod şi rampe de acces.

-realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale de pe carosabil şi trotuare, printr-o 	 reţea de  canalizare.

-marcarea şi semnalizarea rutieră.

-racordurile cu străzile de legătură.

Prin Studiul de Fezabilitate întocmit de SC SPECIALIST CONSULTING SRL Bucureşti, având în vedere cerinţa beneficiarului  prevăzută în tema de proiectare, de a ţine cont de o eventuală deviere a liniei de cale ferată, ce traversează oraşul pe traseul paralel cu str. 22 Decembrie 1989,  s-au prevăzut 2 scenarii de alcătuire constructivă  podului, după cum urmează:

SCENARIUL 1 :

Pod construit cu o lungime totală de L= 532,20 m cu asigurarea gabaritului de 7,50 m pentru Calea ferată, cu 7 deschideri, dintre care 6 deschideri vor avea lungimea de 40,00 m, iar 1 va avea lungimea de 14,00 m.

Suprafaţa totală necesară a fi expropriată este de cca. 6.500 mp.

Principalii indicatori tehnico-economici care se propun spre aprobare sunt:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 57.331.348 lei,  reprezentând 13.178.105 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011),

din care, C+M (inclusiv TVA) :  48.222.871 lei,  reprezentând 11.084.443 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011)

Capacitate: Lungime totală pod  L= 532,20 m

Durata de execuţie: 18 luni

SCENARIUL 2 :

Pod construit cu o lungime totală de L= 426,80 m,  fără asigurarea gabaritului pentru Calea ferată, cu 8 deschideri, dintre care 5 deschideri vor avea lungimea de 40,00 m, 2 deschideri vor avea lungimea de 20,00 m,  iar 1 va avea lungimea de 14,00 m.

Suprafaţa totală necesară a fi expropriată este de cca. 5.895 mp.

Principalii indicatori tehnico-economici care se propun spre aprobare sunt:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 52.339.426 lei,  reprezentând 12.030.669 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 43.987.323 lei,  reprezentând 10.110.866 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011),

Capacitate: L= 426,80 m,  fără asigurarea gabaritului pentru Calea ferată,

Durata de execuţie: 18  luni

În vederea recomandării celei mai bune alternative de realizare a podului peste râul Mureş, proiectantul a realizat o Analiză Multicriterială. Conform acesteia, SCENARIUL 1 a obţinut punctajul cel mai bun.

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş »  - Scenariul 1 sau Scenariul 2.

DIRECTOR EXECUTIV		         DIRECTOR EXECUTIVADJUNCT

ing. Racz lucian                                                    ing.Fărcăşan Rodica

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte							Secretar

Dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                            prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor László					  ing. Maior Sergiu Claudiu Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

ec. Bakos Levente       				          psih. Roman Ioana Dana

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Ioan Sita		                                                     Dr. prof.  Bálint Ştefan

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jrs. Peti Andrei

# ROMANIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ					VARIANTA I

## HOTĂRÎREA nr._____

din __________________

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝

Scenariul 1

Consiliul local municipal întrunit în sedinţa ordinară de lucru,

Văzînd expunerea de motive nr. 20630 (820) din 11.05.2012 a DIRECŢIEI TEHNICE, privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 1

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

## H o t ă r ă ş t e

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia˝ Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 1, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 57.331.348 lei,  reprezentând 13.178.105 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011),

din care, C+M (inclusiv TVA) :  48.222.871 lei,  reprezentând 11.084.443 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011)

Capacitate: Lungime totală pod  L= 532,20 m

Durata de execuţie: 18 luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează primarul municipului Tg.Mureş şi Executivul Consiliului Local municipal, prin Direcţia Tehnică.

VIZA DE LEGALITATE

Secretar Municipiul Tg.Mureş

Maria Cioban

# ROMANIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ				            VARIANTA II

## HOTĂRÎREA nr._____

din __________________

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝

Scenariul 2

Consiliul local municipal întrunit în sedinţa ordinară de lucru,

Văzînd expunerea de motive nr. 20630 (820) din 11.05.2012 a DIRECŢIEI TEHNICE, privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi aindicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 2

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

## H o t ă r ă ş t e

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia˝ ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 2, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 52.339.426 lei,  reprezentând 12.030.669 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 43.987.323 lei,  reprezentând 10.110.866 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,3505 lei din 07.12.2011),

Capacitate: L= 426,80 m,  fără asigurarea gabaritului pentru Calea ferată,

Durata de execuţie: 18  luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează primarul municipului Tg.Mureş şi Executivul Consiliului Local municipal, prin Direcţia Tehnică.

.

VIZA DE LEGALITATE

Secretar Municipiu Tg.Mureş

Maria Cioban