ROMÂNIA									                      Aprobat,

JUDEŢUL MUREŞ								                      PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ			                            dr. Dorin Florea

Nr. 815/10411 din 25.02.2013

# Expunere de motive

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Inlocuire retea de canalizare menajera, inlocuire retea apa potabila, inlocuire retea de canalizare pluviala, inclusiv bransamente si racorduri, in Municipiul Târgu-Mureş – pe strazile : Livezeni, Cutezantei, Gloriei, Lalelelor, Stefan cel Mare, Bolyai Farkas, Kogalniceanu, Tirgului, P-ta Petofi Sandor, Bernady Gyorgy, Mihai Viteazu, Gh. Marinescu

Având în vedere  numarul mare de interventii pe caz de avarii la retelele edilitare, datorate vechimii  şi uzurii  reţelelor de apă şi canal, din Municipiul Târgu-Mureş, este necesară realizarea investiţiei  ,, Inlocuire retea de canalizare menajera, inlocuire retea apa potabila, inlocuire retea de canalizare pluviala, inclusiv bransamente si racorduri, in Municipiul Târgu-Mureş – pe strazile : Livezeni, Cutezantei, Gloriei, Lalelelor, Stefan cel Mare, Bolyai Farkas, Kogalniceanu, Tirgului, P-ta Petofi Sandor, Bernady Gyorgy, Mihai Viteazu, Gh. Marinescu” dupa cum urmeaza :

1.   Livezeni, tronson Str.Sf.Ioan - B-dul 1 Decembrie 1918

Lungime- 1.100 m

-înlocuire conducte de canalizare menajeră , beton Dn 300-400 inclusiv racorduri

extindere reţea de canalizare pluvială, beton Dn 400-500, inclusiv guri de scurgere/racorduri

- Cutezanţei

Lungime- 1.220  m

Înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel Dn 150, pe tronsonul cuprins între Str. Livezeni şi Str. Infrăţirii,  inclusiv branşamente

3.  Gloriei

Lungime – 260 m

Înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel Dn 100 şi Dn 150, inclusiv branşamente

Înlocuire conducte de canalizare menajeră beton, Dn 300, inclusiv racorduri

Înlocuire reţea de canalizare pluvială beton Dn 400-500, inclusiv guri de scurgere/branşamente

4.   Lalelelor

Lungime L - 600 m

Proiectare reţea de canalizare pluvialţ,beton,inclusiv guri de scurgere/racorduri

5.   Ştefan cel Mare

Lungime- L – 230 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel Dn 100, inclusiv branşamente

6.   Bolyai Farkas,tronson str. Ştefan cel Mare - str. M.Kogălniceanu

Lungime L - 415 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel Dn 80 şi Dn 200,inclusiv branşamente

7.   M Kogălniceanu

Lungime L -  290 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel  Dn 200,inclusiv branşamente

8.   Târgului

Lungime L - 265 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, fontă  Dn 80,inclusiv branşamente

9.   Piaţa Petofi Sandor

Lungime L - 60 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel  Dn 200,inclusiv branşamente

10.    Bernady Gyorgy

Lungime L - 290 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel  Dn 200,inclusiv branşamente

11.    Mihai Viteazul

Lungime L -  810 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel Dn 100,pe tronsonul B-dul Cetăţii-str.Gh. Marinescu,inclusiv bransamente

12.    Gh. Marinescu

Lungime L - 1865 m

-înlocuire reţea de distribuţie apă potabilă, oţel Dn 150  şi Dn 200,inclusiv branşamente

-extindere conducte de canalizare menajeră, beton Dn 300-600,inclusiv racorduri

-extindere reţea de canalizare pluvială beton Dn 300-1400,inclusiv guri de scurgere/racorduri

Astfel, principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, conform STUDIULUI DE FEZABILITATE, care se propun spre aprobare sunt :

- Valoarea totala a investitiei

10.527,755 mii lei cu TVA

2.392,780 mii euro cu TVA

Din care constructii - montaj:  9.827,095 mii lei cu TVA

2.233,532 mii euro cu TVA

(curs lei/euro din data de 11.02.2013 al bancii BNR de 4,3998 lei/euro)

II. Esalonarea investitiei

Anul I                              	3.634,177   mii lei

Anul II                          		3.475,868   mii lei

Anul III                              	3.417,710  mii lei

TOTAL                                	10.527,755 mii lei

III. Capacitati

Lungime totala conducte de canalizare menajera – 3.225 ml

Lungime totala conducte de canalizatre pluviala – 3.825 ml

Lungime totala conducte de apa – 5.705 ml

Investitia specifica retea de canalizare menajera inclusiv racorduri:

2.254.383,60 lei fara TVA,  699,03 lei/ml

512.383,14 euro fara TVA,  158,88 euro/ml

Investitia specifica retea de canalizare pluviala:

2.903.937,60 lei fara TVA,  759,20 lei/ml

660.018,82 euro fara TVA,  172,55 euro/ml

Investitia specifica retea de alimentare cu apa, inclusiv bransamente:

2.649.636,60 lei fara TVA,  464,44 lei/ml

602.217,51 euro fara TVA,  105,56 euro/ml

IV. Durata de realizare : 36 de luni

Valoare expertiză DALI, PT,DE şi documente de obţinere a avizelor – 279,013 mii lei + TVA

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Aviz Favorabil

DIRECTOR ECONOMIC,	  			DIRECTOR ADP

Kiss Imola 		                  				   Ing.Moldovan Florian

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Racz Lucian

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte						          	Secretar

jr. PETI ANDREI                                                        ec. CIOTLĂUŞ IONELA

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							           Secretar

ing.ing. TŐRZSŐK SÁNDORTorzsok Sandor Laszlo                      ec. LOGHIN LUCIAN		 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							              Secretar

ec. BAKOS LEVENTE                                                                 prof. PUI SEBASTIAN

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							         Secretar

dr. KIKELI PÁL                                                                  jr. SABĂU POP OLIMPIU

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

jr. BRIŞCARU CORNEL                                              av. KARÁCSONY ERDEI ETEL

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ								              Proiect,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A   NR. ____

din   				   2013

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Inlocuire retea de canalizare menajera, inlocuire retea apa potabila, inlocuire retea de canalizare pluviala, inclusiv bransamente si racorduri, in Municipiul Târgu-Mureş – pe strazile : Livezeni, Cutezantei, Gloriei, Lalelelor, Stefan cel Mare, Bolyai Farkas, Kogalniceanu, Tirgului, P-ta Petofi Sandor, Bernady Gyorgy, Mihai Viteazu, Gh. Marinescu

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 815/10411 din 25.02.2013 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Inlocuire retea de canalizare menajera, inlocuire retea apa potabila, inlocuire retea de canalizare pluviala, inclusiv bransamente si racorduri, in Municipiul Târgu-Mureş – pe strazile : Livezeni, Cutezantei, Gloriei, Lalelelor, Stefan cel Mare, Bolyai Farkas, Kogalniceanu, Tirgului, P-ta Petofi Sandor, Bernady Gyorgy, Mihai Viteazu, Gh. Marinescu

prezentată de Administratia Domeniului Public.

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”şi “c“, alin. (4), lit. “d”, alin.(5), lit “c“, art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie şi indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Inlocuire retea de canalizare menajera, inlocuire retea apa potabila, inlocuire retea de canalizare pluviala, inclusiv bransamente si racorduri, in Municipiul Târgu-Mureş – pe strazile : Livezeni, Cutezantei, Gloriei, Lalelelor, Stefan cel Mare, Bolyai Farkas, Kogalniceanu, Tirgului, P-ta Petofi Sandor, Bernady Gyorgy, Mihai Viteazu, Gh. Marinescu, prezentată în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

- Valoarea totala a investitiei

10.527,755 mii lei cu TVA

2.392,780 mii euro cu TVA

Din care constructii - montaj:  9.827,095 mii lei cu TVA

2.233,532 mii euro cu TVA

(curs lei/euro din data de 11.02.2013 al bancii BNR de 4,3998 lei/euro)

II. 	Esalonarea investitiei

Anul I                                        3.634,177   mii lei

Anul II                                      3.475,868   mii lei

Anul III                                     3.417,710  mii lei

TOTAL                                     10.527,755 mii lei

III.          Capacitati

Lungime totala conducte de canalizare menajera – 3.225 ml

Lungime totala conducte de canalizatre pluviala – 3.825 ml

Lungime totala conducte de apa – 5.705 ml

Investitia specifica retea de canalizare menajera inclusiv racorduri:

2.254.383,60 lei fara TVA,  699,03 lei/ml

512.383,14 euro fara TVA,  158,88 euro/ml

Investitia specifica retea de canalizare pluviala:

2.903.937,60 lei fara TVA,  759,20 lei/ml

660.018,82 euro fara TVA,  172,55 euro/ml

Investitia specifica retea de alimentare cu apa, inclusiv bransamente:

2.649.636,60 lei fara TVA,  464,44 lei/ml

602.217,51 euro fara TVA,  105,56 euro/ml

IV. Durata de realizare

36 de luni

V. 	Pentru realizarea investitiei se vor accesa fonduri extrabugetare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tg.Mureş  de  Direcţia Tehnică .

VIZA DE LEGALITATE	                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

###### Secretarul Municipiului Tg.-Mureş

###### Cioban Maria