ROMANIA

JUDETUL MURES								                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU-MURES

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din________________________ 2014

privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 84 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2. , din str. Violetelor nr. 4 – Tîrgu-Mureş”

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 13306/120 din 20.03.2014 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş, privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 84 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2. , din str. Violetelor nr. 4 , Tîrgu-Mureş”, prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari,

În baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe, a Hotărârii Guvernului nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi a ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”,

În temeiul art.36, alin (4), raportat la lit. a şi d şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 7 martie 2013, acesta urmând a avea următorul conţinut:

Art.1. Se aprobă modificarea Documentaţiei Tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Violetelor nr. 4  - Tîrgu-Mureş”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipului Tîrgu-Mureş – dr. Dorin Florea, prin Direcţia economică, Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari.

VIZĂ DE LEGALITATE  				PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG-MUREŞ,

Maria Cioban

Anexa nr. 1

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuințe din str. Violetelor nr. 4 – Tîrgu-Mureş”

1. Indicatori valorici :

1.1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A –total = 836.78348 Mii lei,  din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.= 776.95224 Mii lei;

1.2. Investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. = 0.3017 Mii lei/m2 (a.u.).

2. Indicatori fizici:

2.1. Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 5 luni;

2.2.Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (anide la data recepției la terminarea lucrărilor): 3 ani;

2.3Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică: 4,7 ani;

2.4.Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator blocului izolat termic  = 76,89 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.5. Economia anuală de energie: 1.037.985 kWh/an

în tone echivalent petrol: 85,01 tep;

2.6.Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2: 212.836,00 kg CO2/an;

2.7.Numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice: 44 apartamente;

2.8.Izolarea termică a părţii opace a faţadelor, inclusiv soclu, atic şi spaleţi: 2572.20,22 mp;

2.9.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusive închiderea balcoanelor pentru spaţii individuale: 571,27 mp;

2.10.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusive închiderea balcoanelor, pentru spaţii commune: 72,64 mp;

2.11.Termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respective izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei: 528,51 mp;

2.12.Termoizolare planseu peste subsol neincalzit: 296,09 mp.

3. Esalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

3.1. Anul 1: 836.78348 Mii lei;

3.2. Anul 2:     -          Mii lei .

Anexa nr.  2

Conform Capitol IV „Mecanismul de recuperare al partilor eligibile si neeligibile”, Art. 7. din contractul incheiat cu Asociatia de Proprietari nr. 1002:

7.1. În conformitate cu reglementările art. 13^1, alin (1) şi (2) şi ale art. 14, alin (2), (3) şi (4) din OUG nr. 18/2009, cu completările şi modificările ulterioare, ale Hotărârii Asociaţiei de proprietari, sumele avansate de Municipiul Tirgu-Mureş pentru asigurarea cotei-părţi (20 % din valoarea cheltuielilor eligibile) de contribuţie proprie a asociaţiei de proprietari, se recuperează din fondul de reparaţii constituit conform art. 21, lit.c) din OUG nr. 18/2009, cu completările şi modificările ulteriare. În acest sens, Municipiul Târgu-Mureş solicită asociaţiei de proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părti de participare ( 20 % din valoarea cheltuielilor eligibile) pentru lucrările de intervenţie executate în luna precedentă, precum si sumele integrale (100%) pentru apartamentele cu alta destinatie decat locuinta. La factura emisă de către Municipiul Tirgu-Mureş se anexează o copie xerox după factura emisă de contractorul executării lucrărilor de intervenţie şi situaţia de lucrări (verificată şi avizată conform legislaţiei specifice) executate în luna precedentă. Asociaţia de proprietari virează suma înscrisă în factură, în contul de mandat al Municipiului Tirgu-Mureş deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;

7.2. Pentru sumele nevirate, de asociaţia de proprietari, în termen de 30 de zile de la recepţia de la terminarea lucrărilor, se poate institui taxa de reabilitare termică,  pe o durată de 3 ani, în conformitate cu reglementările art. 14, alin (3), (5), (6) şi (7) din OUG nr. 18/2009 cu completările şi modificările ulterioare;

7.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de către municipiul Tirgu-Mureş, în condiţiile art. 14, alin (2) din OUG nr. 18/2009 cu completările şi modificările ulterioare, şi nerecuperate până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate.

7.4 Contributia de 20% pentru ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 1002 este de 156,363.93 lei din total cheltuieli eligibile.

7.5 Contributia ASOCIATIEI DE PROPRIETARI nr. 1002 pentru apartamentele cu alta destinatie decat locuinta este de 11,360.09 lei.

Nota:

În situația în care intervențiile realizate nu vor genera cheltuieli eligibile conform Ordinului de cheltuieli eligibile aferent DMI 1.2 ( ex. cheltuieli diverse și neprevăzute, cheltuieli cu lucrări de reparații privind elemente de construcție cu potențial pericol de desprindere), vor fi considerate neeligibile, iar Asociația de Proprietari va plăti proporțional aceleași rate aferente cheltuielilor eligibile, respectiv 20% din cuatumul lor.

În situația în care există spațiile comerciale, inclusiv apartamente cu altă destinație decât locuință, proprietarii acestora vor suporta în proporție de 100% cheltuielile privind lucrările de intervenție ce revin spațiilor respective, conform cotei părți din proprietatea comună aferentă aplicată valorii totale a lucrărilor din devizul general al proiectului.

Principalul obiectiv de reabilitare este modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe.

Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa mai generală privind reducerea consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantităţii de gaze, cu efect de seră, evacuate în atmosferă şi deci, diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea locuinţelor şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabileşte ţinte naţionale de minimum 9 % privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Pentru o locuință, termoizolarea pereților exteriori este foarte importantă și avantajoasă atât din perspectiva confortului locatarilor, cât și din punct de vedere financiar determinate de reducerea costurilor de întreținere. Într-o zidărie neizolată, pierderile termice sunt semnificative. Limita de îngheț se află în mijlocul peretelui, o cantitate semnificativă de căldură se disipă în mediul ambiant și împreună cu umiditatea crescândă a peretelui scade capacitatea de izolație termică a acestuia. Gradul de izolare  termică a clădirii determină semnificativ costurile încălzire. În cazul unui imobil fără o izolație termică corespunzătoare, căldura nu se menține la interior, ci se pierde repede prin ziduri, iar încăperea are nevoie în mod continuu de o sursă de căldură funcțională. Pe lângă faptul că locatarii vor avea o senzație permanentă de disconfort, vor crește substanțial și costurile la încălzire. Un alt fenomen neplăcut, care poate afecta sănătatea și care este cauzat tot de lipsa termoizolației pereților exteriori, este apariția igrasiei. De asemenea, temperatura și umezeala din interiorul zidurilor pot afecta și chiar deteriora calitatea construcției.

Astfel, termoizolarea locuințelor este singura modalitatea de ascădea costurile facturilor, prin limitarea pierderilor de căldură, în condițiile în care temperaturi extreme, ca acelea de acum, cresc consumul de energie.

Imobilul din str. Violetelor nr. 4 este un bloc de locuințe, cu parter și patru etaje, acoperiș terasă. Măsurile de reabilitare termică propuse prin proiectul de față implică placarea fațadelor cu plăci de polistiren ignifug, izolarea planșeului de peste ultimul etaj cu plăci de polistiren ignifug, izolarea soclului clădirii cu plăci de polistiren și înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie termoizolanta de tip pentacameral.

ROMÂNIA						    		           INIŢIATOR:

JUDEŢUL MUREŞ					    			  PRIMAR,

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         				         dr. Dorin Florea

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari

Nr. 13306/120 din 20.03.2014

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 84 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2. , din str. Violetelor nr. 4 – Tîrgu-Mureş”

Municipiul Tg. Mureş a depus spre finanţare europeană nerambursabilă proiecte pentru reabilitarea termică a unor blocuri din Tîrgu-Mureş. Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa mai generală privind reducerea consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantităţii de gaze, cu efect de seră, evacuate în atmosferă şi deci, diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea locuinţelor şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane.

In perioada de evaluare a documentatiei tehnice depuse in cadrul Domeniului de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, expertii din cadrul Organismului Intermediar au verificat atat documentatia tehnica elaborata, precum si situatia reala din teren in cadrul vizitei la fata locului, la blocul de locuințe din str. Violetelor nr. 4 – Tîrgu-Mureş.

In urma procesului de evaluare a documentatiei tehnice, indicatorii tehnico economici si valorile financiare estimate pentru realizarea lucrarilor de interventie au fost modificate in conformitate cu recomandarile primite.

Noile valori rezultate in urma revizuirii documentatiei sunt necesare a fi supuse aprobarii dumneavoastra in vederea finalizarii procesului de semnare a contractului pentru finantare.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Tîrgu-Mureş, documentația tehnică şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuințe din str. Violetelor nr. 4 – Tîrgu-Mureş”, precum si mecanismul de recuperare al cheltuielilor eligibile si neeligibile din proiect ce revin asociatiei de proprietari.

Aviz favorabil:

Şef serviciu,

Jrs. Dorin Belean