ROMANIA

JUDETUL MURES								                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU-MURES

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din________________________ 2013

privind modificarea şi completarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2. , din str. Ciucaş nr. 2,4,6 – Tîrgu-Mureş”

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 13.298/112 din .20.03.2014 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş, privind modificarea şi completarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2. , din str. Ciucaş nr. 2,4,6 , Tîrgu-Mureş”, prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari,

În baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe, a Hotărârii Guvernului nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi a ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”,

În temeiul art.36, alin (4), raportat la lit. a şi d şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 7 martie 2013, acesta urmând a avea următorul conţinut:

Art.1. Se aprobă modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Ciucaş nr. 2,4,6  - Tîrgu-Mureş”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipului Tîrgu-Mureş – dr. Dorin Florea, prin Direcţia economică, Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari.

VIZĂ DE LEGALITATE  				PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG-MUREŞ,

Maria Cioban

Anexa

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Ciucaş nr. 2,4 – Tîrgu-Mureş”

1. Indicatori valorici :

1.1.Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA total: 900,68794 Mii lei ;

din care: construcţii-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 845,96482 Mii lei;

1.2. Investiţia specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv TVA: 0,2728 Mii lei/m2 (a.u.).

2. Indicatori fizici:

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: 5 luni;

2.2.Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor): 3 ani;

2.3. Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică: 6,5 ani;

2.4.Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 80,65 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.5. Economia anuală de energie: 1.258.843 kWh/an

în tone echivalent petrol: 103,10 tep;

2.6.Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2: 258.149,84 kg CO2/an;

2.7.Numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetic: 40 apartamente;

2.8.Izolarea termică a părţii opace a faţadelor, inclusiv soclu, atic şi spaleţi: 3150,59 mp;

2.9.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv închiderea balcoanelor pentru spaţii individuale: 389,61 mp;

2.10.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv închiderea balcoanelor, pentru spaţii comune: 28,60 mp;

2.11.Termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respective izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei: 993,55 mp;

2.12.Termoizolare planşeu peste subsol neîncălzit: 715,12 mp.

3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M in lei:

  - Anul 1: 900.68794 Mii lei;

  - Anul 2:   -             Mii lei.

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Ciucaş nr. 6 – 						Tîrgu-Mureş”

1. Indicatori valorici :

1.1.Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA total : 499,31819 Mii lei;

din care: construcţii-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 469,66226 Mii lei;

1.2. Investiţia specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv TVA: 0,2944 Mii lei/m2 (a.u.).

2. Indicatori fizici:

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: 5 luni;

2.2.Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor): 3 ani;

2.3. Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică: 6,5 ani;

2.4.Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 80,65 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.5. Economia anuală de energie: 1.258.843 kWh/an în tone echivalent petrol: 103,10 tep;

2.6.Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 : 258.149,84 kg CO2/an;

2.7.Numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetic: 20 apartamente;

2. 8.Izolarea termică a părţii opace a faţadelor, inclusiv soclu, atic şi spaleţi: 1776,00 mp;

2.9.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv închiderea balcoanelor pentru spaţii individuale: 193,92 mp;

2.10.Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv închiderea balcoanelor, pentru spaţii comune: 17,29 mp;

2.11.Termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă, respective izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei: 511,26 mp;

2.12.Termoizolare planşeu peste subsol neîncălzit: 382,77 mp;

3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M in lei:

  - Anul 1: 499.31819 Mii lei;

  - Anul 2:     -            Mii lei.

ROMÂNIA						    		           INIŢIATOR:

JUDEŢUL MUREŞ					    			  PRIMAR,

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         				         dr. Dorin Florea

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari

Nr. 13.298/112 din 20.03.2014

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea şi completarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2. , din str. Ciucaş nr. 2,4,6 – Tîrgu-Mureş”

Municipiul Tg. Mureş a depus spre finanţare europeană nerambursabilă proiecte pentru reabilitarea termică a unor blocuri din Tîrgu-Mureş, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013). Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa mai generală privind reducerea consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantităţii de gaze, cu efect de seră, evacuate în atmosferă şi deci, diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea locuinţelor şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane.

In perioada de evaluare a documentaţiei tehnice depuse in cadrul Domeniului de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, experţii din cadrul Organismului Intermediar au verificat atât documentaţia tehnică elaborată, precum şi situaţia reală din teren în cadrul vizitei la faţa locului, la blocul de locuinţe din str. Ciucaş nr. 2,4,6 – Tîrgu-Mureş.

In urma procesului de evaluare a documentaţiei tehnice, indicatorii tehnico-economici şi valorile financiare estimate pentru realizarea lucrărilor de intervenţie au fost modificate în conformitate cu recomandările primite.

Noile valori rezultate în urma revizuirii documentaţiei sunt necesare a fi supuse aprobării dumneavoastră în vederea finalizării procesului de semnare a contractului pentru finanţare.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Tîrgu-Mureş, modificarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Ciucaş nr. 2,4,6 – Tîrgu-Mureş”.

Aviz favorabil:

Şef serviciu,

Jrs. Dorin Belean