ROMANIA

JUDETUL MURES								                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TIRGU-MURES

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din________________________ 2014

privind modificarea si completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din Bd. Pandurilor, nr. 10-12, Tîrgu-Mureş”

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară,

Văzând Expunerea de motive nr. 15.714/149 din 04.04.2014 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş, privind modificarea si completarea art. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 7 martie 2013  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din Bd. Pandurilor, nr. 10-12,  Tîrgu-Mureş prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari,

In baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe, a Hotărârii Guvernului nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi a ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”,

În temeiul art.36, alin (4), raportat la lit. a şi d şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 7 martie 2013, acesta urmând a avea următorul continut:

Art. 1. Se aprobă aprobă modificarea Documentaţiei Tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului 	de locuinţe prin POR DMI 1.2 din Bd. Pandurilor, nr. 10-12, Tîrgu-Mureş, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipului Târgu-Mureş – dr. Dorin Florea, prin Direcţia economică, Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari.

VIZĂ DE LEGALITATE  				PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG-MUREŞ,

jrs. Maria Cioban

Anexa

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din  Bd. Pandurilor, nr. 10-12 , Tîrgu-Mureş”

1.Valoarea totala, inclusiv TVA = 580,34654 mii lei;

2.Din care C+M = 51,.68860 mii lei;

3.Durata de realizare a investiţiei: 5 luni;

4.Perioada efectivă de execuţie a lucrărilor: 3 luni;

5.Economie anuală de energie: 239.009,76 kWh/an;

6.Valoarea economiei anuale de energie: 80.307,28 Lei;

7.Indice de emisii reducere echivalent CO2 : 25,97 kgCO2/m²an];

8.Durata de amortizare a investiţiei: 10 ani;

9.Numar de apartamente: 30;

10.Suprafaţă reabilitată izolare pereţi: 1997,79 m²;

11.Suprafaţă reabilitată izolare terasă: 695,86 m²;

12.Suprafaţă reabilitată înlocuire tâmplărie: 168,23 m²;

13.Suprafaţă reabilitată izolare subsol: 495,09 m²;

14.Eşalonarea investiţiei – total INV / C + M în lei :

Anul 1 : 580,34654 mii lei;/  513,68860 mii lei;

Anul 2 : -

ROMÂNIA						    		           INIŢIATOR:

JUDEŢUL MUREŞ					    			  PRIMAR,

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         				         dr. Dorin Florea

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de ProprietariNr. 15.714/149 din 04.04.2014

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea si completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 7 martie 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din Bd. Pandurilor, nr. 10-12, Tîrgu-Mureş”

Municipiul Tirgu Mures a depus spre finantare europeana nerambursabila proiecte pentru reabilitarea termica a unor blocuri din Tirgu Mures, In cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa mai generală privind reducerea consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantităţii de gaze, cu efect de seră, evacuate în atmosferă şi deci, diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea locuinţelor şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane.

In perioada de evaluare a documentatiei tehnice depuse in cadrul Domeniului de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, expertii din cadrul Organismului Intermediar au verificat atat documentatia tehnica elaborata, precum si situatia reala din teren in cadrul vizitei la fata locului, la blocul de locuinţe din Bd. Pandurilor, nr. 10-12  – Tîrgu-Mureş.

In urma procesului de evaluare a documentatiei tehnice, indicatorii tehnico economici si valorile financiare estimate pentru realizarea lucrarilor de interventie au fost modificate in conformitate cu recomandarile primite.

Noile valori rezultate in urma revizuirii documentatiei sunt necesare a fi supuse aprobarii dumneavoastra in vederea finalizarii procesului de semnare a contractului pentru finantare.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Tîrgu-Mureş, modificarea documentaţiei  tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din Bd. Pandurilor, nr. 10-12 – Tîrgu-Mureş”.

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari,

Jrs. Dorin Belean

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

jr. Peti Andrei                                                                ec. Ciotlăuş Ionela

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor	 ec. Loghin Lucian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

ec. Bakos Levente 	  prof. Pui Sebastian

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Kikeli Pál                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

dr. Sîmpălean Dan Ştefan 	av. Karácsony Erdei Etel