ROMÂNIA									  PRIMAR

JUDEŢUL MUREŞ							         dr.Dorin Florea

MUNICIPIULU TÎRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 37387 /1445/ 06.07.2016

# Expunere de motive

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi

Declararea utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii

« Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania »

Prin grija Municipiului Tg.Mureş s-a elaborat iniţial proiectul « Prelungire Calea Sighişoarei în două direcţii-legătura cu DN13 şi DN15, Tg.Mureş ».

Având în vedere costurile foarte mari necesare pentru : lucrările de devieri reţele electrice şi de gaz, achiziţionarea terenurilor proprietate privată; precum şi apariţia unor circumstanţe neprevăzute la data întocmirii documentaţiei tehnice  cum ar fi:

-necesitatea translatării racordului de drum la DN 13, în corelare cu proiectul în curs de implementare propus de Consiliul Judeţean Mureş privind Centura de ocolire Est a municipiului Tg.Mureş;

-preluarea unui tronson din drumul de legătură cu DN15 de către CNADNR (respectiv porţiunea dintre str.Gh.Doja şi primul sens giratoriu prevăzut în proiectul iniţial) în vederea includerii lui în breteaua de legătură de la Autostrada Transilvania – tronson Tg.Mureş – Câmpia Turzii;

-decizia municipalităţii de a renunţa în această fază la un tronson de legătură la DN 15 şi de a-l lega la str.Budiului, cu rezolvarea tuturor problemelor ce implică acest lucru (sens giratoriu, etc.)

şi nu în ultimul rând intenţiei municipalităţii de a accesa etapizat fonduri europene pentru realizarea acestui obiectiv, ceea ce presupune depunerea la finanţator a unor documentaţii actualizate, nu mai vechi decât 2 ani; s-a impus refacerea documentaţiei iniţiale în toate fazele de proiectare, separat, pe 2 tronsoane, astfel: « Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tg.Mureş »  şi « Tronson de legătură între str.Budiului şi Autostrada Transilvania »

Obiectivul de investiţii « Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania » va fi amplasat la limita intravilanului municipiului Tg Mures, între cartierul situat la intrarea în Municipiu dinspre Cluj Napoca (aproape de Metro) şi cartierul Mureşeni.

Drumul  cu 2x2 benzi de circulatie + bandă pentru biciclete + trotuar pentru pietoni, va avea lungimea traseului de 2.482,93 m.

În acest sens, propunem spre aprobare:

1.	Studiul de Fezabilitate cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală (inclusiv TVA): 97.158.449 lei,  reprezentând  21.493.805  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,5203 lei din 23.12.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 72.877.639 lei,  reprezentând  16.122.301  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,5203 lei din 23.12.2015),

Capacităţi:

Lungime = 2.482,93 m m;

Lăţimea benzilor de circulaţie = 3,50 m;

Numărul benzilor de circulaţie = 2 x 2;

Lăţimea benzilor de siguranţă  = 2 x 0,25 m  unde este prevăzut jgheab pentru 			                                                                            colectarea apelor din precipitaţii

Lăţimea stratului de uzură = 14.00 m

Durata de execuţie: 36  luni

In valoarea totală este cuprinsă şi valoarea terenurilor expropriate, adică 14.818.050 lei (inclusiv TVA), reprezentând  3.278.112 Euro  (inclusiv TVA) (la cursul de 1 Euro = 4,5203 lei din 23.12.2015),

2. Având în vedere că realizarea acestui sector de drum este  de interes local, propunem declararea de utilitate publică a obiectivului, conform art.2), alin.(1) lit.a), art.2), alin.(2),  art.5), alin.(1)  din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local.

În temeiul prevederilor: art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania » şi conform art.2), alin.(1) lit.a) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, propunem declararea de utilitate publică a obiectivului.

Văzut

ARHITECT ŞEF	           				DIRECTOR EXEC.

arh.Miheţ Florina Daniela                			   ing. Racz Lucian

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

________________					__________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

___________________                                                 _____________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

__________________					_______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

______________________				__________________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

______________________                                              ______________________________

# ROMANIA									 Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ				PRIMAR

dr.Dorin Florea

## HOTĂRÎREA nr._____

din ________________2016

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi

Declararea utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii

« Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania »

Văzînd expunerea de motive nr. 37387 (1446) din 06.07.2016 iniţiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia « Tronson de legătură între str.Budiului şi Autostrada Transilvania »

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.2), alin.(1) lit.a), art.2), alin.(2),  art.5), alin.(1)  din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local.

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia « Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania », după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA): 97.158.449 lei,  reprezentând  21.493.805  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,5203 lei din 23.12.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 72.877.639 lei,  reprezentând  16.122.301  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,5203 lei din 23.12.2015),

Capacităţi:

Lungime = 2.482,93 m m;

Lăţimea benzilor de circulaţie = 3,50 m;

Numărul benzilor de circulaţie = 2 x 2;

Lăţimea benzilor de siguranţă  = 2 x 0,25 m

Lăţimea stratului de uzură = 14.00 m

Durata de execuţie: 36  luni

In valoarea totală este cuprinsă şi valoarea terenurilor expropriate, adică 14.818.050 lei (inclusiv TVA 20%)), reprezentând  3.278.112 Euro (inclusiv TVA 20%) (la cursul de 1 Euro = 4,5203 lei din 23.12.2015),

Art.  2.  Se declară de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiţii « Tronson de legătură între str.Budiului şi Autostrada Transilvania »

Art.  3.  Expropriatorul este Municipiul Tîrgu Mureş, conform art.2), alin.(2),   din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Art.  4.  Investiţia se va realiza din fonduri UE nerambursabile şi bugetul local.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică şi Serviciul Public Administraţia Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

jrs. Andrei Mureşan