ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ							        	(nu produce efecte juridice) *

MUNICIPIULU TÎRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ								PRIMAR,

Nr. 45187/1779/26.08.2016							      dr. Dorin Florea

# Expunere de motive

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

“ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918 ”

în municipiul Tîrgu Mureş

Amenajarea intersecţiei străzilor B-dul 1 Decembrie 1918 şi Calea Sighişoarei cu sens girator a fost propusă de către Municipiul Tîrgu Mureş, în a cărei administrare se află şi face parte din reţeaua stradală a oraşului.

Amenajarea intersecţiilor cu sens giratoriu va asigura o capacitate mărită  de circulaţie pe artera principală, reducând timpii de aşteptare pentru cei care circulă de pe străzile laterale. Totodată va asigura parcurgerea intersecţiilor în condiţii de siguranţă şi confort sporit pentru traficul de vehicule. Intersecţia este o zonă intens circulată atât de autovehicule cât şi de pietoni.

Intersecţiile care se doresc a fi amenajate cu sens giratoriu sunt amplasate la intersecţia străzilor B-dul 1 Decembrie 1918 şi str. Calea Sighişoarei. Pe cele 3 ramuri partea carosabilă este realizată cu îmbrăcăminte asfaltică fără degradări sub formă de fisuri şi crăpături, suprafeţe şlefuite sau gropi plombate. Bd. 1 Decembrie 1918 are câte 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens de mers. Pe ramura spre centru partea carosabilă are lăţimea cuprinsă între 13,70-18,20 m, respectiv pe ramura spre Sighişoara are lăţimea cuprinsă între 15,30-29,00 m. Sensurile de circulaţie pe cele 3 ramuri care intră în viitorul sens giratoriu sunt separate în momentul de faţă prin marcaj axial.

Traseul proiectat propus se suprapune peste cel existent şi este format din aliniamente de lungimi variabile racordate prin curbe cu raze variabile.

Sistemul rutier al celor 3 ramuri pe zona căilor de intrare/ ieşire în/ din giraţie şi calea inelară respectiv pe zona din afara sensului giratoriu nu va fi afectat.

RAMURA 1 – face parte din B-dul 1 Dec. 1918 pe direcţia sens giratoriu – centru Tg. Mureş. lungimea tronsonului analizat va fi de 70 m.

RAMURA 2 – face parte din Calea Sighişoarei. Lungimea tronsonului analizat va fi de 108 m.

RAMURA 3 – face parte din B-dul 1 Decembrie pe direcţia sens giratoriu – Sighişoara şi se va amenaja pe o lungime de 87 m.

Calea inelară se va realiza cu o lăţime de 10,0 m, fiind încadrată cu parapeţi separatori din beton de ciment la capetele insulelor de separare a benzilor de intrare/ieşire.

În acest sens, propunem spre aprobare:

1.	Studiul de Fezabilitate cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală (inclusiv TVA): 290.385 lei,  reprezentând  65.793  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,4136 lei din 27.04.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 243.125 lei,  reprezentând  55.085  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,4136 lei din 27.04.2015),

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

- suprafaţă pavată (inel): S=115 mp ;

- borduri drum : 179 m ;

- parapeţi separatori din beton : 122 m ;

- blocheţi : 102 m ;

- insule separatoare : S = 78 mp ;

- inel central : S=186 mp ;

- parapet elastic de protecţie : 90 m ;

- indicatoare rutiere/stâlpi indicatoare rutiere : 33/24 buc ;

- indicatoare rutiere/ portale ptr. Indicatoare : 3/3 buc ;

- butoni reflectorizanţi : 144 buc

Durata de execuţie: 3 luni

În temeiul prevederilor: art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  “ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918 ” în Municipiul Tîrgu Mureş.

DIRECTOR EXEC. ADJ.,

ing. Popistan Dorin

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

Csiki Zsolt						  Bratanovici Cristian

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

Furo Judita	    Pui Sebastian Emil

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

Bako Levente					            _____________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secret

Novak Csaba Zoltan					Szaszgaspar Barnabas

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile	     jrs. Kovacs Lajos Alpar

# ROMANIA									  Proiect

JUDEŢUL MUREŞ							       (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

PRIMAR

dr.Dorin Florea

## HOTĂRÂREA nr._____

din ________________2016

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

“ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918 ”

în municipiul Tîrgu Mureş

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 45187/1779 din 26.08.2016 iniţiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia “ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918”

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.2), alin.(1) lit.a), art.2), alin.(2),  art.5),

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia “ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918”, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA): 290.385 lei,  reprezentând  65.793  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,4136 lei din 27.04.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 243.125  lei,  reprezentând  55.085 Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,4136 lei din 27.04.2015),

Capacităţi(în unităţi fizice şi valorice):

- suprafaţă pavată (inel): S=115 mp ;

- borduri drum : 179 m ;

- parapeţi separatori din beton : 122 m ;

- blocheţi : 102 m ;

- insule separatoare : S = 78 mp ;

- inel central : S=186 mp ;

- parapet elastic de protecţie : 90 m ;

- indicatoare rutiere/stâlpi indicatoare rutiere : 33/24 buc ;

- indicatoare rutiere/ portale ptr. Indicatoare : 3/3 buc ;

- butoni reflectorizanţi : 144 buc

Durata de execuţie: 3 luni

Art.  2.  Investiţia se va realiza din fonduri de la bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

jrs. Andrei Mureşan

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

# ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

## HOTĂRÂREA nr._____

din ________________2016

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

“ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918 ”

în municipiul Tîrgu Mureş

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 45187/1779 din 26.08.2016 iniţiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia “ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918”

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.2), alin.(1) lit.a), art.2), alin.(2),  art.5),

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia “ Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918”, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA): 290.385 lei,  reprezentând  65.793  Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,4136 lei din 27.04.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 243.125  lei,  reprezentând  55.085 Euro

(la cursul de 1 Euro = 4,4136 lei din 27.04.2015),

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

- suprafaţă pavată (inel): S=115 mp ;

- borduri drum : 179 m ;

- parapeţi separatori din beton : 122 m ;

- blocheţi : 102 m ;

- insule separatoare : S = 78 mp ;

- inel central : S=186 mp ;

- parapet elastic de protecţie : 90 m ;

- indicatoare rutiere/stâlpi indicatoare rutiere : 33/24 buc ;

- indicatoare rutiere/ portale ptr. Indicatoare : 3/3 buc ;

- butoni reflectorizanţi : 144 buc

Durata de execuţie: 3 luni

Art.  2.  Investiţia se va realiza din fonduri de la bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

jrs. Andrei Mureşan