ROMÂNIA

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari                              INIŢIATOR ,

Nr. B1/625/40576  din 06.09.2016			                                           Jrs. Peti Andrei

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea iniţierii demersurilor legale şi procedurale pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI (reparaţii şi consolidare) la blocul din Str. Cisnădie nr. 13, precum şi elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu Geo, Expertiză tehnică de rezistenţă, SF, PT, DE) pentru lucrările de mansardare a blocului din Str. Cisnădie nr. 13 – 15,  sub condiţia concesionării terasei blocului către Municipiul Târgu-Mureş, în vederea construirii de către autoritatea locală, în contrapartidă, a unor mansarde destinate închirierii .

Blocul de locuinţe din Str. Cisnădie nr. 13 – 15 aflat în administrarea Asociaţiei de Proprietari nr. 320 este un imobil cu regimul de înălţime P + 4 E şi este format din 40 apartamente şi garsoniere. În data de 13.12.2014, din cauza unei defecţiuni la instalaţia de gaze naturale din apartamentul nr. 25 s-au produs scăpări necontrolate de gaze, care au produs o explozie ce a afectat toate apartamentele şi spaţiile comune de la etajul IV, un apartament de la etajul III şi casa scării. Au fost distruse bunurile din apartamente şi structura de rezistenţă a unor apartamente şi casa scării.

Ulterior, producerii acestui eveniment, asociaţia de proprietari şi proprietari ai apartamentelor avariate, au făcut repetate solicitări către UAT (nn. executiv şi consilieri locali) pentru a fi ajutaţi financiar pentru repararea imobilului întrucât costurile lucrărilor depăşesc posibilităţile proprietarilor.

Astfel, prin adresa nr. 48461 din 08.09.2015 asociaţia de proprietari depune o documentaţie pentru reparaţia blocului şi solicită finanţarea, de la bugetul local, pentru executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de reparare şi consolidare a blocului (nn. scara Cisnădie nr. 13).

Deşi, au fost mai multe iniţiative la nivelul UAT, nu s-a degajat o modalitate legală pentru a finanţa din bugetul local, costurile lucrărilor de reparare/consolidare a imobilului.

Menţionăm că, proprietarilor apartamentelor afectate li s-a acordat un ajutor de urgenţă în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cuantum total de 10.000 lei.

Faţă de această situaţie, având în vedere că au trecut peste 1,5 ani de la producerea exploziei şi blocul este în aceeaşi situaţie, respectiv 5 apartamente şi 2 garsoniere sunt în continuare nelocuibile, s-a degajat ca posibilă soluţie legală de finanţare a acestor lucrări din bugetul local, în contrapartidă cu acordul proprietarilor de apartamente (nn. a asociaţiei de proprietari) de concesionare a terasei imobilului, în condiţiile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, către autoritatea locală pentru construirea de mansarde în vederea închirierii. Astfel, suma avansată pentru lucrările de reparaţii/consolidare ar urma să fie recuperată din închirierea apartamentelor ce ar urma să fie construite prin mansardarea imobilului.

Desigur, există şi posibilitatea ca după finalizarea cercetărilor, asociaţia de proprietari să iniţieze demersuri legale pentru recuperarea costului lucrărilor de reparaţii/consolidare de la cei responsabili de producerea exploziei.

De asemenea, propunem şi reabilitarea termică a imobilului, după efectuarea lucrărilor de reparare/consolidare şi mansardare, prin cofinanţare din fonduri europene în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3.1, Clădiri rezidenţiale.

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea iniţierii demersurilor legale şi procedurale pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI (reparaţii şi consolidare) la blocul din Str. Cisnădie nr. 13, precum şi elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu Geo, Expertiză tehnică de rezistenţă, SF, PT, DE) pentru lucrările de mansardare a blocului din Str. Cisnădie nr. 13 – 15,  sub condiţia concesionării terasei blocului către Municipiul Târgu-Mureş, în vederea construirii de către autoritatea locală, în contrapartidă, a unor mansarde destinate închirierii .

Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii investiţiilor vor fi prezentaţi, pentru fiecare etapă, în consiliul local, ulterior.

Estimativ, costurile lucrărilor de reparaţii şi consolidare a blocului sunt de 245.000 lei cu TVA inclus.

Anexe : •Adresa nr. 48461 din 08.09.2015 a Asociaţiei de Proprietari nr. 320 ;

•Contract de concesiune, model .

DIRECTOR EXECUTIV ,

Jrs. Dorin Belean

Rd : Ing. Rus Dumitru

În temeiul prevederilor  art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Târgu-Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative,  în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport :

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte  ,                                                                          Secretar ,

______________					____________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte ,

____________						Secretar ,

__________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte ,							Secretar ,

_______________	        _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte ,								Secretar ,

_____________                                                                               ___________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte ,								Secretar ,

______________			        ____________

ROMANIA

JUDETUL MURES								              Proiect :

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU-MURES			CONSILIER LOCAL ,

Jrs. Peti Andrei

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din_________2016

privind aprobarea iniţierii demersurilor legale şi procedurale pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI (reparaţii şi consolidare) la blocul din Str. Cisnădie nr. 13, precum şi elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu Geo, Expertiză tehnică de rezistenţă, SF, PT, DE) pentru lucrările de mansardare a blocului din Str. Cisnădie nr. 13 – 15,  sub condiţia concesionării terasei blocului către Municipiul Târgu-Mureş, în vederea construirii de către autoritatea locală, în contrapartidă, a unor mansarde destinate închirierii .

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. Nr. B1/625/40576  din 06.09.2016 prezentată prin Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari, privind aprobarea iniţierii demersurilor legale şi procedurale pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI (reparaţii şi consolidare) la blocul din Str. Cisnădie nr. 13, precum şi elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu Geo, Expertiză tehnică de rezistenţă, SF, PT, DE) pentru lucrările de mansardare a blocului din Str. Cisnădie nr. 13 – 15,  sub condiţia concesionării terasei blocului către Municipiul Târgu-Mureş, în vederea construirii de către autoritatea locală, în contrapartidă, a unor mansarde destinate închirierii .

•Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari ;

•În temeiul art.36, alin (1), alin (2), lit. „b”, art. 45, alin (2) şi ale art. 115, alin (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă  iniţierea demersurilor legale şi procedurale pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI (reparaţii şi consolidare) la blocul din Str. Cisnădie nr. 13, precum şi elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu Geo, Expertiză tehnică de rezistenţă, SF, PT, DE) pentru lucrările de mansardare a blocului din Str. Cisnădie nr. 13 – 15,  sub condiţia concesionării terasei blocului către Municipiul Târgu-Mureş, în vederea construirii de către autoritatea locală, în contrapartidă, a unor mansarde destinate închirierii, conform legii.

Art.2.Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se va face din rezerva bugetară a municipiului Târgu-Mureş pe anul 2016.

Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu - Mureş, prin Direcţia Economică – Serviciul de Stabilire, Impunere şi Încasare Impozite şi Taxe Persoane Fizice, Direcţia Tehnică şi Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari.

Art.4.În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate .

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Târgu-Mureş ,

Jrs. Andrei Mureşan