# ROMÂNIA							(nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ					              PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                       dr.Dorin Florea

Nr.13582 din 10.03. 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul

„REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.7” Tîrgu Mureș

Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr.6 din 18 ianuarie 2017, se institue etapa a-II-a a Programului național de dezvoltare locală, care se derulează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru etapa a-II-a a PNDL, se aprobă pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrției Publice și Fondurilor Europene credite de angajament pentru perioada 2017-2020 în valoare de 30 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanțare multianuale.

În vederea obţinerii unei asistențe financiare nerambursabile, s-a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare școală gimnazială nr.7”  Tîrgu Mureș.

Proiectul are ca sop îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„ Reabilitare școală gimnazială nr.7” Tîrgu Mureș

| Total general din care C+M: | 3.033.073 Lei 671.822 Euro 2.512.350 Lei 556.482 Euro |
| --- | --- |
| Durata de realizare a investiţiei | 12 luni |
| Supraf. construită desfășurată | 1.309,00 mp |

Echivalenţa s-a realizat la cursul  BNR :RON/Euro:4,5147 lei din 25.11.2016

Capacităţi (în unități fizice și valorice):

• În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- Windfang și holuri de acces;

- 2 case de scări;

- Sală profesori;

- Depozite și arhive

- Grupuri sanitare atât pentru profesori cât și pentru  elevi diferențiate pe sexe;

- Cabinet medical , cabinet psihopedagogic;

- Bibliotecă;

- Atelier și centrală termică;

- Sală de sport;

- 10 săli de curs;

• Suprafețe imobil:

- Suprafața construită corp C1 + C2 = 697,00 mp

- Suprafața construită desfășurată corp C1 + C2 = 1.309,00 mp

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

- Investiție de bază = 1.623,99 lei/mp + TVA, respectiv 359,71 euro/mp + TVA;

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

- Investiție totală = 1.948,96 lei/mp + TVA, respectiv 431,69 euro/mp + TVA

- C+M = 1.612,85 lei/mp + TVA, respectiv 357,24 euro/mp + TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “ Reabilitare școală gimnazială nr.7 ” Tîrgu Mureș în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, program guvernamental multianual.

Aviz favorabil,

Director adjunct,                                                                  Şef serviciu,

Lobonț Horațiu                                                                 Darabont L.Tamaș

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA                                                                                       Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                          (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

PRIMAR

dr.Dorin Florea

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2017

privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul

„REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.7” Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,

Văzând  Expunerea de motive nr.13582 din 10.03.2017 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş prin Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„Reabilitare școală gimnazială nr.7,

Având în vedere prevederile OUG nr.28/2013, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicație a prevederilor OUG nr.28/2013,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă Documentația Tehnico-economică pentru proiectul „Reabilitare școală gimnazială nr.7” Tîrgu Mureș şi a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane și Direcţia Școli prin Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

jrs. Szöverfi Vasile

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Indicatorii tehnico – economici

Pentru proiectul „Reabilitare școală gimnazilă nr.7”Tîrgu Mureș

1.Indicatori valorici:

  - Valoarea totală a lucrarilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  3.033.073 lei;

din care: constructii – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 2.512.350 lei;

  - Costuri pe metru pătrat ( suprafața desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

- investiție de bază = 1.623,99 lei/mp + TVA;

  - Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

- Investiție totală = 1.948,96 lei/mp + TVA

- C+M = 1.612,85 lei/mp + TVA

- Indicatori fizici:

  - Durata de realizare a invetiției: 12 luni

  - Suprafete imobil:

- suprafata construita corp C1 + C2= 697,00 mp

- suprafata construita desfasurata corp C1 + C2= 1.309,00 mp

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- Windfang și holuri de acces;

- 2 case de scări;

- Sală profesori;

- Depozite și arhive

- Grupuri sanitare atât pentru profesori cât și pentru  elevi diferențiate pe sexe;

- Cabinet medical , cabinet psihopedagogic;

- Bibliotecă;

- Atelier și centrală termică;

- Sală de sport;

- 10 săli de curs;

- Esalonarea investitiei – total INV/C+M

  - Anul I – INV = 3.033.073 lei  /  C+M = 2.512.350 lei

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                          Secretar

Csiki Zsolt                                                                                    Bratanovici Cristian                            ___________                                                                                   ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                   Pui Sebastian Emil

___________                                                                                  _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							          Secretar

Bakos Levente Attila

___________                                                                               _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							          Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                     Makkai  Grigore

___________________                                                         __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							  Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                         jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                          ____________      ___________