# ROMÂNIA							                  (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ					  VICEPRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ						dr.Makkai Grigore

Nr._______________________

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”

Primăria Municipilui Tîrgu Mureș intenționeză să depună o cerere de finanțare prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific  4.3- Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comiunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Prin proiect se propune crearea unui centru multifuncțional destinat cu prioritate comunității defavorizate din zona urbană marginalizată Băneasa-Mureșeni-Rovinari, identificată în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România.

Astfel se va crea un centru multifuncțional în care să se desfășoare activități educative,  culturale, recreative și socio culturale, dotat cu echipamente adaptate nevoilor comunictății marginalizate ( mobilier, echipamente IT cu licență, echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor) pentru desfășurarea activităților.

În prezent, în Tîrgu Mureș, nu există un centru multifuncțional care să asigure servicii sociale destinate comunităților marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș. De acest centru vor beneficia persoanele defavorizate, aflate la limita de sărăcie, din zona Băneasa – Mureșeni – Rovinari, adică un număr de 782 de persoane aflate în risc de excluziune socială (în care există persoane aparținând minorității rome).

Astfel, propunem aprobarea următorilor:

Indicatori tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

“ Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 5.455.326,63  lei

din care C+M (lei cu TVA): 3.508.000,40 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 4.590.283,82 lei

din care C+M (lei fără TVA): 2.947.899,50 lei

| Durata de implementare a proiectului | 36 luni, din care 24 luni execuție |
| --- | --- |

Descrierea investiției:

Se propune reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zonele marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș, care să asigure:

- realizarea unui centru multifuncțional, cu regimul de înălțime P+E, destinat utilizării publice pentru activități educative, socio-culturale și recreative;

- realizarea unei amenajari exterioare cu spații pietonale, locuri de parcare, zone verzi, cu plantarea de arbori și arbuști;

- realizarea unui parc destinat utilizării publice, cu zone verzi, pentru socializare, recreere, odihnă și loc de joacă pentru copii;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii :

- Suprafața totală teren 			 	= 3000,00 mp

- Suprafață teren centru multifuncțional	= 2038,00 mp

- Suprafața construită propusă 			= 353,59 mp

- Suprafață desfășurată propusă 		= 619,48 mp

- Regimul de înălțime				= P+E

- Suprafață rampe și scări exterioare		= 60,32 mp

- Suprafață căi pietonale			= 253,00 mp

- Suprafață carosabile/parcări 			= 90,98 mp

- Suprafață spațiu verde 			= 1262,785 mp

- Suprafață platformă gospodărească		= 6,82 mp

- Suprafață platformă joacă, dale cauciuc	= 10,54 mp

- Număr locuri de parcare în incintă 		= 3 locuri

- Înălțime cornișă 				= 6,44 m

- Înălțime maximă 				= 9,84 m

- P.O.T. propus 					= 17,35%

- C.U.T.propus					= 0,304

- Categoria de importanță a lucrării: 		”C” Normală

- Clasa de importanță				= II

- Gradul de rezistență la foc			= II

Descrierea funcțională propusă

Parter

Hol acces 						11,94 mp

Birou administrativ				13,49 mp

Coridor 						32,02 mp

Depozit curățenie					3,02 mp

Sas 						3,56 mp

Grup sanitar persoane cu dizabilități 		4,08 mp

Sas grupuri sanitare				2,61 mp

Grup sanitar femei				7,22 mp

Grup sanitar bărbați 				5,33 mp

Atelier IT						32,74 mp

Depozit 						5,08 mp

Oficiu 						12,99 mp

Sală multifuncțională 				55,05 mp

Vestiar personal 					5,43 mp

Grup sanitar personal 				3,08 mp

Centrală termică					8,85 mp

Birou conducere 					15,92 mp

Sas cabinet medical 				6,25 mp

Sală așteptare 					6,93 mp

Grup sanitar pacienți 				3,20 mp

Depozit materiale medicale 			3,00 mp

Cabinet medical					11,21 mp

Sală tratament					10,03 mp

Vestiar personal 					1,91 mp

Grup sanitar personal				2,09 mp

Oficiu curățenie 					1,52  mp

Depozit temporar dețeuri 			1,90 mp

Suprafața utilă			                    270,45 mp

Etaj:

Sală ludoterapie 					30,85 mp

Casa scării 						10,29 mp

Coridor 						23,81 mp

Depozit 2 						7,92 mp

Sas grup sanitar 					2,61 mp

Grup sanitar fenei 					7,22 mp

Grup sanitar bărbați				5,33 mp

Sală educație formală				26,41 mp

Salpă activități 					32,22 mp

Sală terapii ocupaționale				25,54 mp

Cabinet consiliere profesională 			15,92 mp

Cabinet consilere psihologică 1			8,83 mp

Cabinet consilere psihologică 2 			9,43 mp

Suprafața utilă				        215,21 mp

Se propune realizarea unui parc cu amfiteatru, spațiu de joacă pentru copii, zonă de odihnă și relaxare.

Suprafață teren 					962,00 mp

Suprafață căi pietonale				120,17 mp

Suprafață groapă cu nisip				10,54 mp

Suprafață platformă de joacă, dale de cauciuc	115,51 mp

Suprafață spațiu verde/jardiniere 			637,24 mp

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată centru multifuncțional)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investita de baza Cost/mp – 3.640.206,66lei/619,48 mp = 5.876,23 lei mp fara TVA.

Constructii+Instalatii Cost/mp – 2.811.839,90 lei/619,48 mp = 4.539,03 lei fara TVA.

INVESTIȚIA TOTALĂ:

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată propusă =5.455.326,63 lei / 619,48 mp = 8.806,30 lei/mp (include: construcția clădire centru multifuncțional, resurse regenerabile, amenajări exterioare, împrejmuire, procurare dotări interioare și exterioare etc.);

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – C+M = valoare C+M/suprafața desfășurată propusă = 3.508.000,40 lei / 619,48 mp = 5.662,81 lei/mp (include: construcția clădire centru multifuncțional, montaj echipamente, amenajări exterioare, etc.);

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, precum și anexa nr.1 și anexa nr. 2 privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Aviz favorabil

Director exec.

Ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA                                                                                                          Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                          		(nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

VICEPRIMAR

dr. Makkai Grigore

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”,

Consiliul Local al  Municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând  Expunerea de motive nr._________________ prezentată de Direcția Tehnică, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, conform anexei nr.1  inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pentru obiectivul “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”, propusă a se finanța prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific  4.3- Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comiunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

În baza prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.3.

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, documentația tehnico-economică (faza SF) şi indicatorii tehnico-economici, conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul  “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific Obiectiv Specific  4.3- Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comiunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcția Economică și Direcția tehnică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

ai investiției “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total: 5.455.326,63.lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 3.508.000,40 lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

Investiție totală = 4.590.283,82 lei/619,48 =7.409,90 lei/mp + TVA

C+M = 2.947.899,50 lei/619,48 = 4.758,67 lei/mp + TVA.

1.3 Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investiție de bază = 3.640.206,66 lei/mp + TVA;

Constructii+Instalatii = 2.811.839,90 lei/mp + TVA.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 36 luni din care 24 luni execuție

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 2  ani

(ani de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil:

Construire centru multifuncțional;

•	Suprafață totală teren					= 3.000,00 mp

•	Suprafață teren Centru Multifuncționale		= 2.038,00 mp

•	Suprafață construită propusă				= 353,59 mp

•	Suprafață desfășurată propusă				= 619,48 mp

•	Regimul de înălțime:					= P+E

•	Suprafață rampe și scări exterioare			= 60,32 mp

•	Suprafață căi pietonale					= 253,00 mp

•	Suprafață carosabile/parcări				= 90,98 mp;

•	Suprafață spațiu verde/jardiniere			= 1.262,75 mp;

•	Suprafață platformă gospodărească			= 6,82 mp;

•	Suprafață pratformă joacă, dale cauciuc		= 10,54 mp;

•	Număr locuri de parcare în incintă			= 3 locuri

•	Înălțime cornișă:					= 6,44 m

•	Înălțime maximă:					= 9,84 m

•	P.O.T. propus						= 17,35 %

•	C.U.T. propus						= 0,304

•	Categoria de importanță a lucrării:			"C" Normală

•	Clasa de imporanță					= II

•	gradul de rezistență la foc				= II

Realizare parc (amfiteatru, spațiu de joacă pentru copii, zonă de odihnă și relaxare)

•	Suprafață teren						962,00 mp

•	Suprafață căi pietonale					120,17 mp

•	Suprafață groapă de nisip				10,54 mp

•	Suprafață platformă de joacă, dale cauciuc		115,51 mp

•	Suprafață spațiu verde/jardiniere			637,24 mp

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

PARTER:

HOL ACCES							11,94 mp

BIROU ADMINISTRATIV					13,49 mp

CORIDOR							32,02 mp

DEPOZIT CURĂȚENIE					3,02 mp

SAS								3,56 mp

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI		4,08 mp

SAS GRUPURI SANITARE					2,61 mp

GRUP SANITAR FEMEI					7,22 mp

GRUP SANITAR BĂRBAȚI					5,33 mp

ATELIER IT							32,74 mp

DEPOZIT							5,08 mp

OFICIU								12,99 mp

SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ				55,05 mp

VESTIAR PERSONAL					5,43 mp

GRUP SANITAR PERSONAL				3,08 mp

CENTRALĂ TERMICĂ					8,85 mp

BIROU CONDUCERE						15,92 mp

SAS CABINET MEDICAL					6,25 mp

SALĂ AȘTEPTARE						6,93 mp

GRUP SANITAR PACIENȚI					3,20 mp

DEPOZIT MATERIALE MEDICALE				3,00 mp

CABINET MEDICAL						11,21 mp

SALĂ TRATAMENT						10,03 mp

VESTIAR PERSONALE					1,91 mp

GRUP SANITAR PERSONAL				2,09 mp

OFICIU CURĂȚENIE						1,52 mp

DEPOZIT TEMPORAR DEȘEURI				1,90 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ						270,45 mp

ETAJ:

SALĂ LUDOTERAPIE					30,85 mp

CASA SCĂRII							10,29 mp

CORIDOR							23,81 mp

DEPOZIT 2							7,92 mp

SAS GRUP SANITAR						2,61 mp

GRUP SANITAR FEMEI					7,22 mp

GRUP SANIATAR BĂRBAȚI					5,33 mp

SALĂ EDUCAȚIE FORMALĂ/NONFORMALĂ		26,41 mp

SALĂ ACTIVITĂȚI						32,22 mp

SALĂ TERAPII OCUPAȚIONALE				25,54 mp

CABINET CONSILIERE PROFESIONALĂ			15,92 mp

CABINET CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 1			8,83 mp

CABINET CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 2			9,43 mp

BIROU								8,83 mp

SUPRAFAȚĂ UTILĂ						215,21 mp

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I – INV = 597.288,53  lei inclusiv TVA.

Anul II  - INV = 2.529.891,59 lei inclusiv TVA.

Anul III – INV = 2.328.146,51 lei inclusive TVA

PROIECTANT

S.C. CUBICON INVEST S.R.L.

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

Se propune reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zonele marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș, având următoarele obiecte:

- Realizarea unei construcții P+E, destinată utilizării publice pentru activități educative, socio-culturale și recreative, inclusiv realizarea unei amenajari exterioare cu spații pietonale, locuri de parcare, zone verzi cu plantarea de arbori și arbuști;

- Realizare parc (amfiteatru, spațiu de joacă pentru copii, zonă de odihnă și relaxare);

Construire centru multifuncțional;

Se propune construirea unui centru multifuncțional, cu o suprafață desfășurată de 619,59 mp, cu un cabinet de medical (inclusiv anexe), sală multifuncțională, sală terapii ocupaționale, sală activități, sală educație formală/nonformală, sală ludoterapie, grupuri sanitare, cabinete consiliere. Clădirea va fi racordată la rețele edilitare: alimentare cu apă, canalizare și electricitate. Prin proiect, se asigură 3 locuri de parcare

Structura:

Din punct de vedere constructiv, centrul multifuncțional va fi realizat din zidărie portantă cu sâmburi din beton armat, cu fundații din beton armat, planșeu peste parter din beton armat și acoperiș tip șarpantă. Zidurile exterioare vor fi realizate din cărămidă cu goluri verticale, de 30 cm grosime + termoizolație cu polistiren expandat de 15 cm grosime.

Zidurile structurale interioare vor fi realizate din cărămidă și vor avea grosimea de 25 cm, iar cele de compartimentare vor fi realizate din pereți de zidărie cu goluri de 15 cm grosime sau din gips-carton. Structura acoperiș este tip șarpantă.

PROIECTANT

S.C. CUBICON INVEST  SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                          Secretar

Csiki Zsolt                                                                                  Bratanovici Cristian                                      ___________                                                                             ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							           Secretar

Furó Judita                                                                                   Pui Sebastian Emil

___________                                                                                  _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte						          Secretar

Bakos Levente Attila

___________                                                                               _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							      Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                     Makkai  Grigore

___________________                                                         __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte					                           Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                         jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                       ____________