ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ							      	(nu produce efecte juridice)  *

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

DIRECŢIA COMUNICARE, PROIECTE CU FINANATARE

INTERNATIONALA SI RESURSE UMANE

Serviciul Logistica								         PRIMAR,

Nr. ______/___________2018  		       	            	                dr. Dorin Florea

# Expunere de motive

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia la

“REPARATII CAPITALE SPATIUL DIN  P-TA VICTORIEI NR. 33

Având in vedere Studiul de Fezabilitate  la „REPARATII CAPITALE SPATIUL DIN  P- TA VICTORIEI NR. 33“

În acest sens, propunem spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală (inclusiv TVA): 468.595,775 lei

din care, C+M (inclusiv TVA) : 340.260,422 lei

Capacităţi(in unitati fizice):

Astfel:

Aria utila  parter = 136,464 mp

Aria construita parter = 158,996 mp

Aria utila totala = 268,00 mp

Aria construita totala = 343.86

Spațiul care urmează sa se reabiliteze face parte dintr-o clădire ce este amplasata într-un ansamblu arhitectural  numit „Ansamblu urban zona centrala- centrul comercial”

Durata estimata de implementare a proiectului este de 12 luni:

–  6 luni pentru elaborarea proiectului tehnic si a documentației  pentru Autorizare de construcție

- 6 luni pentru execuția lucrărilor de construcție.

În temeiul prevederilor: art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit. ”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția” REPARATII CAPITALE SPATIUL DIN  P-TA VICTORIEI NR. 33”

Avizat,

Director Executiv                                                        Director Executiv,

Racz Lucian				                 Korpadi Gyorgy

Sef Serviciu Logistica

Trif Aurel

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

Csiki Zsolt						  Bratanovici Cristian

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

Furo Judita	    Pui Sebastian Emil

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

Bako Levente					            _____________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secret

Novak Csaba Zoltan					Szaszgaspar Barnabas

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile	     jrs. Kovacs Lajos Alpar

# ROMANIA									 Varianta II

JUDEŢUL MUREŞ							       (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

PRIMAR

dr. Dorin Florea

## HOTĂRÂREA nr._____

din ___________2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția la

REPARATII CAPITALE SPATIUL DIN  P-TA VICTORIEI NR. 33

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 12145/27.02.2018, inițiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția tehnică și Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internaționala si Resurse Umane – Serviciul Logistica, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  la „REPARATII CAPITALE SPATIUL DIN  P-TA VICTORIEI NR. 33”

În temeiul prevederilor:  art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 1, alin. (2) din HG nr. 907/2016, HG. nr.79/2017, și  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit. ”b”, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

„Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiția la „ REPARATII CAPITALE SPATIUL DIN  P-TA VICTORIEI NR. 33”  după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA): 468.595,775  lei

din care, C+M (inclusiv TVA) : 340.260,422 lei

Capacități (in unități fizice):

Astfel:

Aria utila  parter = 136,464 mp

Aria construita parter = 158,996 mp

Aria utila totala = 268,00 mp

Aria construita totala = 343.86

Durata de execuție:

Durata estimata de implementare a proiectului este de 12 luni

-6 luni pentru elaborarea proiectului tehnic si a documentației  pentru Autorizare de construcție

- 6 luni pentru execuția lucrărilor de construcție.

Art. 2. Se rectifica poziția din buget nr. 22  - „ Reparații capitale din P-ta Victoriei nr. 33- lucrări de execuție” din anexa 2/4  a Programului  de Investiții Publice aferent   HCL nr. 47/15.02.2018 –  privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2018, la valoarea de 470.000,00 lei  inclusiv TVA (Credit bugetar -200.000,00, respectiv Credit angajament -270.000,00)

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin  Direcția Tehnică,  Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internaționala si Resurse Umane – Serviciul Logistica și  Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituția prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora-Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R