# ROMÂNIA							                  (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ					  VICEPRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ						dr.Makkai Grigore

Nr._______________________

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr.256 din 20 septembrie 2018 privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”

Primăria Municipilui Tîrgu Mureș intenționeză să depună o cerere de finanțare prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4-Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific  4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

În vederea obţinerii unei asistențe financiare nerambursabile, s-a întocmit Studiu de Fezabilitate pentru “ Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție. La Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, se solicită inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect.

Prin realizarea acestui obiectiv de investiţii s-ar satisface nevoia de locuri disponibile pentru copiii din Cartierul Belvedere. Astfel, părinţii nu ar mai fi nevoiţi să transporte copiii în celelalte cartiere ale oraşului, în special în orele de vârf de trafic  rutier, contribuind implicit şi la o descongestionare a traficului şi a reducerii emisiilor poluante.

Proiectul contribuie la creşterea calităţii infrastructurii educaţionale în Municipiul Tîrgu Mureş prin realizarea unei funcţiuni conexe funcţiunii de locuire existenta în cartier.

Proiectul contribuie la creşterea numărului beneficiarilor direcţi, respectiv  aproximativ 150 copii (locuri anual), participanţi direcţi la procesul educaţional, care vor fi înscrişi în unitatea de infrastructură educaţională propusă a se realiza prin proiect.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

“ Amenajare gădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 14.733.128,16  lei

din care C+M (lei cu TVA): 11.048.753,29 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 12.397.927,96 lei

din care C+M (lei fără TVA): 9.284.666,63 lei

| Durata de implementare a proiectului | 24 luni, din care 18 luni execuție |
| --- | --- |

Capacităţi (în unități fizice):

Grădinița și creșa au fost gândite ca și ansamblu de clădiri propuse ca o structură pavilionară, legate la demisol prin culoar de legătură, peste care sunt amenajate gradene exterioare.

Grădinița cuprinde 6 grupe de copii, 4 amplasate la parterul clădirii și 2 la etajul partial al clădirii. La demisolul grădiniței se regăsesc atât spațiile necesare auxiliare cât și spațiul polivalent comun. Creșa cuprinde 4 grupe de copii distribuite câte două pe fiecare nivel, parter și respectiv demisol.

b) indicatori minimali, respective indicatori de performanță

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii :

GRĂDINIŢĂ

Dimensiuni maxime: 29 m X 29 m

Regim de inaltime: D+P+E

Arie construită = 1033.75 mp (inclusiv curte engleza/grădină interioară)

Arie desfaşurată = 2254.95 mp

Arie utilă = 1366.05 mp

CREŞĂ

Dimensiuni maxime: 19.1 M X 24.8 M

Regim de înăltime: D+P

Arie construită = 595.15 mp (inclusiv curte engleză/ grădină interioară)

Arie desfăşurată = 1014.45 mp

Arie utilă = 654,75 mp

Indicatori fizici totali:

Arie construită totală = 1628.90 mp (inclusiv curte engleză/grădina interioară)

Arie desfăşurată totală = 3269.40 mp

Arie utilă totală = 2020.80 mp

Grădinița are următoarea organizare funcțională:

| Nr. Crt. | Denumire spatiu | S (mp) |
| --- | --- | --- |
| DEMISOL |  |  |
| 1 | Hol acces principal | 91.95 |
| 2 | Spatiu polivalent | 120.00 |
| 3 | Lift | 3.50 |
| 4 | Spatiu tehnic | 17.85 |
| 5 | Centrala termica | 23.50 |
| 6 | Grup sanitar persoane cu deficiente locomotorii | 4.80 |
| 7 | Grup sanitar copii | 21.30 |
| 8 | vestiar | 5.60 |
| 9 | g.s.+dus | 7.30 |
| 10 | sp. Dep. Bucatarie | 14.20 |
| 11 | bucatarie (include prelucrari primare,bucatarie calda, rece) | 46.10 |
| 12 | oficiu | 8.10 |
| 13 | biberonerie | 5.80 |
| 14 | spalator vesela | 4.65 |
| 15 | vestiar (include dus si toaleta) | 11.20 |
| 16 | Rufe murdare | 11.00 |
| 17 | Rufe curate | 9.70 |
| 18 | Hol legatura cresa | 56.00 |
|  | Suprafata utila nivel | 462.55 |
| PARTER |  |  |
| 1 | Hol | 98.30 |
| 2 | Lift | 3.50 |
| 3 | Vestibul | 13.30 |
| 4 | Casa scarii | 18.45 |
| 5 | Cabinet medical | 23.80 |
| 6 | Grup sanitar | 3.25 |
| 7 | Izolator | 15.95 |
| 8 | Grup sanitar | 6.20 |
| 9 | Sala grupa zero | 67.55 |
| 10 | Sala grupa mare | 66.55 |
| 11 | Grup sanitar personal sas | 3.70 |
| 12 | Grup sanitar personal | 16.85 |
| 13 | Grup sanitar persoane cu deficiente locomotorii | 6.50 |
| 14 | Cancelarie | 32.30 |
| 15 | Sala sedinte | 28.55 |
| 16 | Sala grupa mijlocie | 66.90 |
| 17 | Vestiar | 22.40 |
| 18 | Grup sanitar copii | 25.40 |
| 19 | Sala grupa mica | 67.60 |
|  | Suprafata utila nivel | 587.05 |
| ETAJ |  |  |
| 1 | Hol | 62.30 |
| 2 | Lift | 3.50 |
| 3 | Vestiar | 10.05 |
| 4 | Grup sanitar copii | 24.70 |
| 5 | Sala grupa zero | 90.05 |
| 6 | Casa scarii | 14.65 |
| 7 | Vestiar | 9.30 |
| 8 | Sala grupa mica | 102.50 |
|  | Suprafata utila nivel | 317.05 |
| Suprafata utila totala - corp cladire Gradinita |  | 1,366.65 |

Creșa are urmatoarea organizare funcțională:

| Nr. Crt. | Denumire spatiu | S (mp) |
| --- | --- | --- |
| DEMISOL |  |  |
| 1 | casa scării | 20.15 |
| 1 | hol | 16.60 |
| 2 | grup sanitar | 3.15 |
| 3 | hol | 6.90 |
| 4 | centrala termica | 7.15 |
| 5 | Hol | 6,90 |
| 6 | Zona dormit - grupa mică creșa 0-1 ani | 31.20 |
| 7 | Grup sanitar | 11.50 |
| 8 | Grupa mica creșa 0-1 ani | 72.50 |
| 9 | Grupa mare creșa 1-3 ani | 72.55 |
| 10 | Grup sanitar | 11.50 |
| 11 | Zona dormit - grupa mică creșa 1-3 ani | 45.40 |
|  | Suprafata utila nivel | 298.60 |
| PARTER |  |  |
| 1 | Vestibul | 24.20 |
| 2 | izolator | 9.55 |
| 3 | grup sanitar | 2.60 |
| 4 | sas | 1.55 |
| 5 | Hol | 18.15 |
| 6 | Casa scării | 13.85 |
| 7 | Zona dormit - grupa mica | 51.65 |
| 8 | grup sanitar | 13.75 |
| 9 | Grupa mica cresa 0-1 ani | 80.45 |
| 10 | Grupa mare cresa 1-3 ani | 80.45 |
| 11 | Grup sanitar | 13.75 |
| 12 | Zona dormit - grupa mare | 51.45 |
|  | Suprafața utila nivel | 361.40 |
| Suprafața utila totala - corp clădire Creșa |  | 654,75 |

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investita de baza Cost/mp – 9.177.869,39 lei/3.269,40 mp = 2.807,20 mp fara TVA.

Constructii+Instalatii Cost/mp - 8.230.163,27 lei/3.269,40mp =  2.517,33 lei fara TVA.

INVESTIȚIA TOTALĂ:

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată propusă = 14.733.128,16 lei / 3.269,40 mp = 4.506,37 lei/mp (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, dotări interioare, proiectare și consultanță etc.);

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – C+M = valoare C+M/suprafața desfășurată propusă = 11.048.753,29 lei/3.269,40 mp = 3.379,44 lei/mp (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, etc.);

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, modificarea și completarea Hotărârii nr. 256 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici. Facem mențiunea că se modifică de la caracterisiticile tehnice – aria utilă de la 1453,75 mp la 1366,05 mp. Deasemenea se completează hotărârea cu aneza nr. 1 privind indicatorii tehnico economici și anexa nr. 2 privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Aviz favorabil

Director exec.

Ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA                                                                                                          Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                          		(nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

VICEPRIMAR

dr. Makkai Grigore

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2018

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.256 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”,

Consiliul Local al  Municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând  Expunerea de motive nr._________________ prezentată de Direcția Tehnică, privind modificarea și completarea Hotărârii nr.256 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici,  inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, propusă a se finanța prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă,

În baza prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4.

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, modificarea și completarea Hotărârii nr.256 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economică (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici,  conform anexei nr. 1 inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul  “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcția Economică și Direcția tehnică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

ai investiției “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total:  14.733.128,16 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 11.048.753,29 lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

Investiție totală = 3.792,11 lei/mp + TVA

C+M =  2.839,87 lei/mp + TVA.

1.3 Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investiție de bază = 2.807,20 lei/mp + TVA;

Constructii+Instalatii = 2.517,33 lei/mp + TVA.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 24 luni din care 18 luni execuție

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 2  ani

(ani de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil:

GRADINIȚĂ:

Dimensiuni maxime: 29x29 m

Regimul de înălțime: D+P+E

Arie construită: 1033.75 mp (inclusiv curte engleză/gradină interioară)

Arie utilă: 1366.05 mp

CREȘĂ:

Dimensiuni maxime: 19.1 m x 24.8 m

Regim de înălțime: D+P

Arie construită: 595,15 mp (inclusiv curte engleză/gradină interioară)

Arie desfășurată:1014,45

Arie utilă: 654,75 mp

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- Categoria de importanță: 					C (normală)

- Clasa de importanță:						III

- Gradul de rezistență la foc					I

- Suprafață teren		 					33687,00 mp

- Arie  construită totală 				                       1628 mp.

- Arie desfășurată totală 						3269,40 mp

- Arie utilă totală							2020,80 mp

- Regimul de înălțime (creșă)					D+P

- Regim de înălțime (grădiniță)					D+P+E

- P.O.T. max							20 %

- C.U.T. max. 							0,8 (P+3,4)

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I – INV =            4.721.431,93  lei inclusiv TVA.

Anul II  - INV =         10.011.696,23 lei inclusiv TVA.

PROIECTANT

S.C. RFN PROIECT S.R.L.

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

Se propune realizarea unei clădiri cu următorul regim de înălțime:

- D+P+E pentru grădiniță

- D+P pentru creșă

Clădirea are spațiile interioare distribuite în jurul unei curți interioare cu spațiu verde. Cele 3 niveluri vor comunica prin 2 scări, una interiaoră și una exterioară și un lift pentru persoane cu deficiențe locomotorii.

La accesele principale vor fi prevăzute rampe de beton armat amplasate peste curtea engleză amplasată la demisol.

Demisolul va fi alcătuit din diafragme din beton armat pe 1 din cele 4 laturi, iar pe celelalte 3 va fi perete cortină și zidărie cu goluri de ferestre și uși. Demisolul se va deschide către vest la stradă.

Topografia terenului cu panta pe latura scurta a acestuia, pe directia est - vest, spre parc, conduce la amenajarea cladirii astfel:

- La demisol, cu deschidere spre parc, se va regăsi spațiul polivalent, grupuri sanitare pentru copii, acces secundar în gradiniță, zona de bucătărie, vestiare și grupuri sanitare ale personalului, spațiile tehnice, zona pentru vase curate/murdare, centrala termică, rufe curate/murdare, depozitare bucătărie. Spațiul polivalent se deschide atât spre locul de joaca amenajat către parc cât și spre curtea interioară a clădirii. Tot la demisol regăsim două săli de grupă pentru creșă, cu spațiile pentru zona de dormit aferente și grupurile sanitare.

- La parter, cu deschidere spre strada ce reprezinta al doilea inel central spre parc, se va amenaja accesul principal în clădire, cele 4 Săli de grupă ale grădiniței, cuplate câte 2 cu vestiar și grupuri sanitare, zona de filtru cu cabinet medical și izolator, cancelaria și sala pentru sedințe cu părinții. Toate spațiile sunt accesate de pe un culoar ce se deschide către curtea interioara a clădirii. La parter mai regăsim și două Săli de grupă pentru creșă, cu spațiile pentru zona de dormit aferente și grupurile sanitare.

- La etaj sunt două Săli de grupă pentru grupa zero și grupa mică, care au o terasă neacoperită de care pot beneficia, grupuri sanitare și zona de dormit. Sălile de grupă se deschid pe terasa amenajată cu zone verzi și loc de joacă pentru copii cu perspective panoramice atât către oraș cât și către cartierul Belvedere și parc.

Se dorește și amenajarea curții interioare cu locuri de joacă pentru copii dotate cu mobilier corespunzator vârstei (topogan, balansoar, masa picnic, balansoar tip leagăn), zonă verde.

Se va realiza împrejmuirea terenului alocat desfășurării activității pentru creșă și grădiniță, se vor amenaja locuri de parcare.

Se va dota clădirea cu mobilier specific desfășurării activitătilor, utilaje și echipamente necesare. Bucătăria se va dota cu mobilier și aparatură electrocasnică pentru gătit și vor respecta circuitele funcționale. Spațiile administrative vor fi dotate cu mobilier, calculatoare și imprimante.

Clădirea se va dota cu centrala termică, instalații electrice, termice și sanitare, echipamente sanitare, deasemenea  se va realiza alimentarea cu apă, canalizare exterioară, iluminat. De asemenea, clădirea se va dota cu sistem de alarma, supraveghere video, transmitere date, internet.

PROIECTANT

S.C. RFN PROIECT  SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                          Secretar

Csiki Zsolt                                                                                  Bratanovici Cristian                                      ___________                                                                             ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							           Secretar

Furó Judita                                                                                   Pui Sebastian Emil

___________                                                                                  _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte						          Secretar

Bakos Levente Attila

___________                                                                               _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							      Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                     Makkai  Grigore

___________________                                                         __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte					                           Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                         jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                       ____________