ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ							      (nu produce efecte juridice)  *

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ						           VICEPRIMAR,

Nr.  1128/24/DT/09.01.2018.					                    Dr. Makkai Grigore

# EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

“ Modernizare str. Cetinei”

Strada Cetinei se află în zona de nord-vest a municipiului, la limita administrativă şi constituie legătura între str. Remetea şi terenurile virane de lângă municipu, oferind acces la proprietăţile riverane aflate pe traseul străzii şi la terenuri agricole, făcând legătura cu DC 136. Are carosabilul din pietriş, puternic degredat, total necorespunzător pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale. Colectarea şi evacuarea  apelor pluviale se realizează prin şanţuri de pământ colmatate. Nu există pistă de biciclişti, lipsesc elementele de siguranţa circulaţiei.

Rezolvarea problemei circulaţiei auto, pietonale şi a bicicletelor se pot realiza prin modernizarea străzii şi execuţia lucrărilor anexe precum colectarea şi evacuarea apelor pluviale, realizarea acceselor la proprietăţile aflate pe traseul străzii, etc.

Obiectivul principal este de a ridica potenţialul de utilizare a zonei, îmbunătăţirea condiţiilor de trafic a riveranilor, rezolvarea circulaţiei pietonale şi velo,  obiectivele specifice proiectului fiind:

- dezvoltarea economică a zonei,

- îmbunătăţirea condiţiilor social-economice şi de mediu,

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor,

- creşterea confortului şi asigurarea traficului auto şi pietonal,

- îmbunătăţirea calităţii mediului din zona de implementare a proiectului,

- reducere nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulaţie.

Aceste obiective pot fi realizate prin :

- modernizarea părţii carosabile,

- colectarea apelor pluviale şi evacuarea către emisar,

- realizarea semnalizării orizontale şi verticale,

- amenajarea acceselor aflate pe traseul străzii,

- amenajarea intersecţiilor,

Având în vedere cele expuse, solicităm analizarea şi aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a următorilor  indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:

Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 1.147.893,00  lei,

din care

C+M ( inclusiv TVA) =    583.775,84 lei

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici :

- Lungime totală                     =       468 m.

- Suprafaţa carosabilă             =    1.872 mp.

- Suprafaţa acostamente         =        309 mp.

- Suprafaţa piste de ciclişti     =     3.300 mp.

-    Lungime borduri stradale     =        319 ml.

- Lungime şanţ de beton         =        617 ml.

- Podeţe tubulare de acces      =          12 buc.

Durata de execuţie: 5 luni

Durata realizării a lucrărilor de construcţie: 3 luni

În temeiul prevederilor: art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1) lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  ,,Modernizare  strada Cetinei”.

DIRECTOR EXEC. 			               DIRECTOR EXEC.ADJ.     ing. Racz Lucian				                     ing. Popistan Dorin

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

Csiki Zsolt						          Bratanovici Cristian

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							     Secretar

Furo Judita	      Pui Sebastian Emil

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							    Secretar

Bako Levente Attila			                            ____________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							      Secretar	                 Szaszgaspar Barnabas                                                     Makkai Grigore

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile	     jrs. Kovacs Lajos Alpar

# ROMANIA									     Proiect

JUDEŢUL MUREŞ							       (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

VICEPRIMAR

Dr.Makkai Grigore

## HOTĂRÂREA nr._____

din ________2018

privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

“ Modernizare strada Cetinei”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 1128/24/DTdin 09.01.2018, iniţiată de Viceprimarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Modernizare strada

Cetinei”

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.2), alin.(1) lit.a), art.2), alin.(2),  art.5),

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  ,,Modernizare strada Cetinei”, după cum urmează:

Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 1.147.893,00 lei

din care

C+M (inclusiv TVA) =   583.775,84  lei

Capacităţi (în unităţi fizice):

- Lungime totală                     =       468 m.

- Suprafaţa carosabilă             =    1.872 mp.

- Suprafaţa acostamente         =       309 mp.

- Suprafaţa piste de ciclişti     =     3.300 mp.

-    Lungime borduri stradale     =        319 ml.

- Lungime şanţ de beton         =        617 ml.

- Podeţe tubulare de acces      =          12 buc.

Durata de execuţie: 6 luni

Durata realizării a lucrărilor de construcţie: 3 luni

Art.  2.  Obiectivul de investiţii se va realiza din fonduri bugetare şi / sau fonduri nerambursabile.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Direcţia Tehnică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

p.Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Director executiv D.J.C.A.A.P.I.

Cătană Dianora Monica

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001