R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A   nr. 428

din 22 decembrie 2011

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.06.2011 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu-Mureş”

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 76 340 din 21.12.2011a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.06.2011 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu-Mureş”,

Ţinând cont de studiul de fezabilitate întocmit de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. Bucureşti,

În baza art.36, alin.1, alin. 2  lit.”b”, alin.4 lit. „d”, art.45 alin.1, alin2  lit.”d”, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă  modificarea anexei din cadrul articolului  1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.06.2011, pe următoarele secţiuni:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

Valoarea cheltuielilor necesare pentru obiectivul de investiţie la rata de schimb Ron/Euro de la 31.03.2011 (1 Euro = 4,1141 Ron) în preţuri constante şi TVA 24% este:

Cu TVA:        116,338.497   mii Ron /  28,277.970  mii Euro

Din care construcţii şi montaj:    96,453.891   mii Ron /  23,444.712  mii Euro

Fără  TVA:                                  94,182.083   mii Ron /  22,892.512mii Euro

Din care construcţii şi montaj:    77,785.396   mii Ron / 18,907.026   mii Euro

Total costuri eligibile :            94,130.282mii Ron /   22,879.921  mii Euro.

| Anul | Investiţii (mii EUR) |
| --- | --- |
| Anul 1 | 6,842.533 |
| Anul 2 | 6,624.651 |
| Anul 3 | 9,425.328 |
| Total | 22,892.512 |

Perioada efectivă de execuţie a lucrărilor: 36 luni

Perioada de monitorizare: 360 luni

Perioada totală de investiţie: 42 luni

Acţiuni propuse: decontaminarea a 300.000 m2 de sol

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Tîrgu-Mureş – dr.Dorin Florea, prin Direcţia economică şi Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane.

Preşedinte de şedinţă

Dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Maria Cioban