ROMÂNIA

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ						(nu produce efecte juridice)*

Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari               INIŢIATOR :

Nr.B1/741/11655/19.02.2019					                                  Viceprimar ,

Jrs. Sergiu Vasile Papuc

#### EXPUNERE DE MOTIVE

pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

Documentația tehnico - economică  și indicatorii tehnico-economici conform DALI, pentru cele 13 obiective au fost aprobați prin HCL nr. 348/2018, .

Urmare a măsurilor de creștere a salariului minim și a unor reglementări din Ordonanța de Urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice prin care s-au mărit salariile în sectorul construcțiilor, s-a procedat la actualizarea devizelor generale pentru cele 13 obiective de investiții respectiv, s-au majorat indicatorii valorici. Indicatorii fizici aprobați anterior, nu s-au modificat .

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor valorici pentru obiectivele Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

Anexe :  Devizele generale actualizate pentru 13 obiective de investiții (xerocopii) : file ;

DIRECTOR EXECUTIV ,				     ÎNTOCMIT ,

Jrs. Dorin Belean				              Ing. Rus Dumitru

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Târgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                             Secretar

Csiki Zsolt                                                                                       Bratanovici Cristian

___________                                                                                    ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                          Pui Sebastian Emil

___________                                                                                       ______________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							               Secretar

Bakos Levente Attila

________________                                                                                      _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							                     Secretar

___________________                                                                __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							            Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                                jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                               _________________

ROMÂNIA									         Proiect :

JUDETUL MUREȘ							        (nu produce efecte juridice)*

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

INIŢIATOR :

Viceprimar ,

Jrs. Sergiu Vasile Papuc

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din_________2019

pentru actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr.B1/741/11655 din 19.02.2019 prezentată prin Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari privind actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

În baza prevederilor art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe și ale art. 10 al OUG nr. 114/2018 de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,

În temeiul art.36, alin (4), lit. a şi d şi ale art. 45 alin (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”, conform anexei care face parte din prezenta.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu  Mureş, prin  Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari .

Art.3.În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate .

Viză de legalitate :

p. Secretarul Municipiului Târgu-Mureş ,

Director Executiv DJCAAP

Jrs. Buculei Dianora-Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa  la HCL nr.______ din data___________

# 1.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Păcii, nr. 70, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 604.008,33 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 491.616,37 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3850 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 2.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Secuilor Martiri, nr. 13, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 807.142,88 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 667.263,94 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,4680 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 3.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 51, D1-D2-D3, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 11. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.402.861,95 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.196.442,66 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3401 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 4.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 2, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 781.543,81 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 651.520,24 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,5533 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 5.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 12, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 684.106,30 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 568.322,58 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,4055 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 6.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Aleea Carpați, nr. 39, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 2.250.704,51 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.960.889,14 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3817 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 7.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Cutezanței, nr. 13-15-17-19, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 3.449.652,04 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 3.015.083,96 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3359 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 8.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Moldovei, nr. 14, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 870.677,80 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 730.777,81 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,4683 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 9.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Bartok Bela, nr. 8, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.130.372,69 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 960.961,89 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3868 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 10.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Mimozelor, nr. 4 A B C, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 2.476.667,36 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 2.164.759,94 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,4595 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 11.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Reșița, nr. 3, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.190.503,14 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.013.958,54 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,3462 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 12.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din B-dul Pandurilor, nr. 82, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.070.450,62 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 908.767,30 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,4068 | Mii lei/m2 (a.u.) |

# 13.Indicatori valorici ai investiţiei : Lucrări de intervenție privind creșterea eficienței energetice la blocul de locuinte din Str. Violetelor, nr. 6, Localitatea Tirgu Mures, Județul Mures.

#### Indicatori valorici maximali :

| 1. | valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. - total, | 1.766.884,70 | lei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. | 1.533.512,54 | lei |
| 2. | investiția specifică (C+M/aria utilă a cladirii) inclusiv T.V.A. | 0,4813 | Mii lei/m2 (a.u.) |

DIRECTOR EXECUTIV ,				ÎNTOCMIT ,

Jrs. Dorin Belean				       Ing. Rus Dumitru