# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ					          PRIMAR

DIRECŢIA TEHNICĂ                			                                 dr.Dorin Florea

Nr.24.625/875 din 15.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1,  inclusiv anexa nr.2 privind descrierea investiției , pentru proiectul: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”  propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana

În cadrul etapei de evaluare a eligibilității și conformității proiectului, evaluare realizată de către ADR Centru, s-a solicitat ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul General al obiectivului de investiție aprobați prin HCL nr. 370/ 29.11.2018, conform instrucțiunii AMPOR 112 / 08.03.2019, pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru proiectele care sunt în procesul de evaluare, selecție și contractare si care prevăd obiective de infrastructură, instrucțiune in baza căreia se vor actualiza estimările bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considere exclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018, privind Instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. De asemenea, ca urmare a modificării geometriei stradale proiectate pe anumite sectoare se actualizează suprafețele proiectate pentru trotuare, piste biciclete și zone verzi.

Actualizarea bugetului proiectului şi/sau a celorlalte documente relevante în baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă și/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”

a)  indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 31.837.958,79 lei

din care C+M (lei cu TVA): 29.467.031,09 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 26.801.270,42 lei

din care C+M (lei fără TVA): 24.762.211,00 lei

| Durata de implementare a proiectului | 36 luni,din care 24 luni executie |
| --- | --- |

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități fizice propuse prin documentația tehnică faza D.A.L.I.:

| Indicatori tehnici – Reamenajare str. Gheorghe Doja | UM | Capacitați |
| --- | --- | --- |
| Lungime totală traseu | km | 3,870 |
| Suprafață carosabilă totală | mp | 82.260 |
| Suprafață carosabilă benzi de circulație | mp | 67.520 |
| Suprafață carosabilă benzi dedicate autobuze | mp | 14.740 |
| Suprafață trotuare | mp | 13.986 |
| Suprafață piste biciclete | mp | 1.992 |
| Borduri stradale 15x25 cm | m | 13.378 |
| Borduri trotuare 10 x15 cm | m | 8.740 |
| Lungime montare bolarzi | m | 5.645 |
| Borduri tip rampă | Buc | 5.208 |
| Arbori maturi plantați, cu grad ridicat retenție CO2 | Buc | 200 |
| Spațiu verde amenajat | mp | 2.176 |
| Indicatoare rutiere | Buc. | 70 |
| Stâlpi iluminat traseu carosabil, pietonal si velo (stâlpi noi) | Buc | 41 |
| Corpuri iluminat public tip LED – 144W | Buc | 225 |
| Stâlpi 6 m. iluminare treceri pietoni | Buc | 28 |
| Corpuri iluminat public tip LED – treceri pietoni | Buc | 30 |

c)   Descrierea sumara a proiectului:

Prin crearea unei rețele coerente de benzi dedicate pentru transportul în comun, de piste pentru biciclete, dar și prin modernizarea unor trasee pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (aflat în continua creștere în municipiu), către moduri de deplasare durabile, precum utilizarea mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor ca mijloc principal de deplasare. In acest mod, se poate diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din Municipiul Tîrgu Mureș.

Dat fiind faptul că pentru această investiție se propune obținerea unui sprijin financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene, este important de specificat că obiectivele si activitățile tratate în proiect se aliniază cu Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

De asemenea, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestui proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al municipiului Tîrgu Mureș

In mod concret, prin proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș” , așa cum o sugerează și denumirea investiției se propune reamenajarea străzii Gheorghe Doja prin crearea unui traseu dedicat transportului în comun pentru facilitarea timpilor de deplasare a autobuzelor pe cele 9 linii de transport in comun care folosesc aceasta stradă și astfel pentru a stimula utilizarea mijloacelor de transport  in comun, in arealul delimitat de intersecția străzii Gheorghe Doja cu str. Recoltei respectiv intersecția străzii Gheorghe Doja  cu  Piața Victoriei, pe o lungime de 3,87 km.

Obiective propuse prin proiect:

- Stimularea utilizării mijloacelor de transport nepoluante aducând în acelaşi timp un aport considerabil reducerii emisiilor de CO2 în codiţiile utilizării frecvente;

- Modernizare infrastructurii rutiere pentru transportul în comun;

- Încurajarea folosirii mijloacelor alternative de deplasare;

- Creşterea accesibilităţii punctelor de interes prin reţeaua de biciclete;

- Creşterea calităţii vieţii prin scăderea nivelului de poluare şi zgomot;

- Creşterea ponderii comutării de la transportul cu autoturisme private la transportul în comun și cu bicicleta;

- Creșterea numărului de călători în transportul public și de biciclişti;

Strada Gheorghe Doja se va amenaja după cum urmează:

Tronson Piața Victoriei – Sens giratoriu Budiului

- lăţime 20 m, cu patru benzi de circulație pe tronsonul aflat între Piața Victoriei şi Bulevardul 1848,

- lățimea de 16 m pe tronsonul aflat între Bulevardul 1848 şi  D.S.P.,

- lățimea de 14 m între D.S.P. şi Piaţa Gării,

- Pe acest tronson, banda dedicată de transport pentru circulația autobuzelor deşi nu va fi separată fizic de carosabil,  se va marca distinct pentru trafic comun autovehicule/autobuze, iar în  perioada orelor de vârf,  între orele 7:00 – 9:00 respectiv 14:00 – 17:00  mijloacele de transport în comun vor avea prioritate,

- Între Str. Tudor Vladimirescu și str. Budiului se va amenaja bandă dedicată pentru cicliști cu dublu sens pe același nivel cu trotuarul,

- Pe acest tronson se vor înlocui stâlpii de iluminat cu stalpi metalici noi şi corpuri de iluminat tip LED, cu alimentare subterană şi o mai bună iluminare pentru trotuare şi pista de biciclete,

- Se vor monta stâlpi de 6 metri pentru iluminarea trecerilor de pietoni.

Tronson Sens giratoriu Budiului  - Strada Recoltei

- lățimea de 21 m pe toată lungimea tronsonului

- două benzi pe sens de 3,50 m lăţime și o bandă dedicată pentru circulația mijloacelor de transport în comun, bandă dedicată cu lățimea de 3,00 m.

- benzile dedicate pentru transportului în public se vor delimita fizic cu bolarzi montaţi la nivelul carosabilului.

- Pe acest tronson se vor înlocui corpurile de iluminat cu corpuri tip LED,  alimentare subterană şi o mai bună iluminare pentru trotuare şi banda unica,

- Se vor monta stâlpi de 6 metri pentru iluminarea trecerilor de pietoni.

- Ampriza străzii permite realizarea acestor benzi dedicate transportului public prin eliminarea parcajelor paralele existente.

Soluțiile tehnice pentru structurile modernizate:

Suprafața carosabilă

- frezare strat existent 15 cm;

- strat de bază de 8 cm grosime;

- strat geocompozit pt. prevenirea transmiterii fisurilor;

- strat de legătura de 6 cm grosime;

- strat de uzură de 5 cm grosime.

Pista de biciclete

- 35 cm săpătură;

- 25 cm balast;

- 10 cm strat de beton C25/30;

- 3 cm îmbrăcăminte BA8 strat de uzură.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş, aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”  în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA                                                                                                                    Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

PRIMAR

Dr.Dorin Florea

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1,  inclusiv anexa nr.2 privind descrierea investiției, pentru proiectul:

„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”  propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana

Consiliul Local al  Municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând  Expunerea de motive nr. 24.625/875 din 15.04.2019, prezentată prin Direcția Tehnică, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform anexei nr.1,  inclusiv anexa nr.2 privind descrierea investiției, pentru proiectul: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana

Având în vedere HCL nr. 370/29.11.2018 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici în urma elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Devizului General pentru obiectivul mai sus menționat,

În conformitate cu prevederile art.71 alin. (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare şi art. 7 alin 2, litera c) din instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1,  inclusiv anexa nr.2 privind descrierea investiției,  pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcţia Tehnică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituția Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală a investiției:

- 31.837.958,79 lei  inclusiv TVA, echivalent 6.960.029,47 euro,  (la curs 1 euro = 4.5744 lei)

din care C+M, 29.467.031,09 lei  inclusiv TVA, echivalent  6.441.725,93 euro

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități fizice:

| Indicatori tehnici – Reamenajare str. Gheorghe Doja UM; Capacitați. Lungime totală traseu; km; 3,870. Suprafață carosabilă totală; mp; 82.260. Suprafață carosabilă benzi de circulație; mp; 67.520. Suprafață carosabilă benzi dedicate autobuze; mp; 14.740. Suprafață trotuare; mp; 13.986. Suprafață piste biciclete; mp; 1.992. Borduri stradale 15x25 cm; m; 13.378. Borduri trotuare 10 x15 cm; m; 8.740. Lungime montare bolarzi; m; 5.645. Borduri tip rampă; Buc; 5.208. Arbori maturi plantați, cu grad ridicat retenție CO2; Buc; 200. Spațiu verde amenajat; mp; 2.176. Indicatoare rutiere; Buc.; 70. Stâlpi iluminat traseu carosabil, pietonal si velo (stâlpi noi); Buc; 41. Corpuri iluminat public tip LED – 144W; Buc; 225. Stâlpi 6 m. iluminare treceri pietoni; Buc; 28. Corpuri iluminat public tip LED – treceri pietoni; Buc; 30. |  |  |
| --- | --- | --- |

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Tabelul următor prezintă indicatorii de impact aferenți implementării proiectului, in conformitate cu datele prelucrate in cadrul Studiului de trafic.

| Categorie | Indicator | Primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2018) | Primul an de după finalizarea implementării proiectului - anul 2023 | Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare - anul 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariul “fără proiect” |  |  |  |  |
| Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele |  |  |  |  |
| Transport nemotorizat | Număr bicicliști pe coridorul studiat, valoare anuală | 18,250 | 18,250 | 18,250 |
| Transport nemotorizat | Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare anuală | 627,800 | 627,800 | 627,800 |
| Transport public | Număr anual de pasageri, la nivelul ariei de studiu | 334,400 | 337,136 | 341,392 |
| Transport privat | Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul coridorului | 17,856,195.53 | 21,509,965.57 | 23,515,849.79 |
| Efectele asupra mediului | Emisii GES, tone pe an, la nivelul coridorului | 6,152.35 | 6,873.59 | 7,061.96 |
| Scenariul “cu proiect” |  |  |  |  |
| Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele |  |  |  |  |
| Transport nemotorizat | Număr bicicliști pe coridorul studiat, valoare anuală | 18,250 | 21,900 | 29,200 |
| Transport nemotorizat | Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare anuală | 627,800 | 649,700 | 667,950 |
| Transport public | Număr anual de pasageri, la nivelul ariei de studiu | 334,400 | 388,512 | 406,144 |
| Transport privat | Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul coridorului | 17,856,195.53 | 20,304,795.35 | 22,447,627.89 |
| Efectele asupra mediului | Emisii GES, tone pe an, la nivelul coridorului | 6,152.35 | 6,556.96 | 6,779.75 |
| Variație Fără Proiect - Cu Proiect |  |  |  |  |
| Persoane care utilizează transportul public, modurile nemotorizate și autoturismele |  |  |  |  |
| Transport nemotorizat | Număr bicicliști pe coridorul studiat, valoare anuală |  | 20.00% | 60.00% |
| Transport nemotorizat | Număr pietoni pe coridorul studiat, valoare anuală |  | 3.49% | 6.40% |
| Transport public | Număr mediu de călători pe zi, la nivelul coridorului |  | 15.24% | 18.97% |
| Transport privat | Total veh*km (autoturisme), pe an, la nivelul coridorului |  | -5.60% | -4.54% |
| Efectele asupra mediului | Emisii GES, tone pe an, la nivelul coridorului |  | -4.61% | -4.00% |

Implementarea proiectului va conduce la următoarele rezultate:

  - Creșterea numărului de bicicliști cu 20% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 60% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

  - Creșterea numărului de pietoni cu 3,49% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 6,40% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027)

  - Creșterea numărului de pasageri transport public cu 15,24% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu 18,97% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

  - Reducerea traficului de autoturisme personal cu 5,60% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 4,54% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027)

  - Reducerea cantității de emisii GES cu 4,61% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 4,00% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027).

- Analiza datelor incluse în studiul de trafic a ilustrat faptul că reducerea de emisii echivalent CO2 de la nivelul ariei de studiu a proiectului se bazează inclusiv pe o creștere a cotei modale a modurilor nemotorizate (velo și pietonal), dar și a transportului public de călători. Conform rezultatelor, activităţile proiectului nu generează o creștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu.

- Conform rezultatelor, măsurile/ activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu vor determina o creștere a deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismele și, implicit, nicio înrăutațire a condițiilor de trafic în afara ariei de studiu, și de asemenea nicio creștere a emisiilor de CO2 pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de execuție estimată pentru obiectivul de investiție este 36 luni, din care 24 luni executie

PROIECTANT GENERAL

S.C. MEDIA MARKETING SRL

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

DESCRIEREA INVESTIȚIE:

Prin crearea unei rețele coerente de benzi dedicate pentru transportul în comun, de piste pentru biciclete, dar și prin modernizarea unor trasee pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (aflat în continua creștere în municipiu), către moduri de deplasare durabile, precum utilizarea mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor ca mijloc principal de deplasare. In acest mod, se poate diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din Municipiul Tîrgu Mureș.

Dat fiind faptul că pentru această investiție se propune obținerea unui sprijin financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene, este important de specificat că obiectivele si activitățile tratate în proiect se aliniază cu Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

De asemenea, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestui proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al municipiului Tîrgu Mureș

In mod concret, prin proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș” , așa cum o sugerează și denumirea investiției se propune reamenajarea străzii Gheorghe Doja prin crearea unui traseu dedicat transportului în comun pentru facilitarea timpilor de deplasare a autobuzelor pe cele 9 linii de transport in comun care folosesc aceasta stradă și astfel pentru a stimula utilizarea mijloacelor de transport  in comun, in arealul delimitat de intersecția străzii Gheorghe Doja cu str. Recoltei respectiv intersecția străzii Gheorghe Doja  cu  Piața Victoriei, pe o lungime de 3,87 km.

Obiective propuse prin proiect:

- Stimularea utilizării mijloacelor de transport nepoluante aducând în acelaşi timp un aport considerabil reducerii emisiilor de CO2 în codiţiile utilizării frecvente;

- Modernizare infrastructurii rutiere pentru transportul în comun;

- Încurajarea folosirii mijloacelor alternative de deplasare;

- Creşterea accesibilităţii punctelor de interes prin reţeaua de biciclete;

- Creşterea calităţii vieţii prin scăderea nivelului de poluare şi zgomot;

- Creşterea ponderii comutării de la transportul cu autoturisme private la transportul în comun și cu bicicleta;

- Creșterea numărului de călători în transportul public și de biciclişti;

Strada Gheorghe Doja se va amenaja după cum urmează:

Tronson Piața Victoriei – Sens giratoriu Budiului

- lăţime 20 m, cu patru benzi de circulație pe tronsonul aflat între Piața Victoriei şi Bulevardul 1848,

- lățimea de 16 m pe tronsonul aflat între Bulevardul 1848 şi  D.S.P.,

- lățimea de 14 m între D.S.P. şi Piaţa Gării,

- Pe acest tronson, banda dedicată de transport pentru circulația autobuzelor deşi nu va fi separată fizic de carosabil,  se va marca distinct pentru trafic comun autovehicule/autobuze, iar în  perioada orelor de vârf,  între orele 7:00 – 9:00 respectiv 14:00 – 17:00  mijloacele de transport în comun vor avea prioritate,

- Între Str. Tudor Vladimirescu și str. Budiului se va amenaja bandă dedicată pentru cicliști cu dublu sens pe același nivel cu trotuarul,

- Pe acest tronson se vor înlocui stâlpii de iluminat cu stalpi metalici noi şi corpuri de iluminat tip LED, cu alimentare subterană şi o mai bună iluminare pentru trotuare şi pista de biciclete,

- Se vor monta stâlpi de 6 metri pentru iluminarea trecerilor de pietoni.

Tronson Sens giratoriu Budiului  - Strada Recoltei

- lățimea de 21 m pe toată lungimea tronsonului

- două benzi pe sens de 3,50 m lăţime și o bandă dedicată pentru circulația mijloacelor de transport în comun, bandă dedicată cu lățimea de 3,00 m.

- benzile dedicate pentru transportului în public se vor delimita fizic cu bolarzi montaţi la nivelul carosabilului.

- Pe acest tronson se vor înlocui corpurile de iluminat cu corpuri tip LED,  alimentare subterană şi o mai bună iluminare pentru trotuare şi banda unica,

- Se vor monta stâlpi de 6 metri pentru iluminarea trecerilor de pietoni.

- Ampriza străzii permite realizarea acestor benzi dedicate transportului public prin eliminarea parcajelor paralele existente.

Soluțiile tehnice pentru structurile modernizate:

Suprafața carosabilă

- frezare strat existent 15 cm;

- strat de bază de 8 cm grosime;

- strat geocompozit pt. prevenirea transmiterii fisurilor;

- strat de legătura de 6 cm grosime;

- strat de uzură de 5 cm grosime.

Pista de biciclete

- 35 cm săpătură;

- 25 cm balast;

- 10 cm strat de beton C25/30;

- 3 cm îmbrăcăminte BA8 strat de uzură.

PROIECTANT GENERAL

S.C. MEDIA MARKETING SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                          Secretar

Csiki Zsolt                                                                                    Bratanovici Cristian

___________                                                                                   ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                   Pui Sebastian Emil

___________                                                                                  _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							          Secretar

Bakos Levente Attila

___________                                                                               _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							          Secretar

Benedek Theodora Mariana Nicoleta                                                     Vajda György

___________________                                                         __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							  Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                         jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                          __________________