ROMÂNIA                                                                             		(nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ				                                                 Viceprimar

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ      			                            Sergiu Vasile Papuc

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂŢI MUNICIPALE

Nr. 91236 din 19.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico- economici și a Studiului de Fezabilitate pentru ,,Amenajare Parc Municipal, Centru de atletism și Stadion"

Având la bază Hotărârea nr. 138 din 25.04.2013 a Consiliului Local Municipal Tărgu Mureș, se dorește aprobarea actualizării indicatorilor tehnico- economici și a Studiului de Fezabilitate pentru ,,Amenajare Parc Municipal, Centru de atletism și Stadion" conform indicilor de cost în construcții și ratei inflației în perioada 2013- 2019. Astfel, indicele de cost în construcții in perioada 2013-2019 este de:

- Pentru anul 2013= 113,70

- Pentru anul 2014= 111,00

- Pentru anul 2015= 100,93

- Pentru anul 2016=   98,96

- Pentru anul 2017= 101,41

- Pentru anul 2018= 106,20

Valoarea indicelor de cost= 1,3768 coeficient de recalculare 2013-2018.

Prognoza pentru anii 2018-2019= 1,0720.

La actualizarea Studiului de fezabilitate s-a ținut cont pentru anul 2019 de OUG Nr. 114/ 28.12.2018, astfel coeficientul de modificare manoperă este de 1,5658, iar ținând cont de influența manoperei, la total valoare rezultă ca, coeficientul de recalculare pentru anul 2019 este de 1,255.

Ca urmare supunem spre aprobare actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a studiului de fezabilitate pentru ,,Amenajare Parc Municipal, Centru de atletism și Stadion"

AVIZ FAVORABIL

AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

### Director S.P.U.M.,			  Director Executiv

Mircea Moldovan			                    Ana Năznean

* Actele administrative sunt hotărâri de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA									Proiect

JUDEŢUL MUREŞ							(nu produce efecte juridice)*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

VICEPRIMAR

Sergiu Vasile Papuc

HOTĂRÂREA nr.__________

Din ______________2019

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și a Studiului de Fezabilitate pentru amenajare Parc Municipal, Centru de atletism și Stadion

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 91236 din 19.04.2019, prezentată de către Serviciul Public de Utilități Municipale privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici și a Studiului de Fezabilitate pentru ,,Amenajare Parc Municipal, Centru de atletism și Stadion" și Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 25.04.2013.

În temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct. 6 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În  conformitate cu Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale.

În conformitate cu dispoziţiile art.45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici și a Studiului de Fezabilitate pentru ,,Amenajare Parc Municipal, Centru de atletism și Stadion".

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin SPUM și Direcția economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3  alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

p. Secretarul Municipiului Târgu Mureș

dir.exec. D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora Monica

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R