# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ				 VICEPRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ					            Dr.Makkai Grigore

Nr. 61.

690/2547/04.10.2019

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sancraiul de Mureș”

Obiectivul propus constă în realizarea unui drum de legătură între str.Gheorghe Doja (sens giratoriu de legatură spre autostrada Transilvania) și DJ 152A (Comuna Sancraiul de Mureș), cu pasajpeste str.Gheorghe Doja și calea ferată și pod nou peste râul Mureș.

În următorii 5 ani, se va finaliza sectorul de autostrada Transilvania, între Oradea si Târgu Mureș, respectiv se va incepe autostrada ce va lega Transilvania de Moldova (Iași). Nodul de legatură dintre cele doua autostrăzi va fi langă municipiul Tg Mureș, ceea ce va accentua caracterul acestuia de centru de polarizare social-economic regional.

Tronsonul din proiect reprezintă legătura dintre nodul rutier al Autostrăzii A3 si Drumul Judetean DJ 152A  cu zona Nord a Municipiului.

Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările pe zona de la intersecția cu nod rutier cu Autostrada A3,  traseul propus va trece peste Bdl. GH Doja si calea ferată si va parcurge un traseu liber de construcții până la podul ce se propune peste râul Mureș.

Sectorul de drum ce va urma după pod până la DJ 152 A

Amplasamentul traseelor studiate se află pe domeniu public și pe domeniu privat fiind necesară  exproprierea constructiilor .

Prin studiu de prefezabilitate întocmita de către S.C. PROINVEST SRL s-au propus trei variante (anexăm cele trei planșe și devizele generale pentru fiecare variantă).

Varianta 1

Pasaj peste bdl. GH. Doja

Drum de ocolire lungime 2870 ml

Drum legătură cu strada Libertătii si zona industrială 730 ml

Lungime amenajare intersectii pe traseele existente de străzi si DJ152 A extindere la 3 benzi 5x100 ml

Iluminat public si realizare intersectii semnalizare

Canalizare pluvială

LUCRARI AMENAJARE PASAJ PESTE GH DOJA	320 ml

DRUM OCOLIRE  KM 0+345 - KM 1+100	755 ml

DRUM OCOLIRE  KM 1+100 - KM 2+742	1642 ml

DRUM LEGATURA CU STRADA LIBERTATII DRUM DE OCOLIRE	580 ml

DRUM LEGATURA DRUM DE OCOLIRE PLATFORMA INDUSTRIALA STRADA MURESULUI	150 ml

AMENAJARE POD PESTE RAUL MURES	280 ml

- Valoarea Totala 158.468.932,66 lei

- din care C+M 134.014.696,48 lei

Varianta 2

Pasaj peste bdl. GH. Doja

Drum de ocolire lungime 4090 ml

Drum legătură cu strada Libertătii si zona industrială 730 ml

Lungime amenajare intersectii pe traseele existente de străzi extindere la 3 benzi 3x100 ml

Iluminat public si realizare intersectii semnalizare

Canalizare pluvială

LUCRARI AMENAJARE PASAJ PESTE GH DOJA	320ml

DRUM OCOLIRE  KM 0+345 - KM 1+100	755ml

DRUM OCOLIRE  KM 1+100 - KM 4+090 + AMENAJARE DJ152a	3190ml

DRUM LEGATURA CU STRADA LIBERTATII DRUM DE OCOLIRE	580ml

DRUM LEGATURA DRUM DE OCOLIRE PLATFORMA INDUSTRIALA STRADA MURESULUI	150ml

AMENAJARE POD PESTE RAUL MURES	280ml

- Valoarea Totala 182.277.371,88 lei

- din care C+M 153.552.649,60 lei

Varianta 3

Pasaj peste bdl. GH. Doja

Drum de ocolire lungime 5075 ml

Crestere capacitate portanta str. Mureseni intre Drum ocolitor si str. Detunata si zona industrială 630 ml

Iluminat public si realizare intersectii semnalizare

Canalizare pluvială

LUCRARI AMENAJARE PASAJ PESTE GH DOJA	320

DRUM OCOLIRE  KM 0+345 - KM 1+100	755

DRUM OCOLIRE  KM 1+100 - KM 5+057 + AMENAJARE DJ152a	4157

Crestere capacitate portanta str. Mureseni intre Drum ocolitor si str. Detunata si zona industrială 630 ml

AMENAJARE ACCESE PE DRUM  OCOLITOAR	300 ml

AMENAJARE POD PESTE RAUL MURES	280 ml

AMENAJARE INTERSECTII  EXTINDERE 3 BENZI	380 ml

- Valoarea Totala 161.528.065,66 lei

- din care C+M 134.014.696,48 lei

Varianta recomandată de proiectant este varianta nr 2 .

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, aprobarea  indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul  “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sancraiul de Mureș.”.

Inițiator

Direcția Tehnică.

Dir. Exec. ing. Racz Lucian

Aviz favorabil 						                Aviz favorabil

Direcția Arhitect Șef                             		                              Direcția economică

Arhitect șef			              		                ec. Năznean Ana

Mihet Florina Daniela

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

VICEPRIMAR

Dr.Makkai Grigore

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sancraiul de Mureș”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare  nr. 61690/2547/04.10.2019 înițiat de Direcția Tehnică, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sancraiul de Mureș”

În temeiul prevederilor:

Avizele favorabile obținute de la Comisia tehnico-economic(CTE)

Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș
În temeiul prevederilor:

- art.71 alin. (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare şi art. 7 alin 2, litera c) din instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

-  art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d) și art. 129 alin. (4) lit. e), alin (7) lit. k), alin (8) lit. b) din   OUG  nr. 57/2019, privind codul administrativ

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă indicatorii tehnico economici  pentru obiectivul “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sancraiul de Mureș”, după cum urmează:

- varianta nr 2 recomandată de proiectant, în valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 182.277.371,88 lei, din care C+M (lei cu TVA): 153.552.649,60 lei

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin  Direcția Tehnică.

Art. 3.   În conformitate cu prevederile art.  252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3, alin. 1din Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Târgu Mureş

Buculei Dianora Monica