# ROMÂNIA							                  (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					  VICEPRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ						           dr.Makkai Grigore

Nr. 41424/1752/DT/27.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”

Conform instrucţiunii AMPOR 112 / 08.03.2019 și a solicitării de clarificare nr. 23266/26.06.2019,  s-a solicitat ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Devizul General al obiectivului de investiție mai sus menționat și aprobați prin HCL nr.364/ 29.11.2018. Această ajustare se solicită pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020, care sunt în procesul de evaluare, selecţie şi contractare și care prevăd obiective de infrastructură, instrucțiune în baza careia se vor actualiza estimările bugetare legate de valoarea preconizată a achiziţiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considere exclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018, privind Instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Actualizarea bugetului proiectului şi/sau a celorlalte documente relevante în baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă şi/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secţiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil.

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului cu 10,413%.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

“ Amenajare gădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 16.267.347,82  lei

din care C+M (lei cu TVA): 12.347.112,46 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 13.689.171,38 lei

din care C+M (lei fără TVA): 10.375.724,76 lei

| Durata de implementare a proiectului | 24 luni, din care 18 luni execuție |
| --- | --- |

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investita de baza Cost/mp – 10.097.409,98 lei/3.269,40 mp = 3.088,46 mp fara TVA.

Constructii+Instalatii Cost/mp – 9.147.140,38 lei/3.269,40mp =  2.797,80 lei fara TVA.

INVESTIȚIA TOTALĂ:

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată propusă = 16.267.347,82 lei / 3.269,40 mp = 4.975,64 lei/mp (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, dotări interioare, proiectare și consultanță etc.);

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) – C+M = valoare C+M/suprafața desfășurată propusă = 12.347.112,46 lei/3.269,40 mp = 3.776,57 lei/mp (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, etc.);

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Aviz favorabil			Aviz favorabil				     Aviz favorabil

Direcția tehnică. 		SPFI	     				     Direcția Economică

ing. Popistan Dorin 		ec. Ijac Dana				      ec. Năznean Ana

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

ROMÂNIA                                                                                                          Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                          		(nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

VICEPRIMAR

dr. Makkai Grigore

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1,, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”,

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând  Expunerea de motive nr. 414234/1752/DT/27.06.2019 prezentată de Direcția Tehnică, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, propusă a se finanța prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă,

Având în vedere HCL nr. 364/ 29.11.2018 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici în urma elaborării Studiului de Fezabilitate (SF) și a Devizului General pentru obiectivul mai sus menționat,

În conformitate cu prevederile art.71 alin. (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare şi art. 7 alin 2, litera c) din instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(4), lit.”a” si “d”, art. 45 alin. (2), si art.115 alin (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul  “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcția Economică și Direcția tehnică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretarul Municipiului Târgu Mureş

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

ai investiției “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total:  16.267.347,82 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 12.347.112,46 lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

Investiție totală = 4.187,06 lei/mp + TVA

C+M =  3.173,59 lei/mp + TVA.

1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investiție de bază = 3.088,46 lei/mp + TVA;

Constructii+Instalatii = 2.797,80 lei/mp + TVA.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 24 luni din care 18 luni execuție

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 2  ani

(ani de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil:

GRADINIȚĂ:

Dimensiuni maxime: 29x29 m

Regimul de înălțime: D+P+E

Arie construită: 1033.75 mp (inclusiv curte engleză/gradină interioară)

Arie utilă: 1388,85 mp

CREȘĂ:

Dimensiuni maxime: 19.1 m x 24.8 m

Regim de înălțime: D+P

Arie construită: 595,15 mp (inclusiv curte engleză/gradină interioară)

Arie desfășurată:1014,45

Arie utilă: 654,75 mp

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- Categoria de importanță: 					C (normală)

- Clasa de importanță:						III

- Gradul de rezistență la foc					I

- Suprafață teren		 					33687,00 mp

- Arie  construită totală 				                       1628,90 mp.

- Arie desfășurată totală 						3269,40 mp

- Arie utilă totală							2043,60 mp

- Regimul de înălțime (creșă)					D+P

- Regim de înălțime (grădiniță)					D+P+E

- P.O.T. max							20 %

- C.U.T. max. 							0,4 (P+3,4)

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I –                  425.554,54 lei, TVA.inclus

Anul II  -             7.413.959,26 lei, TVA inclus

Anul III  -            8.427.834,02 lei, TVA inclus

PROIECTANT

S.C. RFN PROIECT S.R.L.

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                          Secretar

Csiki Zsolt                                                                                  Bratanovici Cristian                                      ___________                                                                             ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							           Secretar

Furó Judita                                                                                   Pui Sebastian Emil

___________                                                                                  _____________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte						          Secretar

Bakos Levente Attila

___________                                                                               _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							      Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                     Makkai  Grigore

___________________                                                         __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte					                           Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                         jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                       ____________