# ROMÂNIA, JUDEŢUL MUREŞ			                          (nu produce efecte juridice *)

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ				                               Iniţiator

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                   PRIMAR ,

Nr................ din ...................................					            Dr.Dorin Florea

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ .aprobat  prin HCL nr. 185/28.06.2018

În vederea obţinerii unei asistențe financiare nerambursabile , Primăria Municipilui Tîrgu Mureș a depus  cererea de finanțare prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare . În urma admiterii cerererii de finanțare urmează ca aceasta să fie evaluata .

Având în vedere că Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER din MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ” a fost întocmit în anul 2018 , iar datorită unor modificări legislative de la data întocmirii proiectului în faza Studiului de fezabilitate în alul 2018 si februarie 2020 se impune mdificarea Indicatorilor tehnico – economici .

Menţionăm ca actualizarea s-a făcut pe cadrul devizului general predat initial, iar la actualizare s-a avut in vedere evoluţia următorilor indicatori:

- Indice preţ consum comunicat de INSSE 5,33%.

- Creşterea manoperei intre 2017 si 2019, ţinând cont de datele comunicate de Comisia Naţionala de Strategie si Prognoza, cu precizarea ca 26,9% din valoarea lucrărilor reprezintă manopera, iar intre dec 2018 si ianuarie 2020 creşterea în procente a manoperei este de 57,9%).

Conform   prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare,  Instructiunea nr.1/2018  publicata in Monitorul Oficial nr.32/11.01.2019, modificata prin Instructiunea nr.2 publicata in Monitorul Oficial nr.296/17.04.2019 privind ajustarea prețului contractelor de achiziție  publica,  modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ţinând cont de indicele de inflatie în perioada decembrie 2018 - februarie  2020, s-a solicitat ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Devizul General al obiectivului de investiție mai sus menționat și aprobați prin HCL nr.185/ 28.06.2018

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului cu 18,85 %.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

Proiectare si executie „ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 12.496.170,82 lei

din care C+M (lei cu TVA): 8.596.525,73 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 10.513.937,39 lei

din care C+M (lei fără TVA): 7.223.971,20  lei

| Durata de realizare a investitiei | 31 luni, din care 19 luni executie lucrari |
| --- | --- |
| b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă: S construită existentă clădire C1 scoală S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală S construită propusă clădire școală S construită desfășurată propusă clădire scoală Regimul de înălțime propus Număr utilizatori total Numar elevi Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) INVESTIȚIA DE BAZĂ: | = 800,00 mp =2340,00 mp =800,00 mp =3110,00 mp P + 2E + M =830 persoane =758 elevi, din care 526 elevi clasele 0-VIII, învățământ de zi, și 232 elevi clasele V-VIII, învățământ frecvență redusă. |

- Investiție de bază = 2.764.156,18 lei/mp ( fara  TVA )

Eşalonarea investiţiei pe ani (INV cu TVA):

Anul I   –  INV =  914.516,81 lei + TVA.

Anul II  – INV =  5.417.012,85 lei + TVA.

Anul III – INV = 6.164.641,16 lei + TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „ Reabilitare ,consolidare si mansardare Friederich Schiller  ”  în vederea  achizitiei  : Proiectare si executie  pentru obiectivul „Reabilitare, Consolidare și Mansardare -Școala Gimnazială Freidrich Schiller din Municipiul Tîrgu Mureș  ”

Aviz favorabil al

DIRECȚIA ȘCOLI

Director adjunct,

Lobonț Horațiu

---------------------------

Şef serviciu,

Darabont L.Tamaș

-------------------------------

Întocmit,

Insp. principal Drăguț Călin

-------------------------------

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice) *

PRIMAR ,

Dr.Dorin Florea

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ , .aprobat  prin HCL nr. 185/28.06.2018

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară/extraordinară de lucru,

Având în vedere :

a)Referatul de aprobare  nr……….. din ………………. Prezentată prin Direcția Școli - Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”.

b) Avizele favorabile  ale Compartimentelor de specialitate respectiv Direcția Economică și Direcția Tehnică

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având in vedere prevederile art.  :

• Art.71 alin. (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare şi art. 7 alin 2, litera c) din instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

•În temeiul art.129, alin (4), lit. d şi art. 139, alin (3), lit.e din OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ .

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul                    „ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ” , aprobat prin HCL nr.185 / 28.06.2018 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția  Școli  Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale.

Art. 3 . În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică:

_________

_________

Viză de legalitate

p. Secretarul general al Municipiului  Târgu Mureş,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției “REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total:  12.496.170,82  lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 8.596.525,73  lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investita de baza Cost/mp – 2.678,78lei/mp X3.110mp Scd      = 8.330.995,49        fara TVA.

Constructii+Instalatii Cost/mp- 2.157,86lei/mp X3.110mp Scd =  6.710.932,76        fara TVA.

1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTITIA TOTALA:

Investiție totală Cost mp construit (lei cu TVA Inclus)- 4.018,06lei/mp X3.110mp Scd= 12.496.170,82 lei/mp (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, împrejmuire incintă, dotări interioare, proiectare și consultanță etc.);

din care:

C+M lei cu TVA = 2.764,16lei/mp X3.110mp Scd= 8.596.525,73 lei.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 31 luni din care 19 luni execuție.

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 2  ani

(ani de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil:

S construită existentă clădire C1 scoală 			 	=800,00 mp

S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală 	 	=2340,00 mp

S construită propusă clădire școală				=800,00 mp

S construită desfășurată propusă clădire scoală 		 =3110,00 mp

Regimul de înălțime propus					=P + 2E + M

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- S construită existentă clădire C1 scoală 		 = 	800,00 mp

- S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală 	 = 	2340,00 mp

- S construită propusă clădire școală	= 			800,00 mp

- S construită desfășurată propusă clădire scoală 	 = 	3110,00 mp

- S totală utilă						 =	2535,05 mp

- Suprafață teren		= 					6334,00 mp

- Suprafață construită totală incintă	= 			976 mp

- Suprafață desfășurată totală incintă	=			3286

- Regimul de înălțime propus					P + 2E + M

- P.O.T. propus		= 					15,40 %

- C.U.T. propus		=					0,52

- Număr utilizatori total	=					830 persoane

- Numar elevi	=						758 elevi, din care 526 elevi clasele 0-VIII, învățământ de zi, și 232 elevi clasele V-VIII, învățământ frecvență redusă.

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I – INV =     914.516,81lei + TVA.

Anul II – INV = 5.417.012,85lei + TVA.

Anul III – INV = 6.164.641,16lei + TVA.

PROIECTANT GENERAL

S.C. MANSART CORPORATE  SRL

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

- Se propune reabilitarea, consolidarea, mansardarea clădirii scolii și amenajarea exterioară a unui teren de mini-fotbal.

- Se propune adaptarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități si se propune realizarea unor compartimentari și schimbarea unor funcțiuni de încăperi pentru respectarea normelor și normativelor referitoare la igiena din unitățile de învățământ. Vor fi respectate cerințele impuse prin scenariul de securitate la incendiu.

- Executarea unor lucrări de consolidare a clădirii, datorită degradării in timp a clădirii și aparitia unor fisuri la pereții exteriori de pe fațada posterioara.

- Pentru creșterea performanței energetice și reducerea costurilor energetice, prin asigurarea și menținerea climatului termic interior, se vor realiza lucrări de reabilitare integrală, se va aplica un termosistem pe fațade, se va termoizola planșeul peste ultimul etaj și canalul tehnic.

- Pentru  adaptarea clădirii la numărul de elevi existent în scoală, se va extinde clădirea pe verticală, prin prelungirea caselor de scară și realizarea unei mansarde, în care se vor amenaja săli de clasă și laboratoare moderne dotate cu mobilier și aparatură corespunzătoare. Din punct de vedere arhitectural, clădirea va avea o învelitoare din tablă prefalțuită și lucarne, pentru a asigura un iluminat natural corespunzător în sălile de clasă. De asemenea, se vor amenaja trotuare de gardă, alei pietonale și se vor amenaja spațiile verzi.

La parter, în clădirea existentă, zona axelor 1-3, se propune amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități. Între axele 16-17, se va amenaja un atelier, un cabinet medical cu izolator și grup sanitar și o zonă de asteptare. De asemenea se va schimba funcțiunea unor încaperi, se va amenaja o bibliotecă, o sală emisie radio și biroul directorului adjunct. Spațiile existente, birou director, secretariat, contabilitate și o sală de clasă, se vor muta în mansardă. Între axele 9 și 10, se va amenaja o sală ”lapte și corn”, amenajată conform normelor de igienă.

La etajul 1, se vor recompartimenta grupurile sanitare între axele 14-17, pentru respectarea normelor de igienă.

La etajul 2, se vor amenaja grupuri sanitare separate pe sexe, între axele 14-17.

În mansarda propusă, se vor realiza urmatoarele funcțiuni: grupuri sanitare separate pe sexe, laborator biologie, săli de clasă, cabinet limbi străine, contabilitate, secretariat, birou director, sala de sedinte profesori, sala pentru documentare.

PROIECTANT GENERAL

S.C. MANSART CORPORATE  SRL