Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Denumire investiţie: „LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI CONSOLIDARE LA SCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 CORP B ”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.

Total:  1.660.560,24 lei cu tva inclus. ;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 1.399.397,22 lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

Investiție totală =1.660.560,24 lei/ 1.309mp=1.268,57lei/mp cu tva inclus.

C+M =  1.399.397,22lei/1.309mp=1.069,06lei/mp cu tva inclus.

1.3 Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investiție de bază = 1.174.320,00 lei/1.309mp=897,11 lei/mp cu tva inclus.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 6 luni din care 5 luni execuție si 1 luna proiectare.

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 5  ani

(ani de la data recepției la terminarea lucariilor)

  - Suprafețe imobil:

Suprafață teren = 4.586,00 mp;

Suprafață construită existentă corp C1 + C2 = 697,00 mp;

Suprafață desfășurată existentă corp C1 + C2 = 1.309,00 mp;

Regim de înălțime: Parter + Etaj;

P.O.T. existent  = 16,31%;

C.U.T. existent = 0,29;

Număr utilizatori total: 180 persoane (elevi, profesori și personal auxiliar).

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

Suprafață teren = 4.586,00 mp;

Suprafață construită propusa corp C1 + C2 = 697,00 mp;

Suprafață desfășurată propusa corp C1 + C2 = 1.309,00 mp;

Regim de înălțime: Parter + Etaj;

P.O.T. existent  = 16,31%;

C.U.T. existent = 0,29;

Număr utilizatori total: 180 persoane (elevi, profesori și personal auxiliar).

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I – INV = 1.660.560,24 lei cu tva inclus.

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE

Denumire investiţie: „LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETIĂ ȘI CONSOLIDARE LA SCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 CORP B

- Desfacerea șarpantei actuale și refacerea corespunzătoare a acesteia. Se va folosi lemn a cărui proprietăți se încadrează în prevederile normativelor specifice în vigoare. Lemnul se va trata cu protecții aniticari, antimucegai, antifungi și se va ignifuga;

- Înlocuirea  învelitorii actuale. Soluția aleasă nu va depăși ca greutate situația curentă;

- Refacerea sistemului de colectare a apelor de pe acoperiș si îndepărtarea lor de clădire prin rigole sau racordarea la rețeaua de canalizare;

- Realizarea trotuarelor perimetrale de protecție conform normelor în vigoare, permițând degajarea apei pluviale de la zidurile clădirii înspre exterior;

- Se va îndepărta tencuiala degradată din zona soclului și de pe fațade în vederea aducerii la starea inițială şi se va retencui după caz unde se impune;

- Se vor realiza lucrări de izolare  termică a fațadei - partea vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă;

- Tâmplăria va fi dotată cu dispozitive / fante / grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate;

- Lucrări de izolare termică a fațadei, inclusiv termoizolarea planșeului peste etaj;

- Igienizarea podului (pericol de infecție);

- Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară, protejare cu tencuială  subțire (5...10mm) armată cu țesătură deasă din fibre de sticlă sau fibre organice;

- Izolarea termică a spaleților golurilor de ferestre și uși cu termosistem din EPS ignifugat.

- Izolarea termică a soclului cu termosistem XPS.