# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 22.147/604/DT/30.03.2022

Initiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobare actualizarea documentaţiei tehnico-economice și a  indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Actualizare DALI, elaborare PT – Reabilitare strada Viile Dealul Mic”

Obiectul prezentului studiu reprezintă reabilitarea străzii Viile Dealul Mic, în prezent asfaltată, prin reabilitarea unei porțiuni de 1.069 ml respectiv asfaltarea carosabilului auto, amenajarea trotuarelor, a acceselor la proprietăți și a șanțurilor. Modernizarea și aducerea la parametri tehnici de clasa tehnică a drumului va contribui la creșterea traficului local, asigurarea accesului mai facil dintre zona Viile Dealul Mic – Viile Unu Mai a municipiului, cu efecte benefice asupra gospodăriilor și a unităților comerciale.

Situaţia existentă:

Strada propusă pentru modernizare are un sistem rutier și caracteristici geometrice care nu corespund categoriei de drum locale. Platforma străzii nu respectă panta transversală (deverul) și prezintă șleauri și gropi care îngreunează circulația și fac ca apa să băltească pe perioade lungi și să se infiltreze în patul drumului. Lipsa șanțurilor, podețelor și colmatarea lor acolo unde există, duce la o circulație nedirijată a apei, care de multe ori se scurge pe mijlocul străzii. Sunt necesare podețe sau rigole carosabile pentru a se putea realiza accesul la proprietățile aferente (în anotimpurile ploioase și atunci când se topește zăpada strada devine impracticabilă în unele locuri).

Situaţia propusă:

Realizarea lucrărilor de reabilitare a drumului astfel încât, sistemul rutier să poată prelua în bune condiții încarcările dintr-un trafic ușor. Aducerea sistemului rutier la parametri tehnici corespunzători categoriei de drum din care face parte, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală. Realizarea unui sistem transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în cerințele STAS – urilor și a normativelor în vigoare. Asigurarea scurgerilor apelor pluviale în condiții optime.

Deoarece drumul prezintă degradări care au tendința de a se extinde, modernizarea străzii va avea un efect favorabil, cum ar fi:

- asigurarea accesului la proprietăți

- sporirea capacității de a circula

- creșterea confortului și a siguranței circulației

- reducerea timpului destinat transportului de mărfuri și călători

- reducerea uzurii mijloacelor de transport prin înbunătățirea căii de rulare

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 5.066.870,52 lei la care se adaugă TVA în valoare de

953.457,15 lei, din care C+M  4.361.324,52 lei la care se adaugă TVA în valoare de

828.651,66 lei.

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 6.020.327,67 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 5.189.976,18 lei

b) indicatori minimali, indicatori de performanţă

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală                    =     1.069 m.

- Suprafaţa carosabilă amenajată    =     5.952 mp.

- Suprafaţa trotuare                         =     1.770 mp.

-     Lungime borduri stradale             =     2.160 ml.

-     Lungime borduri de trotuar          =     1.225 ml

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş actualizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii anexate „Actualizare DALI, elaborare PT – Reabilitare strada Viile Dealul Mic”

Director exec. adj.,

ing. Popistan Dorin

Aviz favorabil                                 Aviz favorabil                                         Aviz favorabil

Direcția Juridică	            DIRECTOR Direcția Economică		     Director SPADP 	         	________                             ec. Crăciun Ioan Florin		             ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2022

privind aprobare actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„Actualizare DALI, elaborare PT – Reabilitare strada Viile Dealul Mic”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 22.147/604/DT/30.03.2022 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind aprobare actualizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Actualizare DALI, elaborare PT – Reabilitare strada Viile Dealul Mic”

În conformitate cu prevederile:

- art. 71 alin (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții execuție și  indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul „Actualizare DALI, elaborare PT – Reabilitare strada Viile Dealul Mic”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 6.202.327,67 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 5.189.976,18 lei

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală                    =     1.069 m.

- Suprafaţa carosabilă amenajată    =     5.952 mp.

- Suprafaţa trotuare                         =     1.770 mp.

-     Lungime borduri stradale             =     2.160 ml.

-     Lungime borduri de trotuar          =     1.225 ml

Actualizare DALI este prezentat în Anexa nr. 1, anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Tehnică, Direcția Juridică, Direcţia Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.3. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.72 din 27 februarie 2018 își încetează efectele.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcţiei Tehnice

- Direcţiei Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bâta Anca Voichița

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ