# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 22.143/603/DT/22.03.2022

Initiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„DALI – Modernizare str. Plutelor”

Obiectul prezentului studiu reprezintă modernizarea străzii Plutelor, prin reabilitarea a 305 ml de carosabil, reconstruirea podului rutier existent dela limita cu UAT Sângeorgiu de Mureș, asfaltarea carosabilului auto, amenajarea trotuarelor, a pistei pentru bicicliști și a acceselor la proprietăți.

De asemenea cu această ocazie se va realiza iluminat public și se va executa canalizați pentru fibra optică pe porțiunea studiată.

Situaţia existentă:

Sistemul rutier este alcătuit din betn asfaltic asfalt

Lungimea străzii studiate este de 305 m cu lăţimea părţii carosabile variabilă de 4,5 – 7 m.

Evacuarea apelor se realizează gravitaţional pe suprafaţa carosabilă.

Circulaţia pietonală se desfăşoară pe partea carosabilă.

În această situaţie apar următoarele probleme:

- este periclitată siguranţa circulaţiei, traficul se desfăşoară greoi sau chiar este blocat în perioadele cu precipitaţii

- cresc cheltuielile de reparare a autovehiculelor populaţiei, societăţilor etc.

- duratele economice de transport persoane şi mărfuri sunt mari

- este scăzută atracţia investitorilor privaţi de a face investiţii în zonă

Prin corectarea acestor neajunsuri se va asigura o bună circulaţia a tuturor tipurilor de vehicule în toată perioada anului.

Toate lucrările se vor desfăşura în limitele zonei de siguranţă a drumului fără ocuparea altor terenuri.

Situaţia propusă:

Obiectul prezentului studiu reprezintă prelungirea străzii Plutelor, prinreabilitarea unei porțiuni de 305 ml, chimbarea podețului existent, respectiv asfaltarea carosabilului auto, amenajarea trotuarelor, a pistei pentru bicicliști și a rigolei carosabile precum și construirea unui zid de sprijin din beton armat. De asemenea cu această ocaziemse va realiza canalizaței pentru fibre optice pe porțiunea studiată.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 2.432.338,18 lei la care se adaugă TVA în valoare de

457.822,13 lei, din care C+M  2.004.435,18 lei la care se adaugă TVA în valoare de

380.842,68 lei.

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 2.890.160,31 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 2.385.277,86 lei

b) indicatori minimali, indicatori de performanţă

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală                    =     305 m.

- Suprafaţa carosabilă amenajată    =     1.865 mp.

- Suprafaţa trotuare                         =     372 mp.

- Suprafaţa pistă de ciclişti              =     465 mp.

-     Lungime trotuare                          =     310 ml.

-     Lungime pistă de bicicliști           =     310 ml

-     Lungime zid sprijin din beton      =     120 ml

-     Pod existent reabilitat și extins     =     1 buc

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiţii „DALI – Modernizare str. Plutelor”

Director exec. adj.,

ing. Popistan Dorin

Aviz favorabil                                 Aviz favorabil                                         Aviz favorabil

Direcția Juridică	            DIRECTOR Direcția Economică		     Director SPADP 	         	________                             ec. Crăciun Ioan Florin		             ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2022

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii

„DALI – Modernizare str. Plutelor”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 22.143/603/DT/22.03.2022 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „DALI – Modernizare str. Plutelor”

În conformitate cu prevederile:

- art. 71 alin (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și  indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul „DALI – Modernizare str. Plutelor”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 2.890.160,31 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 2.385.277,86 lei

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală                    =     305 m.

- Suprafaţa carosabilă amenajată    =     1.865 mp.

- Suprafaţa trotuare                         =     372 mp.

- Suprafaţa pistă de ciclişti              =     465 mp.

-     Lungime trotuare                          =     310 ml.

-     Lungime pistă de bicicliști           =     310 ml

-     Lungime zid sprijin din beton      =     120 ml

-     Pod existent reabilitat și extins     =     1 buc

DALI este prezentat în Anexa nr. 1, anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Tehnică, Direcția Juridică, Direcţia Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcţiei Tehnice

- Direcţiei Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bâta Anca Voichița

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ