# ROMÂNIA							            (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					              PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                      Primar, Soós Zoltán

Nr.

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56 ”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

În urma finalizării proiectului tehnic si a detaliilor de execuție , servicii prestate in baza contractului nr.162/19.10.2021 “Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferentă  proiectul" Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56 " se solicită ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul General al obiectivului de investiție aprobați prin HCL nr. 209/ 04.07.2019

Actualizarea bugetului proiectului şi/sau a celorlalte documente relevante în baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă şi/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil.

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului după cum urmează:

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a investitiei cu 1,01 %.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 12.277.968,10 lei

din care C+M (lei cu TVA): 7.223.411,23 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 10.329.500,23 lei

din care C+M (lei fără TVA): 6.070.093,47 lei

| Durata de implementare a proiectului | 22 luni,din care 11 luni executie |
| --- | --- |

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

- Investiție de bază = 3.044,08 lei/mp + TVA

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):

- Investiție totală = 6.962,60 lei/mp + TVA,

- C+M = 4.091,55 lei/mp + TVA.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”  în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Direcția Școli

Director executivadj. 							Șef Serviciu		Horațiu Lobonț						      Darabont Tamas

AVIZAT favorabil:

Direcția economică

Director executiv

ec. Crăciun Ioan-Florin

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Șef Serviciu

Ijac Dana

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

(nu produce efecte juridice)*

Proiect

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ						                               Iniţiator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                  PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul„ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56 ”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Consiliul local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ___________ de lucru,

Văzând  Referatul de aprobare nr. 7514 din data de 02.02.2023 inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1 pentru obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă

Având în vedere HCL nr.199/26.07.2018 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul mai sus menționat ,

Având în vedere HCL nr.209/04.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”.

- Luând în considerare avizele favorabile ale Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, și a Direcției Economice,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

      - OUG 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare

- art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare

- art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică /contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 44, alin. (1) si alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, , art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și  art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r â ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici- conform anexei,  pentru obiectivul de investiții : „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli,  Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională Resurse Umane Relații cu Publicul și Logistică-  Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcția Școlii

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,

Direcției Economice,

Viză de legalitate,

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56”

1.Indicatori valorici:

1.1.	Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  12.277.968,10 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 7.223.411,23 lei;

1.2.	Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

- investiție de bază = 4.816,34 lei/mp + TVA;

1.3.	Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

- Investiție totală = 6.962,60 lei /mp + TVA

- C+M = 4,091,55  lei/mp + TVA.

2.	Indicatori fizici:

2.1.	Durata de implementare a proiectului: 22 luni din care 11 luni execuție

2.2.	Suprafețe imobil:

Corp de clădire

- Regim de înălțime:                     S+P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă:      902,40 mp

- Suprafața desfășurată propusă: 1.483,57 mp

2.3.	În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

Clădire Creșă

cu toate echipamentele și dotarile necesare                   	                 S.desf. = 1.483,57 mp

3.	Eșalonarea investiției – total INV/C+M

3.1.	Anul I – INV = 9.822.374,48  lei /  C+M = 8.263.600,18 lei

3.2.	Anul II  - INV = 2.455.593,62 lei/ C+M = 0,00  lei

PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHICRIS LOGISTIC  SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,