# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ 									INIŢIATOR,

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					            PRIMAR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                         		Soós Zoltán

Nr. 6514/ 1118 din 31.01.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI.  indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„REAMENAJARE PIATA BOLYAI DIN TG. MURES“

Obiectivul de investii este situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, încadrat în zona spațiilor publice cu acces nelimitat, subzona V1a - Parcuri, grădini publice orăşeneşti şi de cartier, scuaruri în ansambluri rezidenţiale şi fâşii plantate publice; având CF 133464. si aparține domeniului public al Municipiului Târgu Mureș.

Datorită așezării, precum și a caracterului istoric Piața Bolyai reprezintă unul dintre cele mai importante spații publice.

În prezent, piața se află într-o stare învechită, atât din punct de vedere al materialelor, cât și al mobilierului public. În ceea ce privește vegetația, o mare parte din speciile existente nu se încadrează în caracterul zonei.

Strategia integrată de Dezvoltare Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborate pentru Municipiul Târgu Mureş, a scos în evidenţă necesitatea elaborării unui proiect de reamenajare pentru Piața Bolyai, care să urmărească creșterea calității a spațiului, ținând cont de principiile dezvoltării sustenabile și de caracterul istoric al zonei.

Amplasamentul este situat în zona centrală, pe o suprafaţă de aprox. 2000 mp. În vederea unei proiectări unitare, zona de studiu să fie delimitată de străzile: strada Bolyai și fațada clădirii Liceului Teoretic. Conform PUG imobilul este încadrat în zona spațiilor publice cu acces nelimitat, subzona V1a - Parcuri, grădini publice orăşeneşti şi de cartier, scuaruri în ansambluri rezidenţiale şi fâşii plantate publice; având CF 133464.

Piața Bolyai este clasată ca monument istoric, având codul LMI MS-II-a-A-15460. De asemenea, în proximitatea zonei se găsesc numeroase monumente istorice.

Nu se cunoaște cu precizie anul construcției pietei analizate în prezenta documentație (perioada de constructie secol XVIII – XX) iar prin prezentul proiect va fi amenajată în parametrii prevăzuţi de standardul pentru categoria de parcuri/piete și a reliefului adiacent.

Suprafața ocupată de piata care urmează a fi modernizată, aparţine domeniului public a Municipiul Tîrgu Mureș. Terenul se află în întregime în folosința domeniului public. Atât în timpul execuţiei lucrărilor cât și după finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri suplimentare, nefiind necesare exproprieri de terenuri. Conform extrasului de carte funciară, suprafaţa construită totală a pietei este de 12895 mp.

Traficul de tranzit și de trecere este semnificativ și produce poluare prin emisii și poluare fonică. Congestia rețelei urbane, chiar și în afara perioadelor de vârf, conduce la poluare suplimentară. Cota modală a transportului public și cu bicicleta este încă foarte redusă.

In cadrul lucrărilor ce vor fi executate se va urmări în permanența ca prin soluțiile recomandate să se realizeze siguranță în exploatare a lucrărilor. La lucrare se recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic și cu termene de garanție care să se încadreze în durata de viață estimată.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„REAMENAJARE PIATA BOLYAI DIN TG. MURES“

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Scenariu 1

Cheltuieli pentru investiția de baza (Cap.4) : 3.238.266,56 lei exclusiv TVA, sau 3.853.537,21 lei cu TVA

Cheltuieli C+M : 1.820.466,56 lei exclusiv TVA, sau 2.166.355,21 lei cu TVA

Cheltuieli totale: 3.948.655,00 lei exclusiv TVA, sau 4.698.899,45 lei cu TVA

Scenariu 2

Cheltuieli pentru investiția de baza (Cap.4) : 3.945.699,19 lei exclusiv TVA, sau 4.695.382,04 lei cu TVA

Cheltuieli C+M : 2.527.899,19 lei exclusiv TVA, sau 3.008.200,04 lei cu TVA

Cheltuieli totale: 4.808.825,92 lei exclusiv TVA, sau 5.722.502,84 lei cu TVA

Durata de execuţie a lucrărilor este de 8 luni,

iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activităţile suport (achiziţii, publicitate, etc.) este de 12 luni de la începerea implementării proiectului.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

Capacităţi (în unități fizice ):

Functiunea: Parc public

Indici constructivi propusi:

S TEREN STUDIAT: 2000 mp, nr. CAD.: 133464

Suprata construita = 2000 mp

Amenajari teren:

indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatori de performanta financiara 15 ani

RIRF/C -3,7%

VNAF/C -2.140.795

Rata cost/beneficii -0,5407

Indicatori socio economici – îmbunătățirea calității spațiului public și a calității vieții populației,

atragerea turistilor, spatiu de relaxare pentru elevi etc.

Odata cu reamenajarea si modernizarea pietei aceasta in sine va deveni un obiectiv turistic    complementand amsamblul monumentului istoric in care se afla. Toate acestea vor genera un numar mai mare de turisti contribuind totodata la cresterea calitatii vietii populatiei din zona si a elevilor care studiaza la liceul Bolyai Farcas.

c) descrierea sumara a proiectului:

Așadar, scenariul recomandat este Scentriul 2, ce reprezintă o varianta maximală a investiției dar care este mai rentabilă în timp.

Acest proiect implică lucrări de amenajare relativ simple în vederea creșterii calității spațiului, punerea în valoare a monumentelor și ansamblurilor arhitectural – urbanistice din zonă și creșterea atractivității zonei pentru turism, ameliorarea peisagistică, rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate, facilitarea deplasării persoanelor cu probleme de mobilitate – elemente de design dedicate celor două categorii: persoanele cu dizabilități motorii și cu deficiențe de vedere, implementarea de măsuri de adaptare la schimbările climatice

− Prin proiectul de fata se propune reamenajarea pietei, păstrand conturul si elementele de mobilier urban valoaroase ale pieței istorice.

− În soluția propusă se va amenaja zona pietonală cu piatra naturala din granit, bazalt, travertin de diferite dimensiuni, forme si texturi, fiind armonizate intre ele, se vor păstra si înlocui bordurile existente, păstrandu-se acelasi profil istoric, se vor reamenaja spațiile verzi unde se va integra un sistem de bioretenție pentru colectarea si utilizarea eficienta a apelor pluviale de pe suprafețele pietonale.

− În ceea ce privește mobilierul urban, se propune utilizarea unui singur set de mobilier pentru piața din fața liceului..

− Zona verde din spatele statuii include copaci și plante perene. Acest spațiu verde are funcția de bioretenție și de grădină de ploaie. Datorită vegetației alese și a straturilor de subsol, apa condusă aici de pe suprafețele pavate este supusă filtrării radiculare. Apele pluviale pot fi reținute pentru o perioadă mai lungă de timp, astfel încât este necesară o cantitate mai mică de apă pentru a iriga vegetația.

− Realizarea unui sistem de irigații pentru spațiile verzi;

− Amplasarea unei fântâni/cișmea,

− Înlocuirea bordurilor istorice existente cu borduri din piatră naturală de tip travertin sau vratza.

Director,

Moldovan Florian

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

INIȚIATOR,

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2023

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„SF/DALI  REAMENAJARE PIATA BOLYAI DIN TG. MURES “

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6514/1118  din 31.01.2023, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul public Administrația Domeniului Public, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a  indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: „ SF/DALI  REAMENAJARE PIATA BOLYAI DIN TG. MURES “

- Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş,

- Proiectul nr.45/2021 privind „SF/DALI  REAMENAJARE PIATA BOLYAI DIN TG. MURES “

elaborat de către M35 ARCHITECTS SRL.

În conformitate cu:

- Art. 1-2, art. 5 și art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificîrile și completîrile ulterioare,

- Art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- Art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b)-c), alin (4) lit. d), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF/DALI., indicatorii tehnico-economici, inclusiv  anexa nr. 1 privind descrierea investiției, pentru proiectul: „SF/DALI  REAMENAJARE PIATA BOLYAI DIN TÂRGU MURES “, prezentate în AnexA 1  la prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Arhitect Şef şi Serviciul public- Administraţia Domeniului Public.

Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului

- Direcției Economice

- Direcţiei Arhitect Şef

- Serviciului public - Administraţia Domeniului Public

Viză de legalitate,

Secretar general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga