# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ 									INIŢIATOR,

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					            PRIMAR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                         		Soós Zoltán

Nr.3140/ 519 din 16.01.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.., indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„AMENAJARE PEISAGISTICĂ A SPAȚIULUI DIN PIAȚA BERNADY“

Amplasamentul studiat se află în zona  l centrală a municipiului Târgu Mureş, în vecinătatea pieţei centrale şi a cetăţii medievale. Incinta cetăţii este un teren, un spaţiu tradiţional, zonă de odihnă, de recreere, de cultură în aer liber. Aici sunt organizate evenimente pe tot parcursul anului, târguri, festivale, expoziţii, care sunt vizitate de localnici, de mulţi turişti. Suprafeţele plantate cu arbori, arbuşti, flori, reprezintă un loc liniştit, care este accesibil cu autoturisme, sau cu transportul în comun.

Prin documentaţia prezentă se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii, al zonei din centrul istoric al oraşului, al imaginii în ansamblu al spaţiilor. Se impune înlocuirea plantaţiei învechite, îmbătrinite, cu o vegetaţie , care să fie potrivită stilului baroc, în comformitate cu stilul clădirilor învecinate - Casa Teleki, Casa Haller, Casa Csiki Marton, Biserica romano catolică, clădirea Parohiei catolice, etc. La amenajarea spaţiilor verzi se va ţine cont că amplasamentul este situat într-o zonă însorită, se vor utiliza specii de plante perene, indigene şi rezisente la schimbările climatice şi dăunători. Reamenajarea se va extinde pe trotuarele învecinate şi ele vor avea finisaje identice cu trotuarele care se execută în conformitate cu proiectul REAMANAJARE ZONA STRADA POŞTEI, proiect nr.3/2021, faza DTAC, întocmit de firma SC M35 ARHITECTS SRL din Târgu Mureş.

Piaţa Bemady Gyorgy se găseşte în continuarea pieţei centrale a municipiului , într-o zonă reprezentativă formată în decursul istoriei, în vecinătate cetăţii medieval a Târgu Mureşului. Dezvoltarea acestor fronturi istorice, alcătuite în majoritatea lor din clădiri de factură barocă, cuprinse pe Lista monumentelor istorice, se poate urmării prin existenţa unor documente, gravuri, desene şi fotografii, cum ar fi:

-vederea oraşului Târgu Mureş, gravura lui Nagy Samuel din 1827. după desenul executat de Mikolai Toth Istvan, între anii 1822-1824

-harta cărţii funciare şi evidenţele de proprietăţi din anul 1874

-ridicarea topografică a oraşului Târgu Mureş din anul 1913

-fotografii de epocă din 1899, 1903, 1920, 1940

Squarul, se află la intersecţia unor străzi - Poştei, Avram Iancu, Mihai Viteazul şi Târgului, fiind o zonă intens circulată pietonal şi vechicular. La nord de parc se află Casa Teleki Domokos, azi Parohia reformată (nr.265 MS-II-m-A-15477, construit între anii 1797- 1803), la est ansamblul Cetăţii Medievale (nr.266 MS-II-a-A-15475, ridicat secol XIV-XIX), la sud Casa Haller (nr.264 MS-II-m-B-15476, construit în secol XIX), la sud-vest Casa Parohială romano-catolică (nr.379 MS-II-m-A-15569.02, realizat în secol XVII-XVIII). În centrul acestor clădiri istorice, listate, se află în prezent o mică zonă plantată, care a fost amenajată încă din anii 50, din secolul trecut. Aceasta a avut aspecte diferite, iar forma actuală a primit-o în anul 1994, când la 29 octombrie aici a fost ridicată statuia lui Bemady Gyorgy, opera sculptorului Bocskai Vince, în memoria fostului primar al oraşului. Sub conducerea lui, înainte de primul război mondial, au fost construite mai multe clădiri emblematice, care şi astăzi definesc în mod decisiv identitatea oraşului Târgu Mureş. Printre ele se află clădirea Primăriei (construită între anii 1905-1908), Palatul Culturii (ridicată între anii 1908-1913), Camera de Comerţ şi Industiri, Şcoala Normală de Băieţi, Banca Albina (sediul Federal Coop), Câminul de Ucenici, Palatul Pensionarilor, Banca Austro-ungară (banca Agricolă), Colegiul Reformat (Liceul Bolyai), Colegiul de fete (Liceul Al Papiu Ilarian), Banca Agrară (Banca Comercială Română), clădirea Poştei, cinci şcoli elementare, unităţi sanitare - Azil cămin pentru copii, Spitalul militar (Clinica de Ortopedie), etc. Sub conducerea lui localitatea s-a transformat într-un oraş modem cu edificii publice, construcţii industriale, fiind o aşezare dotată cu reţele de apă-canalizare şi curent electric.

Squarul, zona plantată din jurul statuii are bordură de piatră, iar în preajma statuii a fost amenajată o platformă mică, având bordură de piatră profilată. Trotuarele limitrofe zonei verzi, şi în faţa parohiei reformate, au fost realizate cu pişcoturi, iar delimitarea dintre trotuar şi zona plantată a fost folosită cărămida galbenă Klinker. Plantele existente în zona plantată sunt îmbătrânite, au crescut fără control, cei doi arbori Tisa, obturează faţada parohiei, monument iştroic. Gardul viu din jurul platformei statuii a crescut foarte mult, este inestetic, iar gazonul, suprafeţele înierbate sau păstrat parţial, având zone însemnate   uscate, din lipsă de intreţinere, datorită lipsei de apă şi expunerii permanente la soare. Toată zona are o stare  de degradare avansată din cauza lipsei de inteţinere şi din cauza agenţilor climatici, în urma ploilor acide.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„AMENAJARE PEISAGISTICĂ A SPAȚIULUI DIN PIAȚA BERNADY“

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

VARIANTA 1:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		292.827,12 lei (TVA inclus)

din care C+M:						242.557,29 lei (TVA inclus)

VARIANTA 2:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		355.087,96  lei (TVA inclus)

din care C+M:						303.243,98  lei (TVA inclus)

Durata de execuţie a lucrărilor este de 6 luni,

iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activităţile suport (achiziţii, publicitate, etc.) este de 8 luni de la începerea implementării proiectului.

Capacităţi (în unități fizice ):

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

1. bordură din piatră de granit (20x25x50cm).	                                                      L=75,0 m

2. trotuar înconjurătoar  (plăci de piatră naturală din granit (grosimea de 6   cm)  S=  185,0 m

3. bordura intre trotuar si drum carosabil  (piatră de granit   (20x25x50cm).          L= 60,0m

4. bancă                                                                                                                         buc.=2

5. coș de gunoi                                                                                                              buc.=4

6. trandafir polyantha galben                                                                                      buc. = 440

7. Heuchera                                                                                                                  buc.=   250

8. Magnolia stellata                                                                                                      buc. =2

9. Lavanda  angustifolia                                                                                               buc. =190

10. Bulbi de lalele                                                                                                         buc. 1000

11. Bulbi de narcise                                                                                                      buc. =1000

12. Bulbi de Muscari  Armeniacum                                                                             buc.  =1000

13. Thuja occidentalis Danica                                                                                      buc. =9

14. Suprafata  înierbata                                                                                                mp.=12,5

15. sistem de irigații                                                                                                      buc. = 1

c) descrierea sumara a proiectului:

Se propune  îndepărtarea celor doi arbori T/Sa, existenţi, si a celorlalte plante existente, înlociurea lor cu plante noi de valoare decorativă potrivită importanţei  locului.

Bordura între trotuar şi straturile de flori se va executa din piatră de granit (20x25x50cm). Analizând măsurătorile topografice pe secţiunea A-A, planşa A.04, se observă că între partea dreaptă, către str. Avram Iancu şi partea stângă, către str. Poştei este o diferenţă de  nivelde 0,73 cm. Această diferentă este vizibilă şi cu ochiul liber stând în faţa parcului. Prin folosirea bordurii de piatra de granit, care  este  un element  stabil, s-ar  putea  egala  diferenţa  de  sol  cu pământ  fertil,  bun  pentru  plantat.  Folosirea  acestor  elemente  de  bordura,  dincolo de stabilitate și  aspect, au un rol de sprijin a stratului de pământ pentru plantat. Trotuarele înconjurătoare  pe  o suprafaţă de 185,00mp, se vor acoperi cu plăci de piatră naturală din granit (grosiemea de 6 cm). Delimitarea dintre trotuare şi suprafaţa de circulaţie auto, străzi, se va realiza din bordură din piatră din granit (20x25x50cm).

În propunere, (planşele A.05, A.06) am căutat forma cât se poate de uşor de realizat, care  să se potrivească  stilului baroc al casei Teleki  si ar fi decorativă în aceeaş timp. Modul de    plantare la fel urmărește  stilul baroc, suprafeţele plantate sunt paralele cu bordura  inconjurătoare . Băncile sunt alese în aşa fel încât prin forma, materialul folosit să se potrivească   stilului  baroc.  La realizarea lor se va folosi picioare din piatră de granit sculptată, conform  model în stil baroc pe care se fixează partea de şezut.  Pe ele se pot aşeza din ambele laturi în aşa fel, încât vizionarea poate să fie în direcţia dorită, ori către flori, ori către cetate. Sunt propuse coşuri de gunoi,  care se potrivesc  cu caracterul băncilor.

În jurul platformei statuii, care are forma de cerc, ar fi o fâşie paralela  înierbată, care permite vizibilitatea statuii. Statuia nu este aşezată în mijlocul parcului, în aşa fel straturile din partea stangă si dreapta nu sunt egale. Aşezarea plantelor, formele straturilor urmăresc stilul baroc.  S-au ales plante perene, de valoare decorativă maximă. Alegerea lor s-a făcut în aşa fel încât   din primăvară, până în toamnă târzie să fie flori în abundenţă. Iarna plantele veşnic    verzi vor decora. Plantele floricole propuse sunt: lalele, narcise, muscari, magnolie de creştere joasă (pentru primavara), heuchera (înflorire la sfarsit de ptimavara, început de vara, vesnic verde) , trandafiri polyantha de culoare galbenă, lavandă (înflorire vara si toamna, trandafirii  pâna la căderea brumei, vesnic verde) . Culorile alese ale florilor se potrivesc cu culoarea casei Teleki, fiind galben deschis. De aceea am ales trandafiri galbeni în combinație cu culoarea movaliu a lavandei pentru că ele sunt culori complementare , împreună , efectul decorativ este mai mare.

Uitând mai departe de parc vedem zidurile,  acoperişurile  de la Cetate,  de culoare cărămizie  şi  un şir de arbori decorativi pe latura către Cetate, cu frunze roşiatice. Privind în ansamblu locul, aceste culori alese a florilor propuse pentru parc, se potrivesc, luminează împrejmuirea. Locul, așezarea parcului este însorit , la alegerea plantelor s-a ținut cont de acest aspect. Plantelor alese le place lumina, căldura,  chiar le este necesară. Pentru a obţine caracterul  baroc şi aspectul   deosebit prin abundenţă de flori, am propus plantare intensivă, adică atât de aproape, încât este păstrată distanţa optimă pentru fiecare plantă în parte. S-au prevăzut 9 bucati de Thuja occidentalis Oanica, Ja colturi, fiind o plantă veşnic verde, cu creştere globulară (nu  necesită toaletare), de  înălţime josă, care ar decora si iarna. Frunzele  lavandelor persistă și  in timpul iernii.

Nu se potrivesc locului arbori decorativi, deoarece ar închide panorama, vizibilitatea locurilor, obiectelor  importante  din zonă.

Trotuarul înconjurător trebuie refăcut, având suprafata de 185,0 mp. Bordura intre trotuar  și carosabil are lungime de 60,0 m. Materialul folosit  trebuie sa fie din bordură de piatră de granit, identic  cu  cel  aplicat  la  noul  parc  din  apropiere,  colţ str.  Poştei  cu  str. Revoluţiei.  Pentru acoperirea  trotuarului  se propune plăci din piatră naturală  de granit.  În aşa fel va folosi materialul de aceeaşi fel cu zonele foarte apropiate si de valoare ridicată ca monumentul.

Stratul înierbat de stratul plantat cu flori se va desparţi cu cărămizile galbene Klinker existente, folosite la marginea spaţiului verde  în prezent. La fel este aplicat  la parcul din faţa prefecturii.

(este necesară o sursă de apă, rezolvarea udării plantelor ornamentale si al ierbii propuse prin montarea a două aspersoare, care vor alimenta separat  cele două laturi plantate.

Se va  înlocui iluminatul statuii, cu unul modern, economic. Cel existent este învechit. Este necesara curăţirea bordurii de piatră existentă  în jurul statuii , formată din  licheni.

Director,

Moldovan Florian

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

INIȚIATOR,

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2023

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI., indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„DALI  Amenajare peisagistică a spațiului din Piața Bernady“

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3140 / 519  din 16.01.2023, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul public Administrația Domeniului Public, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: „DALI  Amenajare peisagistică a spațiului din Piața Bernady“

- Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş,

- Proiectul nr.6999/2022 privind „DALI  Amenajare peisagistică a spațiului din Piața Bernady“

elaborat de către SC PROIECT SRL.

În conformitate cu:

- Art. 1-2, art. 5 și art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificîrile și completîrile ulterioare,

- Art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- Art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b)-c), alin (4) lit. d), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI., indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul: DALI  Amenajare peisagistică a spațiului din Piața Bernady “, prezentate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.   2.     Se aprobă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Arhitect Şef şi Serviciul public- Administraţia Domeniului Public.

Art. 4.   În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.  5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului

- Direcției Economice

- Direcţiei Arhitect Şef

- Serviciului public - Administraţia Domeniului Public

Viză de legalitate,

Secretar general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga