**ROMÂNIA (nu produce efecte juridice)\***

**JUDEŢUL MUREŞ Inițiator**

**MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ PRIMAR**

**Direcția D.P.F.I.R.U.R.P.L, SPFI SOÓS ZOLTÁN**

**Nr.** **46508 din 10.07.2023**

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea bugetului total estimativ al proiectului** **„*Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2”,***

*Proiectul depus de către Municipiul Târgu* *în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), a fost aprobat la finanțare, și în luna ianuarie 2023 a fost semnat Contractul de finanțare cu numărul 1767 din 06.01.2023. Valoarea totală a finanțării nerambursabile conform acestui contract este în cuantum de 12.887.628,60 lei, inclusiv TVA, valoare integral eligibilă.*

Proiectul vizează achiziționarea de sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul “076 - digitalizarea transportului urban”.

În cadrul proiectului sunt eligibile următoarele intervenții de tip sisteme ITS (fără a fi limitativ): Dotarea și funcționarea centrului de control al traficului; Soluții de taxare, inclusiv „e-bilete” sau „e-ticketing”; Soluții de parcare inteligentă; Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei; Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducătorii de vehicule, inclusive tramvaie; Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări; Sistem de semafoare interconectate; Monitorizarea timpilor de călătorie și a vitezei; Sisteme de cântărire în mișcare; Semnal prioritar pentru circulația vehiculelor de urgență; Semnalizatoare cu mesaje dinamice; Planificator de călătorii pentru transportul public; Sisteme integrate de informare a călătorilor; Sisteme de informare a participanților la trafic.

Prin *Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr.151 din 26.05.2022 privind aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2”, și a cheltuielilor legate de acest proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul Local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local*),Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș se angajează:

* să asigure cofinanțarea proiectului, respectiv să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

Implementarea proiectului de investiții implică desfășurarea unor activități suplimentare care generează cheltuieli conexe, aferente cheltuielilor cu serviciile de consultanță, cheltuielilor cu auditul financiar, cheltuielilor pentru informare și publicitate, etc.

Întrucât în cererea de finanțare aferentă Contractului de finanțare nu au fost cuprinse toate cheltuielile neeligibile, propunem aprobarea bugetului investiției care cuprinde toate cheltuielile eligibile și neeligibile identificate în prezent. (vezi Anexa). Precizăm faptul că cererea de finanțare a fost întocmită în conformitate cu Ghidul de finanțare și a inclus doar cheltuielile eligibile.

**Bugetul total estimativ al proiectului este următorul:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUGETUL TOTAL ESTIMATIV AL PROIECTULUI: "Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2"** | | | | |
| ***(Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR-investitia C10-I1.2)*** | | | | |
| **Nr. crt.** | **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total** |
| **1** | **Cheltuieli cu investitia de baza** | 4.562.604,48 | - | 4.562.604,48 |
| **2** | **Cheltuieli suport pentru realizarea investitiei** | 729.298,02 | 235.000,00 | 964.298,02 |
| **TOTAL GENERAL (FARA TVA)** | | **5.291.902,50** | **235.000,00** | **5.526.902,50** |
| **VALOARE TVA (LEI)** | | **1.005.461,48** | **44.650,00** | **1.050.111,48** |
| TOTAL INCLUSIV TVA (LEI) | | **6.297.363,98** | **279.650,00** | **6.577.013,98** |
| ***(Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR-investitia C10-I1.3)*** | | | | |
| **45 statii (90 puncte) de reîncărcare mașini electrice (MDLPA)** | | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total** |
| 5.538.037,50 | - | 5.538.037,50 |
| **Realizare SF, Studiu de soluție pentru amplasare și racordare 45 bucati statii de încărcare masini electrice** | | **-** | 270.000,00 | 270.000,00 |
| **TOTAL GENERAL (FARA TVA)** | | **5.538.037,50** | **270.000,00** | **5.808.037,50** |
| **VALOARE TVA (LEI)** | | **1.052.227,13** | **51.300,00** | **1.103.527,13** |
| **TOTAL INCLUSIV TVA (LEI)** | | **6.590.264,63** | 321.300,00 | **6.911.564,63** |
| **TOTAL GENERAL PROIECT INCLUSIV TVA (LEI)** | | | | |
|  | | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** |  |
| **TOTAL GENERAL (FARA TVA)** | | 10.829.940,00 | 505.000,00 |  |
| **VALOARE TVA (LEI)** | | 2.057.688,60 | 95.950,00 |  |
| **TOTAL INCLUSIV TVA (LEI)** | | **12.887.628,60** | **600.950,00** |  |
|  | | **13.488.578,60** | |  |

Față de cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Târgu Mureș, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului total al proiectului „***Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2***” aprobat în cadrul PNRR -C10 -Fondul Local, Axa de investiții I.1.2, I.1.3.

**Direcția Tehnică, DPFIRURPL, SPFI,**

**Director executiv Director Șef Serviciu**

**Racz Ernest Luciam Costașuc Irma Ijac Dana**

**AVIZAT favorabil:**

**Direcția economică**

**Director executiv**

**ec. Crăciun Ioan-Florin**

*Întocmit: Tacsa Andrada -Ioana*

*Inspector SPFI*

\*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

**PROIECT**

**(nu produce efecte juridice)\***

**R O M Â N I A Iniţiator**

 **JUDEŢUL MUREŞ PRIMAR Consiliul Local Al Municipiului Târgu Mureş SOÓS ZOLTÁN**

**H O T Ă R Â R E A nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023**

**privind aprobarea bugetului total estimativ al proiectului „*Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2”,***

***Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de lucru,***

**Având în vedere:**

Referatul de aprobare nr. 46.508 din data de 10.07.2023 inițiat de Primar prin Direcția D.P.F.I.R.U.R.P.L, Serviciul S.P.F.I., privind aprobarea bugetului total estimativ al proiectului „Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2” aprobat la finanțare în cadrul PNRR -C10 -Fondul Local, Axa de investiții I.1.2, I.1.3.

* Avizele favorabile ale direcțiilor de specialitate din cadrul instituției;
* Raportul Direcției **Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală**;
* Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

**În conformitate cu prevederile :**

**a)** Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare ș i reziliență al României;

**b)** Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

**c)** Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

**d)** Ordinului nr. 999/10.05.2022 al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență. În cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10- Fondul local

**e)** Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

**f)** Art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, art. 139 alin. (1) art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**H o t ă r ă ş t e :**

**Art.1.**Se aprobă bugetul total estimativ al proiectului **„*Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2***” aprobat la finanțare în cadrul PNRR -C10 -Fondul Local, Axa de investiții I.1.2, I.1.3 în valoare totală de **13.488.578,60** lei (inclusiv TVA) din care **12.887.628,60** lei (inclusiv TVA) valoare eligibilă și **600.950** lei (inclusiv TVA ) valoare neeligibilă (conform Anexei).

**Art.2.** Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului, cât și susținerea cheltuielilor neeligibile, pentru proiectul **„*Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș - Etapa 2*”**, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public..

**Art.4.** În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,

- Direcției Economice,

-Direcției Tehnice.

**Viză de legalitate,**

**Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș**

**Bordi Kinga**

**\*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ**