# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.64.310/3.415/DT/06.12.2024						Initiator

PRIMAR

Soós Zoltán

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„ DALI si avize pentru Modernizarea str Episcop Ioan Bob”

Prin HCL nr.253 din 30.06.2022 a fost aprobată documentatia de avizare a lucrărilor de inteventii și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” DALI si avize pentru Modernizarea str. Episcop Ioan Bob”. Proiectul propunea modernizarea străzii Episcop Ioan Bob,  stradă inclusa în categoria a IV-a străzi de folosinta locală, respectiv străzi ce asigură accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.

În data de 29.04.2024 a fost semnat contractul nr. 48/29.04.2024  având ca obiect ”Proiectul tehnic de executie, asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări pentru  Modernizare str. Episcop Ioan Bob”.

În urma vizitelor în amplasament efectuate de proiectant, s-a constatat  că sunt necesare  a se realiza lucrări suplimentare. Astfel, prin documentația faza DALI, aprobată prin HCL 253/30.06.2022 au fost prevăzute lucrări doar pe corpul de drum întăbulat pe municipiu la acel moment, conform extras CF nr. 136536 de 855 mp, care, reprezenta cam 80 % din corpul de drum. Până în 2024 a fost întabulată și diferența de corp de drum  in suprafață de 404 mp conform extras CF 136021.

Prin urmare, propunem actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru a se putea finaliza intregul corp de strada, intăbulat pe municipiu.

Suprafața carosabilă ocupată de lucrare este de 1259,00 mp.

Traseul proiectat propus se suprapune peste cel existent si este format dintr-o succesiune de aliniamente de lungime variabila racordate prin curbe.

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de necesitatea de a prelua solicitările traficului de perspectivă, concluziile studiului geotehnic, precum și soluțiile propuse prin documentatia tehnico-economicã (faza DALI), aprobată prin H.C.L nr.253 din 30.06.2022

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

Valoarea totală a investiției a obiectivului de investiţii  este de 1.201.730,57 lei care se adaugă TVA în valoare de 226.329,89 lei,

din care:C+M: 956.419,95 lei la care se adaugă TVA  în valoare de183.334,79 lei

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 1.428.060,46 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 1.148.254,74 lei

C + M varianta initiala 	1.092.021,35 lei cu TVA inclus

C + M varianta actualizata	1.148.254,74 lei cu TVA inclus

b) indicatori minimali, indicatori de performanţă;

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Suprafață amenajata : S= 855 + 404 mp, - inclusiv cu acostament

Devizul general actualizat este prezentat in Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea str. Episcop Ioan Bob”

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ