# ROMÂNIA									(nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ 								         INIŢIATOR,

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					           PRIMAR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                                     Soós Zoltán

Nr.24089/ 5212 din 19.04.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F.și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”CONSTRUIRE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL

TÂRGU MUREȘ”

Având în vedere dezvoltarea economică și, mai ales, progresul și modernizarea stiului de viață al cetățenilor, probelma deșeurilor de orice fel a rămas una importantă, chiar a devenit mai pregnantă în anii 2000 și ulterior, după primirea României în cadrul Uniunii Europene și obligațiile ce au decurs de aici, respectiv adaptarea și respectarea legislației europene în toate domeniile, inclusiv (și mai ales) în ceea ce privește managementul deșeurilor.

Managementul deșeurilor este un aspect primordial în societatea modernă, iar evitarea generării și diminuarea volumului mare de deșeuri reprezintă o parte foarte importantă a gestionării deșeurilor. Este de la sine înțeles că o creștere a populației și a consumului atrage o mărire a volumului de deșeuri, care impune nevoia unui sistem eficient și optim de gestionare.

Metodele tradiționale de eliminare nu mai reușesc să facă față cantităților foarte mari de deșeuri generate ori sunt deja interzise în multe țări europene, fapt ce duce la o gestionare problematică a acestora. Deșeurile generate sunt unul dintre principalii factori de poluare având efecte nocive pe termen lung care afectează atât flora și fauna, cât și sănătatea umană. Din acest motiv, managementul deșeurilor devine un element cheie în vederea dezvoltării sustenabile și a protejării mediului înconjurător.

Managementul eficient al deșeurilor diminuează efectul nociv pe care deșeurile îl au asupra mediului și a sănătății umane. Totodată, acesta contribuie la îndeplinirea obiectivelor legate de reciclare și utilizarea unor resurse naturale limitate, respectiv are ca prioritate eliminarea substanțelor periculoase ce se regăsesc în deșeuri sau se generează din deșeuri sub diferite forme de agregare.

În cadrul gestionării corecte a deșeurilor se iau în calcul mai multe activități care urmăresc îndeplinirea obiectivelor de mediu:

•	prevenire;

•	colectare selectivă;

•	transport;

•	depozitare;

•	reciclare/pregătire pentru reutilizare;

•	valorificare;

•	tratare;

•	eliminare (anihilare).

Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți periculoase, necesitând metode de tratare specifice acestora.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, anvelope, deșeuri de grădină, deșeuri electronice și echipamente electrocasnice.

Obiectivul acestui proiect este accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Managementul deșeurilor vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, a controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului. Investițiile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851).

Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar va respecta Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de ”a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

”CONSTRUIRE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ”

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

VARIANTA A:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		27.450.810,00 lei (fără TVA)

din care C+M:						16.057.887,99 lei (fără TVA)

VARIANTA B:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		39.364.513,00 lei (fără TVA)

din care C+M:						21.388.285,20 lei (fără TVA)

Varianta propusă este VARIANTA A.

Durata de execuţie a lucrărilor este de 32 luni,

iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activităţile suport (achiziţii, publicitate, etc.) este de 40 luni de la începerea implementării proiectului.

Capacităţi (în unități fizice ):

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

Indici urbanistici:

Suprafață teren aferent CAV:	19.105 mp

Arie construită:			3.246,5 mp

Arie desfășurată: 			3.246,5 mp

POT:				16,99 %

CUT:				0,17  (1,27 mc/mp)

Înălțimea la streașină/coamă: 	7,25 / 8,35 m

Arie utilă:				3.206,0 mp

Niveluri:				Parter

Volumul aprox.: 			24.310 mc

Categoria de importanţă:		“C”

Clasa de importanță: 		 III

c) descrierea sumara a proiectului:

Soluția arhitecturală are în vedere fluxurile tehnologice care se întrepătrund, configurația terenului, care, din cauza formei neregulate face ca procesele tehnologice și fluxurile de circulație să fie de tip rețea, iar construcțiile efective să fie subordonate cerințelor tehnologice.

Principalele obiecte ale platformei sunt halele, respectiv hala de procesare a deșeurilor (construcție închisă), hala de producere a compostului (construcție deschisă, acoperită), clădirea garajului pentru utilaje (închisă), cele două copertine de protecție a containerelor deschise, respectiv a sacilor cu moloz procesat.

Obiectele secundare sunt dotările. respectiv containerele echipate.

Astfel, vor fi realizate următoarele lucrări:

•	platformă betonată carosabilă de 6.913 mp (beton rutier BCR) pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturisemlor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;

•	platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă (327 mp);

•	platformă colectare și procesare (concasare) moloz provenit din demolări – 1.145 mp;

•	hală procesare deșeuri reciclabile - 1.662 mp;

•	hală deschisă șoi acoperită compost - 1.215 mp;

•	clădire garaj/atelier întreținere urilaje – 150 mp;

•	canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

•	canalizare pentru levigat din compost;

•	copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (369,9 mp la coamă/ 1,414 mp construiți);

•	copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (132,3 mp la coamă / 0,606 mp construiți);

•	în zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor).

Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:

•	clădire administrativă de tip container;

•	container mare fix pentru deșeuri periculoase, complet echipat (recipienți, rafturi, lăzi, butoaie pentru textile îmbibate, baterii, becuri, medicamente și chimicale, ulei vegetal, alte deșeuri considerate periculoase etc);

•	containere mari, închise, de tip walk-in, ab-roll, câte trei pentru; hârtie/carton, plastic, textile, mobilier/lrmn, obiecte de uz casnic, electrice/electronice;

•	skip – containere pentru sticlă (sticle, borcane, vedelă), respectiv geamuri, oglinzi,;

•	containere deschise înalte, câte trei pentru: anvelope, metal;

•	silozuri colectare moloz (cadru prefabricat tip P3 culcat);

•	branșament utilități (cu autorizațiile aferente);

•	trei scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte;

•	stâlpi de iluminat și camere supraveghere;

•	Panouri fotovoltaice;

De asemenea, platforma va fi utilată cu următoarele:

•	Încărcător frontal cu cupă și sistem de cuplaj accesorii – 2 buc. (folosite alternativ la moloz, respectiv compost);

•	Bobcat mic cu cupă pentru transportul deșeurilor din containerele fixe în hala de procesare (2 buc.);

•	Concasor moloz – 2 buc.;

•	Întorcător de brazde pentru compost – 1 buc.;

•	Ciur rotativ cu sită pentru compost – 1 buc.;

•	Tocător deșeuri – 1 buc.;

•	Stivuitoare/forklift electrice – 4 buc.;

•	Separator balistic (sită vibratoare) – 1 buc.;

•	Bandă sortare deșeuri – 4 buc.;

•	Masă sortare deșeuri – 4 buc.;

Amenajări peisagistice și de protecție:

•	zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție în suprafață de 6.939,5 mp, în parcela de teren alocată CAV;

•	împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, 688 ml, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;

Având în vedere că  pentru realizarea investiției ”Construire centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgu” se alocă prin PNRR valoarea de 5.800.000 Euro pentru Municipiul Târgu Mureș în vederea realizării investiției, propunem spre aprobare VARIANTA  A, care se încadrează în valoarea alocată.

Aviz favorabil al

Administraţiei Domeniului Public

Director A.D.P.

Ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA                                                                                         Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                        (nu produce efecte juridice)*

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

INIȚIATOR,

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A    nr. ________

din _____________________ 2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F.și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”CONSTRUIRE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL

TÂRGU MUREȘ”

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

  - Referatul de aprobare nr. 24089/ 5212   din 19.04.2024, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul public Administrația Domeniului Public, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F.și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”CONSTRUIRE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ”,

- Proiectul nr.4257/2023 privind „S.F. Construire centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgu Mureș “ elaborat de către MULTINVEST PROIECTARE SRL.

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2024 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2024 al Direcției Economice,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2024 al Direcției Arhitect șef,

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu:

- Art. 1, alin. (1) - (2), art. 5 și art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 80-83 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- H.C.L. nr. 435/24.11.2022 privind implementarea proiectului ”Construire centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgu Mureș”, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. „b” și alin (4) lit. „d”, art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza S.F. a obiectivului de investiții „S.F. Construire centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgu Mureș“ conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici (Varianta A) privind descrierea investiției pentru proiectul: „S.F. Construire centru integrat de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgu Mureș“, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Arhitect Şef şi Serviciul public- Administraţia Domeniului Public.

Art. 4.   În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Târgu Mureș;

- Direcției Economice;

- Direcţiei Arhitect Şef;

- Serviciului public - Administraţia Domeniului Public

Viză de legalitate,

Secretar general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare