# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.  61560/3251/DT/ 21.11.2024	                	                      	             Inițiator,

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/30 iunie 2022 privind actualizarea

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

,, Modernizare str. Cetinei”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 240 din 30 iunie 2022 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare str. Cetinei”.

Documentațiile de proiectare s-au întocmit  pe terenul - domeniu public. Conform documentației de intabulare, a extraselor CF precum și a realității din teren.

A fost depusă  documentația in vederea obținerii Avizului Tehnic Municipal necesar pentru obținerea Autorizației de construire. Avizul nu a fost obținut deoarece Arhitectul Șef a sesizat că profilul stradal nu este in totalitate conform documentațiilor de urbanism aprobate. Fără acest aviz, nu poate fi obținută autorizația de construire in condițiile in care toate celelalte avize/acorduri au fost obținute.

Pentru deblocarea situației, propunem ca realizarea lucrărilor să se facă in 2 etape: în etapa 1 acestea să se realizeze conform DALI respectiv PT elaborate,  a căror indicatori la aceste faze au fost aprobați prin HCL, urmând ca in etapa a 2 a să se continue întregirea profilului stradal conform documentațiilor de urbanism aprobate.

Ca atare, se propune completarea hotărârii nr.  240/30 iunie 2022 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Modernizare str. Cetinei” prin introducerea unui articol care va avea următorul cuprins:

"Proiectul care face obiectul prezentei hotărâri reprezintă Etapa 1 de modernizare  a străzii Cetinei. Etapa 2 va conține soluțiile tehnice suplimentare de realizare a tramei stradale conform documentațiilor de urbanism aprobate în zonă.”

Director executiv SPADP    	        Director executiv DT		         Arhitect Șef

Florian Moldovan                             Ernest Lucian Racz		  Daniela Florina Miheț

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi complerătile ulterioare

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

Iniţiator:												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2024

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/30 iunie 2022 privind actualizarea

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

,, Modernizare str. Cetinei”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 61560/3251/DT/ 21.11.2024, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Tehnică privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/30 iunie 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Modernizare str. Cetinei”

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală.

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef

- Avizul Serviciului Public Administrația Domeniului Public

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş

În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 44, alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/30 iunie 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,, Modernizare str. Cetinei” respectiv introducerea unui nou articol, după cum urmează:

"Art. 1. Proiectul care face obiectul prezentei hotărâri reprezintă Etapa 1 de modernizare  a străzii Cetinei. Etapa 2 va conține soluțiile tehnice suplimentare de realizare a tramei stradale conform documentațiilor de urbanism aprobate în zonă."

Art. II. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 240/30 iunie 2022 rămân neschimbate.

Art.III. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Tehnică, Administrația Domeniului Public și Direcția  Arhitect Șef.

Art.IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică către:

- Direcţia Tehnică

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

- Direcția  Arhitect Șef.

Viză de legalitate:

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ