Anexa nr. 1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „DALI Corp Clădire Colegiul Agricol Traian Săvulescu” din Municipiul Târgu Mureș str. Călărașilor nr. 108, jud. Mureș  ,

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A. :       73.430.027,58   lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 55.749.967,71  lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investiția de bază       Cost/mp – 6.899,09 lei/mp x  7.420,00 mp Scd   =   51.191.266,76 lei  fără TVA.

Construcții + Instalații Cost/mp - 5.739,23 lei/mp x  7.420,00 mp Scd  =   42.585.112,86 lei  fără TVA.

1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA TOTALĂ:

Investiție totală Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) - 9.896,23 lei/mp x 7.420,00  mp Scd = 73.430.027,58  lei (include: reabilitarea propriu-zisă, sistematizare verticală, dotări interioare, proiectare și consultanță etc.);

din care:

C+M lei cu TVA = 7.513,47 lei/mp x 7.420,00  mp Scd = 55.749.967,71   lei.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului:                              32 luni

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  36 luni

(luni de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil existente și propuse :

S construită  clădire C1    		             =  2.010,00 mp

S construită desfășurată clădire C1    	=  7.116,00 mp

Regimul de înălțime al clădirii                        D + P + 3E ( D + P + 2E + turn).

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- S construită propusă clădire 		= 2.089,00 mp

- S construită desfășurată propusă clădire   = 7.420,00 mp

- Regimul de înălțime propus	   D+P+3E ( D + P + 2E + turn )

- P.O.T. propus		=   32,55 %

- C.U.T. propus		=   1,01

- Număr utilizatori total	=	762 persoane

- Număr elevi	             =	663  elevi

- Eșalonarea investiției – total INV = 73.430.027,58

Anul I – INV   =    2.000.000,00 lei + TVA.

Anul II – INV  =  35.715.013,79 lei + TVA.

Anul III – INV =  35.715.013,79 lei + TVA.

PROIECTANT GENERAL

S.C. 3D PASCAL PROIECT S.R.L