Nr. 1816 din 13.06.2025					                Inițiator

(nu produce efecte juridice)*

p.PRIMAR,

VICEPRIMAR,

KOVÁCS MIHÁLY LEVENTE

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii: „Proiectarea unui padoc savana africană, aferent clădirii C11 și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 1”.

aprobat prin HCLM nr.187 / 25.05.2023

Actualizarea se face în baza următoarelor reglementări:

- art. 44, alin (1), art. 45, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Justificarea actualizării:

Prin HCLM nr. 187 din 25 mai 2023 s-a aprobat Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de insvestiții „Proiectarea unui padoc savana africană, aferent clădirii C11 și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 1” .

Necesitatea actualizării indicatorilor valorici pentru obiectivul de investiții ”Proiectarea unui padoc savana africană, aferent clădirii C11 și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 1”, aprobat prin HCLM nr.187/25.05.2023  derivă din evoluțiile survenite între momentul elaborării și aprobării Studiului de Fezabilitate și situația actuală de pe piață, precum și din revizuirea elementelor tehnico-economice inițiale.

Mai precis, actualizarea se impune din următoarele motive generale:

- Trecerea unui interval semnificativ de timp de la elaborarea devizului general anexat Studiului de Fezabilitate, în contextul în care dinamica prețurilor din sectorul construcțiilor a condus la variații considerabile ale costurilor materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Necesitatea corelării valorii estimate a investiției cu realitățile economice actuale, în scopul asigurării unei finanțări adecvate și a unei planificări bugetare realiste în etapa următoare de proiectare și execuție.

- Alinierea devizului general la nivelurile actuale de prețuri practicate în cadrul contractelor de lucrări publice similare, astfel încât să se evite subestimarea valorii investiției și riscurile aferente sub finanțării acesteia.

- Respectarea prevederilor HG.1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanșate din fonduri publice-modificare care impune aplicarea unei marje de buget și constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț(constituirea capitolului 7 din Devizul General).

### Date tehnico-economice actualizate

În urma reevaluării studiului de fezabilitate și a devizului general, indicatorii valorici actualizați ai obiectivului de investiții sunt următorii:

- Valoare totală inițială: 833.983,81 (inclusiv TVA), din care C+ M (conform documentației aprobate anterior): 757.310,28 lei (inclusiv TVA);

- Valoare totală actualizată: 1.070.196,75 lei (inclusiv TVA), din care C+ M (conform devizului general revizuit): 947.835 lei (inclusiv TVA).

Surse de finanțare:

- Buget local: 1.071.000 lei

Concluzii

Întrucât actualizarea indicatorilor valorici este justificată din punct de vedere tehnic și economic, se propune aprobarea acestora în forma prezentată în documentația anexată.

DIRECTOR  A.G.Z.P.C.

Szánthó János Csaba

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ