# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.  6649/195/DT/ 05.02.2025	                	                      	             Inițiator,

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/19.12.2024  privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„DALI si avize pentru Modernizarea str. Episcop Ioan Bob”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 19 decembrie 2025 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „DALI si avize pentru Modernizarea str. Episcop Ioan Bob”.

A fost depusă  documentația în vederea obținerii Avizului Tehnic Municipal necesar pentru obținerea Autorizației de Construire. Avizul nu a fost obținut deoarece Arhitectul Șef a sesizat că profilul stradal nu este în totalitate conform documentațiilor de urbanism aprobate. Fără acest aviz, nu poate fi obținută autorizația de construire în condițiile iîn care toate celelalte avize/acorduri au fost obținute.

Pentru deblocarea situației, propunem ca realizarea lucrărilor să se facă în 2 etape: în etapa 1 acestea să se realizeze conform DALI respectiv PT elaborate,  ai căror indicatori la aceste faze au fost aprobați prin HCL nr. 343/19,12.2024, adică conform tramei stradale existente în acest moment, urmând ca în etapa a doua să se continue întregirea profilului stradal conform documentațiilor de urbanism aprobate.

Ca atare, se propune completarea Hotărârii nr. 343 din 19 decembrie 2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „DALI si avize pentru Modernizarea str. Episcop Ioan Bob”  prin introducerea unui articol care va avea următorul cuprins:

”Proiectul care face obiectul prezentei hotărâri reprezintă Etapa 1 de modernizare  a străzii Episcop Ioan Bob. Etapa 2 va conține soluțiile tehnice suplimentare de realizare a tramei stradale conform documentațiilor de urbanism aprobate în zonă.”

Director executiv,

ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi complerătile ulterioare

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

Iniţiator:												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2025

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343 din 19 decembrie 2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„DALI si avize pentru Modernizarea str. Episcop Ioan Bob”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6.649/195/DT/ 05.02.2025, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343 din 19 decembrie 2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „DALI si avize pentru Modernizarea str. Episcop Ioan Bob”,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2025 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2025 al Direcției Economice,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2025 al Direcției Arhitect șef,

- Raportul de specialitate nr. _____din ______.2025 al Administrației Domeniului Public,

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 60 alin. (1), art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- Art. 44, alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. I.  Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/19 decembrie 2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții „DALI și avize pentru Modernizare str. Episcop Ioan Bob”, respectiv introducerea unui nou articol, după cum urmează:

,,Art. 2. Proiectul care face obiectul prezentei hotărâri reprezintă Etapa 1 de modernizare  a străzii Episcop Ioan Bob. Etapa 2 va conține soluțiile tehnice suplimentare de realizare a tramei stradale conform documentațiilor de urbanism aprobate în zonă.”

Art. II. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 343/19.12.2024 se renumerotează corespunzător.

Art. III. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 343/19.12.2024 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția  Arhitect Șef.

Art. V. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică  Direcției Tehnice, Direcției  Arhitect Șef și Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

Viză de legalitate:

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ