# ROMÂNIA							    (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    Inițiator

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ			                    PRIMAR

Direcția  D.P.F.I.R.U.R.P.L, SPFI                                                     SOÓS ZOLTÁN

Nr. 57.236 din 14.11.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea modificării Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 146 din 28.06.2024 privind modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 132 din 30.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect

Municipiul Târgu Mureș are în implementare proiectul cu titlul: ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, cod SMIS 325009.

Proiectul a obținut finanțare într-o primă etapă (etapa I) în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, având o finanțare nermabursabilă până la data de 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale și reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mureș.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;

2. Modernizarea a 137 de stații de autobuz și 3 capete de linie;

3. Crearea unui sistem de e-ticketing.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, Instrucțiunile emise de Autoritatea de Management POR 2014-2020: Instrucțiunea AMPOR nr. 206 din 24.10.2023, Instrucțiunea AMPOR nr. 207 din 31.10.2023, respectiv Nota OI Nr. 49.269/29.12.2023, transmisă de ADR Centru, proiectul a fost aprobat ca și proiect ,,etapizat” (etapa II) în cadrul Programului PR Centru 2021-2027.

Astfel, în data de 16.07.2024 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 43/16.07.2024 pentru proiectul etapizat (etapa II): “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, cod SMIS 325009.

Precizăm faptul că, în etapa de “Contractare” a proiectului etapizat, în conformitate cu  ghidul de finanțare/anexele specifice, a fost necesară aprobarea proiectului în etapa II precum și a sumelor necesare: cheltuieli eligibile/neeligibile, inclusiv contribuția proprie a beneficiarului.

În acest sens, prin HCL nr. 132/30.05.2024 s-a aprobat depunerea proiectului “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific: OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II-a și finalizării integrale a acestui proiect .

De asemenea, având în vedere solicitarea unor clarificări/completări din partea AM PR Centru în etapa de ”Contractare” a proiectului etapizat, prin HCL nr. 146/28.06.2024 s-a aprobat modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 132/30.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect,.

Referitor la Acordul Contractual-Contractul de Execuție Lucrări nr. 140/25.08.2023 încheiat cu Asocierea MULTINVEST AG-ANTREPENORIAT GENERAL S.R.L-lider de asociere, S.C. KONTRON SERVICES ROMÂNIA S.R.L-asociat, în conformitate cu Legea  Nr. 141/25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care TVA standard crește de la 19% la 21% de la 1 august 2025, respectiv Actul Adițional nr. 6/14.08.2025 privind suplimentarea valorii contractului cu suma de 818.888,86 lei fără TVA (conform Dispoziții de șantier: DS SV2, DSE2, DS 4) se impune actualizarea Devizului General (C+M), respectiv actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.

De asemenea, conform contractului de finanțare nr. 43/16.07.2024 al proiectului (etapa 2), Cod SMIS 325009, este necesară actualizarea bugetului proiectului în sistemul MySMIS2021, astfel încât pentru rest de executat se va aplica cota de TVA de 21%, în conformitate cu Devizul general actualizat (etapa II).

Bugetul proiectului actualizat pentru proiectul etapizat (etapa 2)-SMIS 325009:

| Buget proiect etapa II-Cod SMIS 325009-actualizat | Buget Cerere de finantare-actualizat |
| --- | --- |
| Valoarea totala a investiției (conform Deviz General actualizat) | 53.179.475,33 |
| Valoare proiect etapa II-SMIS 325009 | *26.750.276,91 |
| *Valoarea totala eligibila a proiectului | 49.315.247,29 |
| *Valoare eligibila etapa I | 25.836.398,06 |
| *Valoare eligibila etapa II | *23.478.849,23 |
| Contributie la eligibil etapa II-SMIS 325009 | 469.576,99 |
| *Contributie la neeligibil etapa II-SMIS 325009 | *3.271.427,68 |
| Total contributie beneficiar (eligibil+neeligibil) | 3.741.004,69 |

Față de cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Târgu Mureș, modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 146 din 28.06.2024 privind modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 132 din 30.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect.

D.P.F.I.R.U.R.P.L.,      					              S.P.F.I.,

Director executiv						          Șef Serviciu

Costașuc Irma					                        Ijac Dana

Aviz favorabil,                                                                                Aviz favorabil,

Administrația Domeniului Public,                                                        Direcția Ecoomică,

Director/Manager de proiect                                                             Director Economic

Moldovan Florian                                                                          Fodor Anca-Maria

Întocmit: Inspector S.P.F.I/Tacșa Andrada

# (nu produce efecte juridice)*

# R O M Â N I A 	                                                                             Iniţiator

JUDEŢUL MUREŞ                                                                          PRIMAR

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş                         SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A  nr._________

din _____________2025

privind aprobarea modificării Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 146 din 28.06.2024 privind modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 132 din 30.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 57.236 din 14.11.2025 inițiat de Primar prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea modificării Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 146 din 28.06.2024 privind modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 132 din 30.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect;

Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală;

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

- HCL nr. 132 din 30.05.20224 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect;

- HCL nr. 146 din 28.06.2024 privind modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 132 din 30.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8. -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect;

- OUG 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021;

- Instrucțiunea AMPOR nr. 206 din 24.10.2023, Instrucțiunea AMPOR  nr. 207 din 31.10.2023;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 134 alin (4), art. 139 alin. (1) art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ş t e :

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 3 și Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 28.06.2024 privind modificarea Art. 3 și Art. 4 din HCL nr. 132 din 30.05.2024 privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș” cod SMIS 325009 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 4- O regiune cu mobilitate durabilă, Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru, Obiectiv specific -OS 2.8 -Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect, după cum urmează:

„  Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 26.750.276,91 lei (inclusiv TVA), necesară implementării etapei a II-a a proiectului ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”cod SMIS 325009.

Art 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Târgu Mureș, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 469.576,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș. ”

Art. II. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 146 din 28.06.2024 rămân neschimbate și în vigoare.

Art. III. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul şi Logistică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,

- Direcției Economice,

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Viză de legalitate,

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare