ROMÂNIA 								(nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ   								   Iniţiator

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 						  PRIMAR,

Administraţia Domeniului Public					        SOÓS ZOLTÁN

Nr. 57.432/13005/14.11.2025

REFERAT  DE  APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”

Municipiul Târgu Mureș are în implementare proiectul cu titlul: ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, cod SMIS 325009.

Proiectul a obținut finanțare într-o primă etapă (etapa I) în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea cresterii atractivitătii acestuia în detrimentul autoturismelor personale și reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mureș.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin cresterea numărului de utilizatori;

2. Modernizarea a 137 de statii de autobuz si 3 capete de linie;

3. Crearea unui sistem de e-ticketing.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, Instrucțiunile AM POR nr. 206/24.10.2023, 207/31.10.2023, respectiv Nota OI nr. 49.269/29.12.2023 transmisă de ADR Centru, proiectul a fost aprobat ca și proiect ,,etapizat” (etapa II) în cadrul Programului PR Centru 2021-2027. Astfel, în data de 16.07.2024 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 43/16.07.2024 pentru proiectul etapizat „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș, cod SMIS 325009.

În baza HCL nr. 72/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF. Conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului în faza de elaborare al Studiului de fezabilitate întocmit pentru obținerea finanțării acestui proiect.

Ca urmare a elaborării Proiectului Tehnic s-au modificat valorile obiectivului de investiții, astfel încât prin HCL nr. 254/30.06.2022 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.

În urma emiterii Autorizației de Construire Nr. 65/26.02.2025 privind schimbare de temă la soluția autorizată prin AC 45/2022 pentru “Modernizare transport public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, s-a impus necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Astfel, prin HCL nr. 167/31.07.2025 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.

Referitor la Acordul Contractual-Contractul de Execuție Lucrări nr. 140/25.08.2023 încheiat cu Asocierea MULTINVEST AG-ANTREPENORIAT GENERAL S.R.L-lider de asociere, S.C. KONTRON SERVICES ROMÂNIA S.R.L-asociat, în conformitate cu Legea  Nr. 141/25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care TVA standard crește de la 19% la 21% de la 1 august 2025, respectiv Actul Adițional nr. 6/14.08.2025 privind suplimentarea valorii contractului cu suma de 818.888,86 lei fără TVA (conform Dispoziții de șantier: DS SV2, DSE2, DS 4) se impune actualizarea Devizului General (C+M), respectiv actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.

De asemenea, conform contractului de finanțare nr. 43/16.07.2024 pentru proiectul etapizat, este necesară actualizarea bugetului proiectului în conformitate cu Devizul general actaualizat (etapa 1+etapa 2).

Astfel, Indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții: ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” sunt:

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu Devizul General actualizat:

Valoarea totală (INV),  inclusiv TVA este de 53.179.475,33 lei

Valoarea totală (INV),  fără TVA este de 44.437.272,45 lei

Din care:

- construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA este de 20.709.513,46 lei

- construcții-montaj (C+M) fără TVA este de 17.314.498,44 lei

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico – economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.

Administrația Domeniului Public,                                                               D.P.F.I.R.U.R.P.L,

Director                                                                                             Director executiv

Moldovan Florian                                                                                        Costașuc Irma

S.P.F.I,

Sef Serviciu

Ijac Dana

Aviz favorabil,                                                                                       Aviz favorabil,                                                                                                                                                                                  Direcția Arhitect Sef,,                                                                               Directia Economică,

arh. Miheț Florina-Daniela                                                           Director Economic Fodor Anca-Maria

Întocmit/redactat:

insp. Tomoiagă Tunde/1 exp.

insp. Tacșa Andrada

# (nu produce efecte juridice)*

# R O M Â N I A 	                                                                                     Iniţiator

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                PRIMAR

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş                                  SOÓS ZOLÁN

H O T Ă R Â R E A  nr._________

din ____________________2025

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 57.432/13005/14.11.2025 inițiat de Primar prin Administrația Domeniului Public, privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”,

- Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală;

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile :

- HCL nr. 72 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;

- HCL nr. 254 din 30 iunie 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;

- HCL nr. 167 din 31 iulie 2025 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;

- art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru;

- Art. 80 și 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 44, alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea – indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, conform Devizului General anexat, astfel:.

- Valoarea totală a obiectivului de investiții (inclusiv TVA): 53.179.475,33 lei, din care C+M (inclusiv TVA): 20.709.513,46 lei.

Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public, Direcția Proiecte cu Finanţare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul şi Logistică, Direcția Economică, Direcția Arhitect Șef.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Administrației Domeniului Public;

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică;

- Direcției Economice;

- Direcția Arhitect șef.

Viză de legalitate:

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare