# JUDEŢUL MUREŞ			                            (nu produce efecte juridice)*

MUNICIPIUL TG. MUREȘ

DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 41.755/ DT/1.962 /18.08.2025                                                     Iniţiator:

PRIMAR,

Soós Zoltán

REFERAT  DE  APROBARE

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Pod de legătură peste râul  Mureș, zona Aleea Carpați”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.02.2017

Proiectul propune realizarea unui pod de legătură peste râul Mureș, între strada Mureșului și strada Zăgazului, care ar urma să deservească locuitorii din cartierul Unirii, dar și localitățile limitrofe Sântana, Voiniceni și Curteni. Construcția unui pod nou ar fluidiza traficul din zona străzilor Tisei, Călărașilor, Sinaia, Paul Chinezu, Aleea Carpați și ar reduce traficul pe podul actual peste râul Mureș amplasat pe str. Călărașilor.

În prima etapă s-a întocmit studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico-economici , declarându-se totodată obiectivul ca fiind de utilitate publică  de interes local prin HCL nr. 65/23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investitii “Pod de legătură peste râul Mureș,zona Aleea Carpați”- Scenariul 1.

În urma realizării proiectului tehnic  au fost actualizați  indicatorii economici.  Facem mențiunea că indicatorii tehnici nu se modifică.

Astfel,

Valoarea totala a obiectului de investitii ( inclusiv TVA): 67.021.074,02 lei

Din care, C+M  ( inclusiv TVA):  45.429.904,56 lei

Având în vedere cele de mai sus, supunem  spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş proiectul de hotarare prezentat.

Vizat,

Viceprimar,									Director executiv,

Călin Moldovan 								ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, , cu modificările şi complerătile ulterioare

R O M Â N I A 								Proiect

JUDEŢUL MUREŞ					   (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

Iniţiator:

PRIMAR,

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2025

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Pod de legătură peste râul  Mureș, zona Aleea Carpați”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.02.2017

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 41.755/ DT/1.962 /18.08.2025, inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului “Pod de legătură peste	râul  Mureș,zona Aleea Carpați”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.02.2017

- Raportul de specialitate al Direcţiei juridice contencios administrativ şi administraţie

publică locală

- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş

În conformitate cu prevederile:

- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 44, alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. ”b”,  alin.4 lit ”d” , art. 139, alin. (1) şi ale art.196, alin.(1), lit. „a”,  art.243 alin. 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ” Pod

de legătură peste râul  Mureș, zona Aleea Carpați”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.02.2017,  după cum urmează:

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a obiectului de investitii ( inclusiv TVA): 67.021.074,02 lei

Din care, C+M  ( inclusiv TVA):  45.429.904,56 lei

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 65/23.02.2017 rămân neschimbate.

Art. 3. Investiția se va realiza din fonduri nerambursabile și bugetul local.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin  Direcţia Tehnică și Direcţia Economică.

Art.5.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c şi ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum şi ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică către Direcţia Tehnică și Direcţia Economică.

Viză de legalitate:

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, , cu modificările şi complerătile ulterioare