Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „DALI Reabilitare integrală clădiri Strada Victor Babeș nr. 11 (Școala Gimnazială Europa și Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși)   ,

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A. :       31.238.891,77 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 20,319,567.39    lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investita de baza      Cost/mp – 5.704,93 lei/mp x  3.198,00 mp Scd      = 18.244.350,33 lei    fără TVA.

Construcții + Instalații Cost/mp-   5.339,35 lei/mp x  3.198,00  mp Scd   = 17.075.266,71 lei  fără TVA.

1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTITIA TOTALA:

Investiție totală Cost mp construit (lei cu TVA Inclus)- 9.768,25 lei/mp x 3.198,00 mp Scd = 32.388.058,78  lei (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, dotări interioare, proiectare, asistență tehnică etc.);

din care:

C+M lei cu TVA = 6.353,83 lei/mp x 3.198,00 mp Scd= 20,319,567.39 lei.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului:                            12 luni execuția lucrărilor.

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  36 luni

(luni de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil existente și propuse :

Suprafața construită sala de sport				= 654 mp

Suprafața construită internat				= 616 mp

Suprafața construită desfășurată sala de sport 		= 654 mp

Suprafața construită desfășurată  internat			= 2416 mp

Suprafața construită propusă	sala de sport		= 674 mp

Suprafața construită propusă	internat			= 635 mp

Suprafața construită desfășurată propusă sala de sport 	= 674 mp

Suprafața construită desfășurată propusă internat		= 2524 mp

Regimul de înălțime internat: Stehnic+P+3 / Parter

Regimul de înălțime sala de sport: Parter

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- Suprafață teren						= 22376,00 mp

- Suprafața construită propusă	sala de sport		= 674 mp

- Suprafața construită propusă	internat			= 635 mp

- Suprafața construită desfășurată propusă sala de sport 	= 674 mp

- Suprafața construită desfășurată propusă internat	= 2524 mp

- Regimul de înălțime internat: Stehnic+P+3 / Parter

- Regimul de înălțime sala de sport: Parter

- P.O.T. existent						= 25.71%

- P.O.T. propus						= 25.79 %

- C.U.T. existent 						= 0.62

- C.U.T. propus						= 0.62

- Categoria de importanță a lucrării:"C" Normală

- Clasa de importanță: 					= III

- Gradul de rezistență la foc:				= II

- Risc de incendiu: Mic

- Utilizatori propuși pt. sala de sport			150 pers

- Utilizatori propuși pentru clădirea internatului		500 pers

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I – INV =        500.000,00 lei + TVA.

Anul II – INV =  15.369.445,88 lei + TVA.

Anul III – INV = 15.369.445,88 lei + TVA.

PROIECTANT GENERAL

S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE & DESIGN  S.R.L